Evaluační plán Programu Doprava 2021-2027

Listopad 2023

Úvod

Evaluační plán Programu Doprava 2021-2027 slouží v rámci Programu Doprava 2021-2027 (OPD) jako osnova pro plnění povinnosti hodnocení. Hodnocení operačního programu je prováděno v souladu s povinnostmi ustanovenými v rámci článků 18, 40-41 a 43-44 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky a v souladu s relevantními metodickými dokumenty Evropské komise i Ministerstva pro místní rozvoj. Za zajištění hodnocení je odpovědný Řídicí orgán OPD.

- Východiska evaluačního plánu a plánované finanční zdroje

Prvním krokem přípravy evaluačního procesu bylo sestavení plánu hodnocení (syn. evaluační plán), jehož cílem je zlepšení řízení operačního programu v různých fázích implementace a zlepšení evaluační kapacity. Vytvoření evaluačního plánu je součástí programování a jeho provádění představuje  nedílnou součást implementace intervencí. Nezbytnou součástí procesu tvorby programového dokumentu tak bylo sestavení plánu hodnocení, který navazuje na  Evaluační plán Dohody o partnerství pro programové období 2021-2027. Tento plán hodnocení obsahuje především účel hodnocení, harmonogram a finanční rozpis. Indikativní rozpočet pro naplnění evaluačního plánu byl stanoven ve výši 12 mil. Kč (bez DPH). Předpokládané rozložení finančních zdrojů v jednotlivých letech realizace evaluačního plánu podává následující tabulka.

| Rok | Finanční alokace (bez DPH) | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 0 |  |
| 2022 | 0 |  |
| 2023 | 0 |  |
| 2024 | 0,- |  |
| 2025 | 1 200 000,- |  |
| 2026 | 2 000 000,- |  |
| 2027 | 1 500 000,- |  |
| 2028 | 3 000 000,- |  |
| 2029 | 4 000 000,- |  |
| 2030 | 300 000,- |  |

Subjekty a platformy zapojené do přípravy a realizace evaluačního plánu

Příprava a aktualizace plánu hodnocení je na Ministerstvu dopravy (MD) v gesci Odboru fondů EU (O 430), který plní role vyplývající z funkce řídicího orgánu (ŘO) a který sbírá podněty pro obsah plánu hodnocení, dokument připravuje a diskutuje se všemi relevantními partnery. V rámci Odboru fondů EU byla zřízena evaluační jednotka ŘO OPD, jejíž funkci vykonává pověřený evaluační úředník zařazený v Oddělení metodik, koordinace a evaluace programů. Evaluační jednotka ŘO OPD je funkčně nezávislá na implementační části ŘO. Funkční nezávislost je zajištěna charakterem činností, které má Oddělení metodik, koordinace a evaluace programů v gesci – jedná se výhradně o činnosti průřezového a strategického charakteru.

Kromě toho je v rámci ŘO ustanovena Pracovní skupina ŘO pro evaluace (PS ŘO Evaluace, syn. Pracovní skupina pro evaluace OPD), jejímiž členy jsou kromě evaluačního úředníka rovněž všichni vedoucí oddělení Odboru fondů EU či jejich zástupci, zástupce Odboru strategie (O 520) a také zástupce evaluační jednotky NOK. PS ŘO Evaluace se schází minimálně jednou ročně. PS ŘO Evaluace projednává:

- Plán hodnocení Operačního programu Doprava 2021-2027 a jeho aktualizace;

- postup přípravy a realizaci evaluačních aktivit;

- výstupy evaluačních aktivit OPD a postup implementace doporučení;

- vytváření vnitřní kapacity pro evaluaci prostřednictvím vzájemného sdílení znalostí a informací;

- připravované aktivity EJ NOK či EK v oblasti evaluací, konference, semináře.

Plán hodnocení je projednán s Evaluační jednotkou NOK (EJ NOK) a následně schválen Monitorovacím výborem OPD. Po schválení je materiál pro informaci zveřejněn na webových stránkách OPD. Stejná pravidla jako pro schvalování plánu hodnocení platí i pro jeho aktualizaci.

Legislativní a procesní východiska evaluačního plánu

Plán hodnocení je vypracován v návaznosti na článek 44 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (dále jen „obecné nařízení“).

Z procesního hlediska upravuje oblast evaluací zejména Metodický pokyn pro oblast indikátorů, evaluací a publicity v programovém období 2021-2027 (MP evaluace 2021-2027) jako součást Jednotného metodického prostředí pro programové období 2021+, který připravilo MMR-NOK a který je závazný pro všechny programy v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů. Plán hodnocení svojí strukturou i obsahem navazuje na Evaluační plán Dohody o Partnerství (EP DoP), který má v gesci MMR-NOK. Při tvorbě evaluačního plánu byly brány v úvahu relevantní zkušenosti z programového období 2014-2020, resp. z plnění evaluačního plánu Operačního programu Doprava 2014-2020, v rámci něhož bylo realizováno několik evaluací, které významným způsobem přispěly k zlepšení implementace tohoto programu (zejména vyhodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci projektů majoritních příjemců OPD a hodnocení přínosů, dopadů a efektivnosti vybraných projektů).

Dle čl. 44 odst. 3 obecného nařízení musí být hodnotitelé funkčně nezávislí. Požadavek EK na nezávislost hodnotitelů se odráží ve způsobu zadávání evaluačních projektů a jejich řízení. U evaluačních projektů realizovaných externími evaluátory jsou pracovníci ŘO věcnými garanty projektu, jsou zodpovědní za koordinaci jednotlivých evaluačních projektů včetně zpracování zadání, uskutečnění výběrového/zadávacího řízení na řešitele, komunikaci s řešiteli a odbornými skupinami. Externí řešitelé (jak firmy, tak výzkumné nebo akademické subjekty aj.) jsou vybíráni formou veřejné soutěže v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a navazujícími dokumenty a rovněž v souladu s Operačním manuálem O 430. Přestože při realizaci externě prováděných evaluací bude plně respektována nezávislost evaluátora, je potřeba mít na paměti, že za celkové provedení dané evaluace bude vždy odpovědná evaluační jednotka ŘO OPD.

Při realizaci jednotlivých evaluačních aktivit bude v plné šíři respektován Etický kodex evaluátora a Formální standardy provádění evaluací České evaluační společnosti. Všechny prováděné evaluace budou rovněž plně zohledňovat tzv. princip 3E, tedy zhodnocení vynaložených prostředků z hlediska efektivity, účelnosti a hospodárnosti i princip 5U (účelnost, účinnost, úspornost, užitečnost a udržitelnost).

Strategická východiska evaluačního plánu

Předložený plán hodnocení je zasazen do širšího kontextu strategických dokumentů, ze kterých vychází Program Doprava 2021-2027. Tyto koncepční dokumenty vytvářejí strategický rámec všech plánovaných intervencí, a proto bude zejména při evaluacích strategického charakteru potřeba vzít v potaz aktuální stav jejich realizace. Zároveň je však potřeba mít na paměti, že tyto dokumenty nejsou v gesci Odboru fondů EU (O 430). Jejich vyhodnocení proto není přímo začleněno do evaluačního plánu, ale evaluační jednotka ŘO OPD na jejich vyhodnocení spolupracuje. Spolupráce bude probíhat na těchto úrovních: i) evaluační jednotka ŘO (ve spolupráci s monitoringem) poskytne gestorovi strategie data potřebná pro vyhodnocení strategie (údaje za čerpání, případně zhodnocení monitoringu), poskytnuté informace pak vstupují do věcného hodnocení strategie, ii) evaluační jednotka ŘO poskytne gestorovi strategie informace vzešlé z hodnocení relevance a plnění cílů programu vztahující se k dané strategii, iii) gestor strategie vyhodnotí, jak operační program přispívá k naplňování relevantních strategií a bude o výsledcích hodnocení informovat evaluační jednotku ŘO.

Základním strategickým dokumentem je Dopravní politika ČR pro období 2021 - 2027 s výhledem do roku 2050, která vymezuje základní cíle ve všech oblastech spojených s dopravou a zahrnuje tedy všechny specifické cíle Programu Doprava 2021-2027. Pro oblast dopravní infrastruktury, která tvoří nejvýznamnější část Programu Doprava 2021-2027, představují poté základní východisko Dopravní sektorové strategie 2. fáze (DSS2), které stanovují principy, na základě kterých budou k podpoře vybírány jednotlivé infrastrukturní projekty. Součástí dopravní infrastruktury jsou také detekční, diagnostické, informační, řídicí a zabezpečovací technologie na bázi inteligentních dopravních systémů (ITS a C-ITS) a v této souvislosti jsou pro ITS a C-ITS východiskem cíle a principy Akčního plánu ke Strategii rozvoje inteligentních dopravních systémů 2022-2024 (s výhledem do roku 2050). Důležitou součástí pro hodnocení projektů zejména železniční infrastruktury je rovněž schválená Koncepce veřejné dopravy, která řeší kromě jiného udržitelnost financování služeb ve veřejné osobní dopravě, což je důležitý podklad pro posuzování efektivity vynaložených finančních prostředků.

Plán hodnocení Programu Doprava 2021-2027 svou strukturou a obsahem navazuje v relevantních aktivitách na Evaluační plán Dohody o partnerství, který definuje evaluace potřebné pro zhodnocení Dohody o partnerství jakožto hlavního zastřešujícího strategického dokumentu pro intervence z evropských strukturálních a investičních fondů na národní úrovni.

Spolupráce v oblasti evaluací a rozvoj evaluačních kapacit

Důležitou součástí evaluační činnosti je zajištění spolupráce s dalšími evaluačními pracovišti v rámci systému Evropských strukturálních a investičních fondů. Za tímto účelem byla zřízena Pracovní skupina pro evaluace NOK (PS Eval NOK), které se účastní rovněž zástupci Odboru fondů EU (O 430). Evaluační jednotka ŘO OPD dále bude zajišťovat rozvoj vlastních evaluačních kapacit, zejména formou vzdělávání ostatních pracovníků O 430, event. pořádáním workshopů, konferencí apod. Evaluační jednotka ŘO OPD bude průběžně analyzovat potřebu vzdělávání a evaluačních kapacit a na zjištěné potřeby operativně reagovat.

- Plnění a vyhodnocování evaluačního plánu

Plán hodnocení je v případě potřeby upravován, aby odpovídal skutečným potřebám při řízení a implementaci OPD. Revize plánu hodnocení se řídí stejnými pravidly jako jeho schvalování. Při revizi plánu hodnocení bude brán v úvahu zejména dosažený stav realizace programu a aktuální problémy, které se mohou vyskytnout. S náměty na revizi plánu hodnocení mohou kromě pracovníků MD přijít i další partneři zapojení prostřednictvím Monitorovacího výboru. Detaily k jednotlivým evaluacím (zejména metodický přístup, evaluační design a evaluační otázky) jsou podrobněji rozpracovány v dostatečném časovém předstihu před vlastní realizací evaluačního projektu s přihlédnutím k dostupnosti relevantních informací.

Hlavním cílem evaluací by mělo být zajištění nezávislého posouzení stavu či vývoje implementace a její úspěšnosti z hlediska plnění cílů. Jednou z činností O 430 tak bude zajištění diskuze hlavních závěrů a doporučení s evaluátory a relevantními partnery v rámci implementace včetně zajištění prezentace definovaných návrhů opatření nejvyššímu vedení, tzv. managementu MD (náměstek, v jehož gesci je realizace OPD). Hlavní závěry a doporučení budou diskutovány jak se zpracovatelem evaluace, tak s hlavními adresáty doporučení ve vztahu ke konkrétní evaluaci v době přípravy závěrů a doporučení. Při těchto diskusích bude kladen důraz na skutečnost, jakým způsobem budou konkrétní doporučení z evaluací využita v rozhodovacím procesu s důrazem na strategické řízení programu. Součástí všech výstupů z evaluačních projektů musí být zadávací podmínky, cena evaluace, shrnutí hlavních cílů a použitá data a metody. Všechny výstupy evaluací budou zveřejňovány na webových stránkách OPD a to neprodleně poté, kdy bude ze strany O 430 odsouhlasena jejich finální verze.

S ohledem na požadavek čl. 40 Obecného nařízení, který stanoví, že monitorovací výbor prověřuje pokrok při provádění plánu hodnocení a opatření přijatá v návaznosti na závěry hodnocení, předkládá evaluační úředník minimálně jednou ročně monitorovacímu výboru vyhodnocení plnění plánu hodnocení v podobě krátké zprávy obsahující informace o realizovaných evaluačních aktivitách a jejích výsledcích a způsobu využití v rámci implementace. Součástí zprávy o plnění plánu hodnocení bude také přehled využití doporučení z evaluací (PDE), který definuje jednotlivé úkoly a předpokládané termíny jejich plnění na základě akceptovaných doporučení z realizovaných evaluací. PDE definuje jednotlivé úkoly a předpokládané termíny jejich plnění včetně definování konkrétních gestorů. V rámci plánu jsou použita pouze ta doporučení, která byla přijata jako relevantní. PDE je vždy diskutován v rámci PS ŘO Evaluace, případně i s dalšími relevantními subjekty. PDE, případně i relevantní dílčí otázky z průběhu evaluace, budou rovněž diskutovány se zástupci EK.

Nezbytným předpokladem pro naplňování plánu hodnocení je zajištění důvěryhodných a kvalitních dat včetně jejich pravidelného sběru. O 430 proto již od počátku přípravy OPD intenzivně spolupracuje se všemi subjekty, které mají sběr a distribuci dopravních informací (dat) v gesci. V této souvislosti je potřeba zmínit především spolupráci s Odborem strategie (O 520), který je v rámci Ministerstva dopravy hlavním garantem sběru informací, které slouží k strategickým rozhodnutím a které tedy budou moci být použity i pro hodnocení OPD. Dopravní statistika poskytuje data, která mohou být pro účely naplánovaných evaluací označena jako dostačující.

Nedílnou součástí všech evaluací je rovněž informování široké veřejnosti. V souladu s čl. 44, odst. 7 Obecného nařízení budou všechny schválené závěrečné zprávy uskutečněných evaluací zveřejněny na webových stránkách OPD (www.opd.cz), případně publikovány i jinou vhodnou formou. Výstupy z evaluací budou rovněž prezentovány v knihovně evaluací na webových stránkách ESI fondů spravovaných MMR.

- Provedené evaluace

- Plánované evaluace

| Název aktivity | Předpokládané náklady (bez DPH) | Kdo zajišťuje | Předpokládaný termín realizace | Vazba na nařízení EK | Typ evaluace | Obsah aktivity, metodický přístup a design | Hlavní zdroj potřebných dat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Evaluace implementace Programu Doprava 2021-2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategická hodnocení |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyhodnocení problémů v implementaci, zejména vztažených k dosahování milníků a cílových hodnot | 500 000,- | MD | 2024 - 2025 | Nařízení EP a Rady (EU) č.2021/1060, čl.18 | Smíšená/ Externí | Vyhodnocení naplňování nejvýznamnějších indikátorů s důrazem na milníky stanovené pro jednotlivé priority. V případě výraznějších odchylek u některého z indikátorů bude součástí vyhodnocení rovněž stanovení faktorů vedoucích k zjištěným odchylkám. Součástí evaluace bude rovněž vyhodnocení, zda u některých sledovaných indikátorů nedochází k problémům s jejich vykazováním a případné návrhy na odstranění zjištěných problémů. | MS2021+ |
| Zhodnocení naplňování nových relevantních CSR (country specific recommendations) přijatých v roce 2024 | 500 000,- | MD | 2024 - 2025 | Nařízení EP a Rady (EU) č.2021/1060, čl.18 | Externí | Analýza plnění příslušných doporučení pro jednotlivé země přijatých v roce 2024 s vyhodnocením relevantnosti k Programu Doprava a případný návrh možných změn programu s ohledem na socioekonomickou situaci České republiky nebo regionu se zvláštním důrazem na územní potřeby, s přihlédnutím k negativnímu vývoji v oblasti finanční, hospodářské nebo sociální. Evaluace bude vycházet z dat použitých při tvorbě Programu Doprava 2021-2027 (porovnaných s nejnovějšími dostupnými daty) a z nejvýznamnějších podkladových strategií. Předmětem evaluace bude ověření relevance stanovených specifických cílů, a to prostřednictvím ověření platnosti teorií změn. Součástí evaluace budou také případná doporučení pro revizi strategie programu. | MS2021+; ČSÚ; Dopravní sektorové strategie; Ročenky dopravy |
| Podklady pro Zhodnocení pokroku v dosahování cílů příspěvku v oblasti klimatu na národní úrovni | 200 000,- | MD | 2024 - 2025 | Nařízení EP a Rady (EU) č.2021/1060, čl.18 | Smíšená/ Externí | Podklady pro zhodnocení budou poskytnuty MMR - NOK z MS2021+ k projektům přispívajících k udržitelnému rozvoji formou analýzy projektových záměrů. | MS2021+ |
| Hodnocení předpokladů CBA na vybraných projektech OPD 2014-2020 | 2 000 000,- | MD | 2026 - 2027 | Nepřímá | Externí | Hodnocení předpokladů CBA na vybraných projektech OPD 2014-2020, které jsou minimálně šest let v provozu. Hodnocení bude provedeno na základě doporučení z evaluace SC 3.1 OPD dle Rezortní metodiky SFDI. Evaluace bude zaměřena na vyhodnocení přínosů projektů a míry spolehlivosti hodnocení jejich ekonomické efektivnosti s potřebným časovým odstupem od zahájení provozu těchto projektů. Ex-post hodnocení bude zahrnovat vyhodnocení dosažených hodnot projektových indikátorů a vyhodnocení platnosti předpokladů provedené analýzy nákladů a přínosů (CBA) na základě srovnání se skutečně zjištěnými daty. | MS2014+; Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb kap.7; dopravní data ŘSD; webový portál Dopravní nehody v ČR |
| Hodnocení nastavení a plnění komunikačních opatření | 500 000,- | MD | 2027 - 2028 | Nařízení EP a Rady (EU) č.2021/1060, čl.46,47,48 | Externí | Vyhodnocení obsahu a nástrojů v komunikačním plánu s důrazem na vyhodnocení jeho efektivnosti (ve zvyšování povědomí široké veřejnosti o přínosu Programu Doprava 2021-2027 i o jednotlivých projektech). Zajištění podkladových dat (formou dotazníkového šetření případně jinou formou navrženou evaluátorem) bude součástí evaluace. Dále bude upraveno podle „Společné komunikační strategie fondů EU v ČR“. | MS2021+; www.opd; dotazníky, rozhovory |
| Hodnocení přínosů modernizace dálnice D1 v úseku Kývalka – Mirošovice | 2 500 000,- |  | 2026 - 2027 | Nepřímá | Externí | Vyhodnocení přínosů modernizace dálnice D1 v úseku Kývalka – Mirošovice s případným zaměřením na vybrané úseky. Hodnocení bude zahrnovat úspory nákladů uživatelů dálnice na cestovní čas, tedy zkrácení jízdní doby v daném úseku po realizaci projektu. Hodnocení bude zaměřeno na ověřování správnosti předpokladů v porovnání se skutečně dosaženými výsledky. | MS2021+; Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb kap.7; ČSÚ; celostátní sčítání dopravy 2016, 2020-21 a 2025-26; webový portál Dopravní nehody v ČR; data příjemce; KPI - CDV |
| Vyhodnocení plnění priorit Programu Doprava 2021–2027 | 4 000 000,- | MD | 2026 –2029 | Nařízení EP a Rady (EU) č.2021/1060, čl.44, odst.2 | Externí | Předmětem evaluace bude hodnocení intervencí, které již byly realizovány nebo se realizují a kde jsou očekávány reálné výsledky/dopady. Postupně, v závislosti na stavu realizace projektů, budou vyhodnoceny priority Programu Doprava 2021–2027. Cílem bude ověřit, zda je naplňována celá teorie změny, tedy zda jsou naplňovány potřeby jednotlivých cílových skupin, resp. jednotlivých dopravních módů. | MS2021+; ČSÚ; Dopravní sektorové strategie; Ročenky dopravy; data příjemců; data nositelů integrovaných strategií |
| Zpráva shrnující závěry hodnocení na úrovni Programu Doprava 2021–2027 | 300 000,- | MD | 2030 | Nařízení EP a Rady (EU) č.2021/1060, čl.43 | Smíšená | Vyhodnocení evaluačního plánu obsahující pokrok v evaluacích, syntézu evaluací a opatření přijatá v návaznosti na doporučení z evaluací. Hodnocení bude zaměřeno na dosažení cílů programu. | MS2021+; výstupy z proběhlých evaluací Programu Doprava 2021 - 2027 |
| Celkem | 10 500 000,- |  |  |  |  |  |  |
| Operativní a tematická hodnocení |  |  |  |  |  |  |  |
| Roční vyhodnocování ad-hoc a ostatní evaluace v případě potřeby řešení specifických problémů v implementaci (výzvy, indikátory aj.) | 1 500 000,- | MD | Dle potřeb | Nepřímá | Externí | V případě, že monitoring odhalí problémy v realizaci programu (zejména na projektové úrovni) či v případě problémů v implementaci bude na tyto problémy v případě potřeby reagováno evaluacemi, jejichž obsah a metodický přístup bude záviset na charakteru vzniklých problémů. V obecné rovině je možné předpokládat, že v převážné části evaluací zařazených do této skupiny budou převažovat metody kvalitativní nad metodami kvantitativními. | MS2021+; dle potřeby |
| Celkem | 1 500 000,- |  |  |  |  |  |  |
| - Rozvoj evaluační kapacity |  |  |  |  |  |  |  |
| Semináře a školení ve vztahu k evaluaci, prohlubování odborných znalostí a vědomostí pracovníků zapojených do evaluace | Realizováno a hrazeno v rámci projektu TP zaměřeného na vzdělávání. | MD | Průběžně | Nepřímá | Dle potřeb | Obsah konkrétních aktivit bude přizpůsoben charakteru vzniklých požadavků. | Nerelevantní |
| Zpracování metodických pomůcek a technicko-informačních materiálů | Realizováno a hrazeno v rámci projektu TP | MD | Průběžně | Nepřímá | Dle potřeb | Obsah konkrétních aktivit bude přizpůsoben charakteru vzniklých požadavků. | Grafické výstupy z evaluací; fotografie projektů ad. |
| Přehled informačních zdrojů v oblasti dopravy |  | MD | Průběžně | Nepřímá | Interní |  | Ročenky dopravy, ŘSD, CDV, SŽ, dopravci, dopravní podniky, magistráty ad. |
| Celkem | 0,- |  |  |  |  |  |  |

Uvedené evaluace je možné slučovat/rozdělovat do jednotlivých evaluačních zakázek, včetně úpravy předpokládaných nákladů podle aktuální situace na trhu