STRUKTURA ČLENĚNÍ PRACÍ (WBS)

| NÁZEV PROJEKTU: | Zvýšení technologické vybavenosti společnosti Šroub & Matka, spol. s r.o. v Ostravě | ŽADATEL: | Šroub & Matka, spol. s r.o. |
| --- | --- | --- | --- |
| ZPRACOVAL: | Michaela | DATUM: | 15. 10. 2017 |

Zvýšení technologické vybavenosti společnosti Šroub & Matka, spol. s r.o. v Ostravě

PROJEKT/AKTIVITA

1. VŘ č. 1

(2 ks technologií)

ČINNOST

1.1 Příprava, Vyhlášení

SKUPINA ČINNOSTÍ

ÚKOL

2. VŘ č. 2 
(6 ks technologií)

3. Přímý nákup (bez VŘ)
(2 ks technologií)

4. Nábor zaměstnanců

(3 pracovní místa)

1.2 Soutěž

1.3 Dodávka

1.1.1

Zadávací dokumentace

1.1.2

Oznámení

1.1.3

Profil zadavatele

3.1 
Páskovací stroje

3.1.1 Poptávka

3.1.2 
Výběr

3.1.3 Objednávka

3.1.4 
Dodání

3.1.5 
Úhrada

4.1

Brusič - Svářeč

4.2

Brusič

- Svářeč

4.3 Obsluha CNC stroje

4.1.1 Nábor

4.1.2 Pohovor

4.1.3 Přijetí

4.1.4 Zaškolení

4.2.1 Nábor

4.2.2 Pohovor

4.2.3 Přijetí

4.2.4

Zaškolení

4.3.1 Nábor

4.3.2 Pohovor

4.3.3 
Přijetí

4.3.4

Zaškolení

1.2.1

Hodnotící
komise

1.2.2

Výběr dodavatele

1.2.3

Kupní smlouva

1.3.1

Převzetí dodávky

1.3.2

Instalace technologií

1.3.3

Úhrada faktury

2.1 Příprava, Vyhlášení

2.2 Soutěž

2.3 Dodávka

2.1.1

Zadávací dokumentace

2.1.2

Oznámení

2.1.3

Profil zadavatele

2.2.1

Hodnotící
komise

2.2.2

Výběr dodavatele

2.2.3

Kupní smlouva

2.3.1

Převzetí dodávky

2.3.2

Instalace technologií

2.3.3

Úhrada faktury