Popis realizovaných projektů

Sektor doprava

Poznámka: Položka „Podané žádosti o platbu“ představuje u projektů ze sektoru doprava prostředky proplacené z ERDF.

Opatření 1.1.

Název projektu: Zvýšení rychlosti v úseku Popelín - Počátky Žirovnice na trati Veselí nad Lužnicí - Horní Cerekev

Konečný příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Kraj: Jihočeský kraj

Stručný popis projektu: Na základě stavu želez. svršku a spodku, byla navržena jeho rekonstrukce. Realizováním projektu se  zvýšila rychlost a zlepšili se parametry pro železniční spodek a svršek včetně železničních propustků a zabezpečovacích zařízení.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 34 780 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 32 312 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 32 312 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 24 234 tis. Kč

Začátek projektu: 19.11.2004

Konec projektu: 30.6.2005

Název projektu: Zvýšení rychlosti v úseku Cheb - Františkovy Lázně

Konečný příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Kraj: Západočeský

Stručný popis projektu: Jednokolejná žel.trať Cheb - Frant.Lázně je součástí transevropských žel.magistrál ve smyslu Usnesení vlády ČR č.766/95 a výnosu č.j.1089/99-07 ze dne 28.května 1999. Stavba byla realizována z důvodu odstranění nevyhovujícího stavu žel.svršku a spodku, který vedl k trvalému omezení rychlosti v celém úseku na 20km/h. Hrozil celkový rozpad geometrických parametrů koleje.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 99 965 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 90 338 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 82 027 321 Kč

Podané žádosti o platbu: 61 520 tis. Kč

Začátek projektu: 10.10.2004

Konec projektu: 31.5.2005

Název projektu: Modernizace žst. Hluboká nad Vltavou

Konečný příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Kraj: Jihočeský kraj

Stručný popis projektu: Předmětem stavby je rekonstrukce zhlaví pomocí transformovaných výhybek, které umožní jízdu rychlosti 100km/h. Provedené kolejové úpravy vyvolají úpravu zabezp. zařízení, rekonstrukci trakčního vedení a osvětlení a rekonstrukci mostu.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen

Celkové náklady: 100 002 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 89 434 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 67 574 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 50 680 tis. Kč

Začátek projektu: 1.9.2005

Konec projektu: 30.11.2006

Název projektu: Rekonstrukce výhybek v žst. Křižanov

Konečný příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Předmětem stavby je rekonstrukce výhybkových konstrukcí, které vykazovaly vysokou míru opotřebovanosti. Realizací - rekonstrukcí železničního spodku a svršku dojde k zajištění normovaného stavu a tím k zajištění bezpečnosti žel.dopravy a ke zvýšení komfortu cestování.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 64 510 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 56 594 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 56 425 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 42 318 tis. Kč

Začátek projektu: 1.8.2005

Konec projektu: 27.10.2005

Název projektu: Zvýšení rychlosti Plzeň - Česká Kubice

Konečný příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Kraj: Plzeňský

Stručný popis projektu: Projekt se realizuje z důvodu nevyhovujícího technického stavu kolejí. Předmětem rekonstrukce jsou traťové koleje, přejezdy, mosty, propustky, žel.svršek, spodek, přejezdové konstrukce, zabezpečovacího zařízení.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 289 294 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 258 199 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 229 497 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 172 123 tis. Kč

Začátek projektu: 11.10.2004

Konec projektu: 30.9.2006

Název projektu: Elektrizace traťového úseku včetně předelektrizačních úprav žst.Ostrava hlavní nádraží - žst.Ostrava Kunčice

Konečný příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Kraj: Moravskoslezský

Stručný popis projektu: Cílem projektu je elektrizace traťového úseku včetně rekonstrukce trati a tím i dosažení zvýšení rychlosti, propustnosti a bezpečnosti vlakové dopravy.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 974 614 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 823 441 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 851 120 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 604 914 tis. Kč

Začátek projektu: 1.9.2005

Konec projektu: 15.11.2007

Název projektu: Rekonstrukce koleje Sokolnice - Chrlice, 3. stavba

Konečný příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Kraj: Jihomoravský

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce koleje mezi stanicemi Chrlice - Sokolnice. Součástí stavby je i rekonstrukce klenutého mostu, sanace železničního spodku, rekonstrukce koleje novým materiálem, úpravy trakčního vedení a nové trakční stožáry.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 76 714 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 76 344 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 76 344 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 57 258 tis. Kč

Začátek projektu: 9.6.2006

Konec projektu: 14.11.2006

Název projektu: Vybudování  žel. zastávky Brno-Lesná

Konečný příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Kraj: Jihomoravský

Stručný popis projektu: Cílem projektu je vybudování zastávky , které je vyvoláno zavedením Integrovaného dopravního systému v brněnském regionu a opakovanými požadavky ze strany obyvatelstva v okolí.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 17 906 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 10 885 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 17 906 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 8 163 tis. Kč

Začátek projektu: 1.9.2006

Konec projektu: 14.12.2006

Název projektu: Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov - státní hranice

Konečný příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Kraj: Jihomoravský

Stručný popis projektu: Jedná se o jednokolejnou neelektrizovanou trať, která se nachází v příhraniční oblasti města Znojma a spojuje tratě ČD s tratí OBB. Cílem je elektrizace žst. Šatov a traťového úseku Šatov státní hranice s Rakouskem.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 159548 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 157 810 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 157 810 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 118 358 tis. Kč

Začátek projektu: 25.9.2006

Konec projektu: 9.12.2006

Opatření 1.2

Název projektu: Silnice I/16 Mlčechvosty - obchvat, 2. stavba

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic

Kraj: Středočeský

Stručný popis projektu: Celková délka budovaného obchvatu na silnici I/16 v úseku Mlčechvosty – Spomyšl  je 4,513 km v kategorii S 11,5/80. Obchvat obcí Mlčechvosty a Spomyšl navazuje na dříve vybudovaný úsek silnice Spomyšl-Býkev.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 300 689 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 293 755 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 156 862 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 117 528 tis. Kč

Začátek projektu: 11.5.2005

Konec  projektu: 31.8.2006

Název projektu: Silnice I/25 Boží Dar-obchvat

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic

Kraj: Karlovarský

Stručný popis projektu: Navrhovaná stavba je přeložkou sil. I/25 vyhýbající se z větší části obci Boží Dar. Přeložka komunikace je navržena v kategorii S 9,5/60, v délce 1,2 km.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 160 399 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 152 327 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 128 355 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 31 991 tis. Kč

Začátek projektu: 1.7.2005

Konec projektu: 30.6.2007

Název projektu: Silnice I/34 Nová Ves-Božejov

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Projekt řeší stavbu přeložky na silnici I/34 mezi Božejovem a Novou Vsí v délce 3,415 km v kategorii S 11,5/70. Důvodem zpracování projektu je nevyhovující stav a nedostačující kapacita silnice I.třídy – mezinárodního tahu E 551.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 412 239 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 306 940 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 412 523 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 230 205 tis. Kč

Začátek projektu: 3.10.2005

Konec projektu: 30.6.2008

Název projektu: Silnice I/34 Stráž nad Nežárkou

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic

Kraj: Jihočeský

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je stavba přeložky silnice I/34 mimo stávající průtah městem Stráž nad Nežárkou. Délka stavebního úseku je 3,3 km v  kategorii S 11,5/80.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen

Celkové náklady: 266 407 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 234 429 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 277 217 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 175 821 tis. Kč

Začátek projektu: 17.8.2005

Konec projektu: 31.8.2007

Název projektu: Silnice I/67 Karviná, most přes Olši - ev. č. 67-009

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic

Kraj: Moravskoslezský

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je odstranění špatného technického stavu pětipolového mostu na silnici I/57 v Karviné, úprava úložných prahů, výměna izolací a pojízdné vozovky včetně rekonstrukce říms a záchytných zařízení.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 36 176 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 35 700 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 31 105 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 23 211 tis. Kč

Začátek projektu: 1.5.2005

Konec projektu: 30.6.2006

Název projektu: I/13 Chomutov - průtah, 3. stavba

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic

Kraj: Ústecký

Stručný popis projektu: Projekt řeší dokončení přestavby průtahu silnice I/13 v Chomutově na čtyřpruh. Délka úseku je 1,3 km v kategorii MS 16,5/60. Součástí je výstavba čtyř mostů o celkové délce 54,2 m.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 91 108 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 89 938 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 90 650 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 67 453 tis. Kč

Začátek projektu: 27.4.2006

Konec projektu: 27.8.2007

Název projektu: Silnice I/38 Znojmo, obchvat I (2.etapa)

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic

Kraj: Jihomoravský

Stručný popis projektu: Předmětem stavby je vybudování 2. etapy (km 1,3 - km 3,0 - z časového hlediska jako první) I. části silničního obchvatu města Znojma. Komunikace je navržená v kategorii S 11,5/80 v celkové délce 1,7 km. Součástí projektu je výstavba mimoúrovňového přejezdu silnice třetí třídy.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady:  167 798 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 163 798 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 60 940 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 45 705 tis. Kč

Začátek projektu: 4.12.2006

Konec projektu: 15.8.2008

Název projektu: Silnice I/44 Rájec - Zábřeh

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic

Kraj: Olomoucký

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je výstavba obchvatu obce Rájec na silnici I/44 v délce 2,106 km a kategorii S 11,5/80. Součástí je i vybudování dvou mostů, dvou připojení na stávající komunikaci I/44 a protihlukové stěny.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 136 789 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 111 789 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 103 830 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 77 516 tis. Kč

Začátek projektu: 26.6.2006

Konec projektu: 31.5.2008

Název projektu: Silnice I/21 Planá, přeložka

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic

Kraj: Plzeňský

Stručný popis projektu: Součástí projektu je přeložka silnice I/21 v kategorii S11,5/80 v délce 2,065 km s přemostěním Hamerského a Plánského potoka.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 156 695 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 156 435 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 159 105 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 117 326 tis. Kč

Začátek projektu: 9.3.2006

Konec projektu: 30.6.2008

Opatření 1.3

Název projektu: Výstavba odbavovacího terminálu letiště Brno

Konečný příjemce: Jihomoravský kraj

Kraj: Jihomoravský

Stručný popis projektu: Obsahem projektu je výstavba nového odbavovacího terminálu na mezinárodním veřejném letišti v Brně -Tuřanech. Objekt bude sloužit k odbavení cestujících před odletem a poskytování s tím souvisejících služeb.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 250 483 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 141 699 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 194 100 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 43 057 tis. Kč

Začátek projektu: 9.8.2005

Konec projektu: 31.12.2006

Název projektu: Modernizace a rozšíření letiště Ostrava - Mošnov

Konečný příjemce: Moravskoslezský kraj

Kraj: Moravskoslezský

Stručný popis projektu: Projekt zahrnuje výstavbu haly pro odlétající cestující a její vybavení potřebným technickým, informačním a bezpečnostním zařízením v souladu se standardy EU. Nová hala letiště bude sloužit pro odbavování cestujících a jejich zavazadel při odletech.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 141 017 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 141 017 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 133 984 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 42 850 tis. Kč

Začátek projektu: 13.4.2005

Konec projektu: 30.11.2006

Název projektu: Modernizace letiště Karlovy Vary - I. Etapa

Konečný příjemce: Karlovarský kraj

Kraj: Karlovarský

Stručný popis projektu: Projekt řeší modernizaci přistávací a vzletové dráhy letiště, zlepšení jejích technicko - provozních parametrů, tj. zvýšení únosnosti přistávací a vzletové dráhy pro možnost přistávání letadel určité hmotnostní kategorie při zvyšujícím se počtu pohybů a prodloužení životnosti dráhy s kvalitnějším povrchem pro očekávané navyšování provozu.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 112 659 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 112 659 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 112 653 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 33 548 tis. Kč

Začátek projektu: 30.9.2005

Konec projektu: 30.9.2006

Opatření 1.4

Název projektu: Telematický systém vodní dopravy na LVVC

Konečný příjemce: Ředitelství vodních cest

Kraj: Středočeský, Ústecký, Pardubický

Stručný popis projektu: Projekt se zabývá implementací telematického systému vodní dopravy na labsko-vltavské vodní cestě, který bude harmonizován s evropským standardem RIS a v plném rozsahu zajistí pokrytí plavebního provozu. Pro zvýšení bezpečnosti a efektivnosti plavby bude připraven datový podklad pro palubní navigační systém v unifikovaném evropském formátu Inland ECDIS a uveden do provozu systém pro sledování polohy plavidel a nákladu propojený s informačním systémem Povodí Labe, s.p. a Povodí Vltavy, s.p.

Stav realizace projektu: Projekt je stavebně i finančně  ukončen.

Celkové náklady: 9 497 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 9 497 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 14 498 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 7 121 tis. Kč

Začátek projektu: 3.8.2005

Konec  projektu: 30.6.2007

Název projektu: Přístav Děčín - Rozbělesy - povodňová ochrana

Konečný příjemce: Ředitelství vodních cest

Kraj: Ústecký

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je výstavba vyvazovacích zařízení (pevných dalb) v bazénu veřejného přístavu Děčín - Rozbělesy, které umožní bezpečné vyvazování plavidel za vysokých vodních stavů. Dalby umístěné podél břehu po 30 m tvoří ocelové nosné prvky vetknuté do dna přístavního bazénu. Přístup na břeh je zajištěn lávkami z úrovně nábřežní komunikace. Dalším doplňujícím zařízením  jsou vázací kruhy na koruně dělící hráze mezi Labem a přístavním bazénem.

Stav realizace projektu: Projekt je stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 71 995 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 71 995 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 71 388 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 42 833 tis. Kč

Začátek projektu: 25.8.2005

Konec projektu: 28.6.2006

Název projektu: Nadjezí Týnec n. L., PB povodňová ochrana

Konečný příjemce: Ředitelství vodních cest

Kraj: Ústecký

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je výstavba 3 ks vysokovodních vyvazovacích dalb u pravého břehu Labe nad jezem Týnec nad Labem. Dalby v osové vzdálenosti 30 m vytvoří stání pro 1 lodní polohu.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 4 818 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 4 818 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 4 802 tis.Kč

Podané žádosti o platbu: 2 880 tis. Kč

Začátek projektu: 19.9.2005

Konec projektu: 31.12.2005

Název projektu: Horní plavební kanál Roudnice - povodňová ochrana

Konečný příjemce: Ředitelství vodních cest

Kraj: Ústecký

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je výstavba 6  vázacích kruhů v hraně levého břehu horního plavebního kanálu a 3 ks vázacích kruhů za rubem štětové stěny na pravém břehu.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 1 443 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 443 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 2 493 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 866 tis. Kč

Začátek projektu: 19.9.2005

Konec projektu: 31.12.2005

Název projektu: Ochranný přístav Nymburk - povodňová ochrana

Konečný příjemce: Ředitelství vodních cest

Kraj: Středočeský

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je výstavba 10 vázacích kruhů v ochranném přístavu.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 13 459 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 13 459 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 18 332 tis.Kč

Podané žádosti o platbu: 8 075 tis. Kč

Začátek projektu: 7.11.2005

Konec projektu: 13.9. 2006

Název projektu: Přístav Mělník, 1 bazén - překladní zeď kontejnerového terminálu

Konečný příjemce: Ředitelství vodních cest

Kraj: Středočeský

Stručný popis projektu: Obsahem projektu je výstavba přístavní zdi vybavené vysokovodními vyvazovacími zařízeními.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 71 140 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 71 140 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 74 965 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 42 680 tis. Kč

Začátek projektu: 25.8.2005

Konec projektu: 14.1.2007

Název projektu: Silniční most přes Labe v Poděbradech

Konečný příjemce: Ředitelství vodních cest

Kraj: Středočeský

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího silničního mostu přes Labe v Poděbradech. Tento projekt zajistí zabezpečení podjezdné výšky 7,0 m. V návaznosti na další projekty zabezpečení podjezdných výšek bude s výjimkou extrémních vodních stavů souvisle zajištěna podjezdná výška 5,25 m až do přístavu Pardubice, která je v Evropě na vodních cestách minimálním standardem. Jedná se o trvalý silniční most přes vodní tok řešený jako spojitý nosník o dvou polích s dolní mostovkou navržený na normové zatížení. Spodní stavba stávajícího objektu bude výškově upravena pro osazení nové nosné konstrukce. Stávající inženýrské sítě budou trvale přeloženy pod koryto řeky Labe.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 128 881 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 128 881 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 137 770 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 55 160 tis. Kč

Začátek projektu: 11.12.2006

Konec projektu: 29.5.2008

Název projektu: VD Poděbrady, rekonstrukce zdí plavební komory, Povodí Labe

Konečný příjemce: Povodí Labe, s.p.

Kraj: Středočeský

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce plavební komory (oprava zdí plavební komory na horním i dolním ohlaví, sanace skluzu na horním ohlaví do obou obtoků, levé stěny za česlemi v levém obtoku a dna na dolním ohlaví PK, vybetonování nových plat na obou stranách PK). Rekonstrukce elektroinstalace plavební komory. Modernizace hlavního a pomocného rozvaděče na ohlavích plavební komory. Rekonstrukce osvětlení PK, osazení vjezdové signalizace a plavebních znaků podle Řádu plavební bezpečnosti. Rekonstrukcí budou obnoveny původní parametry plavební komory - t.j. užitné rozměry 85 x 12 m.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen

Celkové náklady: 38 000 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 38 000 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 41 104 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 25 607 tis. Kč

Začátek projektu: 31.8. 2005

Konec  projektu: 30.4. 2007

Název projektu: VD Lysá nad Labem, rekonstrukce zdí plavební komory

Konečný příjemce: Povodí Labe, s.p.

Kraj: Středočeský

Stručný popis projektu:  Rekonstrukce plavební komory (oprava zdí plavební komory na horním i dolním ohlaví a vybetonování nových plat na obou stranách PK). Rekonstrukce elektroinstalace plavební komory. Modernizace hlavního a pomocného rozvaděče na ohlavích plavební komory. Rekonstrukce osvětlení PK, osazení vjezdové signalizace a plavebních znaků podle Řádu plavební bezpečnosti.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 35 000 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 35 000 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 35 857 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 23 543 tis. Kč

Začátek projektu: 31.8.2005

Konec projektu: 30.4.2007

Název projektu: VD Čelákovice, rekonstrukce zdí plavební komory

Konečný příjemce: Povodí Labe, s.p.

Kraj: Středočeský

Stručný popis projektu: Obsahem projektu je rekonstrukce plavební komory (oprava zdí plavební komory na horním i dolním ohlaví, vybetonování nových plat na obou stranách PK), rekonstrukce elektroinstalace plavební komory.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 35 050 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 35 050 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 35 955 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 23 800 tis. Kč

Začátek projektu: 13.7.2006

Konec  projektu: 30.4.2008

Název projektu: Západní přístav Ústí nad Labem - povodňová ochrana

Konečný příjemce: Povodí Labe, s.p.

Kraj: Ústecký

Stručný popis projektu: Obsahem projektu je vybavení ochranných přístavů vysokovodním vyvazovacím zařízením, které zajistí vyšší bezpečnost plavidel v případě průchodu velkých vod.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 1 000 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 000 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 986 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 619 tis. Kč

Začátek projektu: 14.12.2005

Konec  projektu: 30.3.2006

Název projektu: Ústřední přístav Ústí nad Labem - povodňová ochrana

Konečný příjemce: Povodí Labe, s.p.

Kraj: Ústecký

Stručný popis projektu: Obsahem projektu je vybavení ochranných přístavů vysokovodním vyvazovacím zařízením, které zajistí vyšší bezpečnost plavidel v případě průchodu velkých vod.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 1 200 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 200 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 1 220 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 771 tis. Kč

Začátek projektu: 14.12. 2005

Konec projektu: 30.3.2006

Název projektu:  Horní plavební kanál Brandýs nad Labem PB - povodňová ochrana, Povodí Labe

Konečný příjemce: Povodí Labe, s.p.

Kraj: Středočeský

Stručný popis projektu: Obsahem projektu je vybavení ochranných přístavů vysokovodním vyvazovacím zařízením, které zajistí vyšší bezpečnost plavidel v případě průchodu velkých vod.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 5 600 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 5 600 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 2 459 tis.Kč

Podané žádosti o platbu: 1 600 tis. Kč

Začátek projektu: 1.3. 2005

Konec projektu: 30.3. 2006

Název projektu: Zvýšení užitečného zatížení koruny hráze v přístavu Děčín - Terminál

Konečný příjemce: Česko-saské přístavy

Kraj: Ústecký

Stručný popis projektu: Obsahem projektu je zvýšení  únosnosti  koruny přístavní hráze vybudováním vrtaných pilot  jako statického zajištění jeřábových podpěr v blízkosti nábřežní hrany  a  statické zajištění polorámu přístavní zdi v místě  činnosti mobilních jeřábů.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 2 936 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 2 854 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 2 938 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 999 tis. Kč

Začátek projektu: 31.5.2005

Konec  projektu: 31.7.2005

Opatření 2.1

Název projektu:  Silnice I/10 Mnichovo Hradiště - protihluková opatření,  km 57,650-58,057

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic

Kraj: Středočeský

Stručný popis projektu: Předmětem projektu byla výstavba protihlukové zdi na silnici I/10 u obce Mnichovo Hradiště v délce 418 m. Stěna byla provedena z pohltivých panelů montovaných do žel. bet. sloupků.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 18 509 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 18 238 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 17 594 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 13 195 tis. Kč

Začátek projektu: 14.4.2005

Konec projektu: 30.7.2005

Název projektu:  Silnice I/10 I/4 Voznice - protihluková opatření

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic

Kraj: Středočeský

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je vybudování protihlukové stěny na stávající silnici I/4 kolem obce Voznice.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 27 566 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 27 427 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 27 451 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 20 570  tis. Kč

Začátek projektu: 30.5.2006

Konec projektu: 30.11.2006

Název projektu: Silnice I/4 Lhotka - protihluková opatření

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic

Kraj: Středočeský

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je vybudování protihlukové stěny na stávající silnici I/4 kolem obce Lhotka.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 18 657 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 18 631 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 18 655 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 13 973 tis. Kč

Začátek projektu: 19.6.2006

Konec projektu: 20.12.2006

Název projektu:  Silnice I/31 ul. Okružní - protihluková opatření – 1. etapa

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic

Kraj: Královéhradecký

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je vybudování jednostranné protihlukové stěny u obytných domů v Hradci Králové.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 35 117 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 35 045 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 35 045 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 26 284  tis. Kč

Začátek projektu: 13.7.2006

Konec projektu: 20.12.2006

Název projektu: Silnice I/10 Písková Lhota - protihluková opatření, km 37,666-38,456

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic

Kraj: Středočeský

Stručný popis projektu: Předmětem projektu byla výstavba protihlukové zdi na silnici I/10 u obce Písková Lhota v délce 796 m. Stěna byla provedena z pohltivých panelů montovaných do prefabrikovaných žel. bet. sloupků.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 31 855 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 28 290 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 31 506 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 21 217 tis. Kč

Začátek projektu: 1.8.2005

Konec projektu: 30.11.2005

Název projektu: Silnice I/20 Plzeň, D5 K Dráze, PHS v km 1,3

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic

Kraj: Plzeňský

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je vybudování oboustranné protihlukové stěny u obytných domů v Plzni v ulici K Dráze.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 17 106 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 12 830 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 17 106 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 5 991 tis. Kč

Začátek projektu: 15.11.2006

Konec projektu: 30.6.2007

Název projektu: D1 PHS Brno - Starý Lískovec, vlevo

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic

Kraj: Jihomoravský

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je vybudování protihlukové stěny u obytných domů v Brně - Starém Lískovci.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 44 053 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 42 853 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 42 853 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 29 218 tis. Kč

Začátek projektu: 1.11.2006

Konec projektu: 30.10.2007

Název projektu: Silnice I/8 Bystřany, protihlukové  stěny

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic

Kraj: Ústecký

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je vybudování protihlukových stěn Bystřany-sever, Bystřany-jih, Kozlíky.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen

Celkové náklady: 41 387 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 40 925 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: -

Podané žádosti o platbu: -

Začátek projektu: 15.12.2007

Konec projektu: 15.8.2008

Název projektu:  Silnice I/31 ul. Okružní v HK PHS 2. etapa

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic

Kraj: Královéhradecký

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je vybudování oboustranné protihlukové stěny u obytných domů v Hradci Králové.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 226 354 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 219 793 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 219 650 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 164 738  tis. Kč

Začátek projektu: 14.12.2007

Konec projektu: 30.11.2008

Opatření 2.2

Název projektu:  Doplnění překladních mechanismů pro kombinovanou dopravu v přístavu Ústí nad Labem

Konečný příjemce: České přístavy, a.s.

Kraj: Ústecký

Stručný popis projektu: Předmětem realizovaného projektu je nákup elektrického portálového kontejnerového kolejového jeřábu. Předkládaný projekt splňuje globální cíl OPI (ochrana a zlepšení stavu životního prostředí, rozvoj a zkvalitnění dopravní infrastruktury), specifické cíle priority 2 (zlepšení životních podmínek v ČR redukcí negativních vlivů dopravy na ŽP) a operativních cílů opatření 2.2 (dosažení vyššího podílu KD na úkor přímé silniční dopravy a tím i snížení nehodovosti v silniční dopravě).

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 7 259 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 6 100 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 7 259 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 2 135 tis. Kč

Začátek projektu: 20.12.2006

Konec projektu: 31.5.2007

Název projektu:  Kontejnerový veřejný terminál ČD v žst Lovosice při Průmyslovém a logistickém centru Lovosice

Konečný příjemce: České dráhy, a.s.

Kraj: Ústecký

Stručný popis projektu: Obsahem projektu je vybudování hlavní základny kombinovaných přeprav ve severočeském regionu a zabezpečení dopravní obsluhy nově průmyslových zón, vybudování objektu pro poskytování služeb na bázi logistických technologií a principů se zaměřením na překládky přepravních jednotek mezi různými obory dopravy,manipulace s přepravovaným zbožím, komplezace a dekompletace, shromažďování zásilek exportovaných a importovaných v regionu  a vytváření směrových kompletů, veřejný sklad a poskytování dodatečných logistických služeb pro všechny uživatele.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 183 783 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 161 954  tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 205 450 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 56 684 tis. Kč

Začátek projektu: 27.10.2006

Konec projektu: 30.11.2008

Opatření 2.3

Název projektu:  Výstavba plnící stanice CNG Havířov - Šumbark

Konečný příjemce: ČSAD Havířov

Kraj: Moravskoslezský

Stručný popis projektu: Cílem projektu je výstavba plnící stanice CNG v areálu společnosti ČSAD Havířov, která bude sloužit k doplňování paliva autobusů ČSAD s plynovým pohonem. Záměrem projektu je rozvoj ekologické dopravy a ochrana životního prostředí.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 19 655 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 19 325 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 23 390 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 6 764 tis. Kč

Začátek projektu: 6.9.2006

Konec projektu: 31.1.2007

Název projektu:  Plnící stanice CNG - Tábor

Konečný příjemce: Commett Plus, spol. s r.o.

Kraj: Jihočeský

Stručný popis projektu Stávající veřejná  ČS PHM, která je ve vlastnictví společnosti Comettplus s.r.o., umožňuje plnit následující druhy PHM: automobilový benzín Speciál, Natural a dále naftu. V souvislosti s rozvodem zemního plynu v roce 2005 a dále v souvislosti se stavem životního prostředí v Táboře a se snížením nákladů na provozování osobní přepravy se realizuje toto rozšíření stávající ČS PHM o zemní plyn. Rekonstrukce bude spočívat ve stavebních úpravách stávající čerpací stanice.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 17 539 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 17 539  tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 20 872 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 6 138 tis. Kč

Začátek projektu: 4.8.2006

Konec projektu: 28.2.2007

Název projektu:  Vývoj a výzkum ekologických vodíkových technologií pro využití v dopravě

Konečný příjemce: ÚVJ Řež

Kraj: Středočeský

Stručný popis projektu: Předkládaný projekt si klade za cíl uvést v ČR nové ekologické technologie v oblasti hromadné dopravy osob, jejichž důsledkem je snížení emisí škodlivých látek a tím zlepšení kvality ovzduší. Novou technologií, pomocí které se realizuje daný cíl, jsou tzv. palivové články ve spojení s využíváním vodíku jako paliva pro vozidla. Náplní projektu je vývoj a optimalizace klíčových komponent pro implementaci vodíkových technologií do vozidla (autobusu). Vývojová činnost se dále zaměří na oblast produkce, skladovaní, transportu a distribuce vodíku. Ambicí tohoto projektu je také iniciovat vypracování legislativy pro schvalovací procesy provozu motorových vozidel s vodíkovými palivovými články.

Stav realizace projektu: Projekt  ukončen.

Celkové náklady: 16 600 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 16 600  tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 17 837 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 8 991 tis. Kč

Začátek projektu: 30.1.2007

Konec projektu: 15.12.2008

Název projektu:  Realizace a provoz vodíkového autobusu s palivovými články

Konečný příjemce: ÚVJ Řež

Kraj: Středočeský

Stručný popis projektu: Předkládaný projekt je vyústěním schváleného vývojového projektu FCZ H2-BUS. Na základě jeho výstupů bude realizován vodíkový autobus s palivovými články a pokročilými technologiemi rekuperace energie. Dále bude vybudována vodíková čerpací stanice na území města Neratovice. Autobus bude provozován v rámci městské hromadné dopravy se zaměřením na demonstraci možnosti vodíkových technologií v praxi a zároveň bude sloužit jako zdroj cenných informací z jeho provozu.

Stav realizace projektu: Projekt  stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 67 028 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 67 028 tis.  Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci:73 427 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 36 753 tis. Kč

Začátek projektu: 30.1.2007

Konec projektu: 31.12.2008

Název projektu: Trolejbusová trať sídliště Vltava České-Vrbné v Českých Budějovicích

Konečný příjemce: Město České Budějovice

Kraj: Jihočeský

Stručný popis projektu: Účelem  projektu je nahradit stávající trasu městské hromadné dopravy provozovanou autobusy s naftovými motory trolejbusovou tratí, na které budou jezdit trolejbusy na alternativní palivo - na elektrickou energii.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 20 128 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 19 882 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 20 128 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 14  912 tis. Kč

Začátek projektu: 1.4.2007

Konec projektu: 31.1.2008

Název projektu:  Rekonstrukce dílenských prostor pro hromadné dopravní prostředky

Konečný příjemce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Kraj: Karlovarský

Stručný popis projektu: Hlavní cíl projektu je realizace rekonstrukce dílenských prostor pro hromadné dopravní prostředky na alternativní paliva, a tím zajistit diagnostické a servisní úkony na autobusech městské hromadné dopravy s pohonem na CNG.

Stav realizace projektu: Projekt stavebně i finančně ukončen.

Celkové náklady: 5 117 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 4 296 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 5 117 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 3 222 tis. Kč

Začátek projektu: 28.2.2007

Konec projektu: 31.1.2008

Poznámka: Položka „Podané žádosti o platbu“ představuje u projektů ze sektoru doprava prostředky proplacené z ERDF.

Opatření 2.4

Název projektu:  Mapování významného hlukového zatížení obyvatel ČR podél významných dopravních cest, významných letišť a v rámci aglomerací různými typy dopravy. Zpracování hlukových map. I. Etapa

Konečný příjemce: Ministerstvo zdravotnictví

Kraj: Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Středočeský

Stručný popis projektu: Cílem projektu je zpracování hlukových map území ČR pro okolí hlavních pozemních komunikací, hlavních železničních tratí, hlavních letišť a pro aglomerace. Mapování by mělo proběhnout v souladu se směrnicí 2002/49/ES.

Stav realizace projektu: Studie dokončeny, projekt proplacen.

Celkové náklady: 12 564 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 12 564 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 12 564 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 9 423 tis.

Začátek projektu: 2.12.2005

Konec projektu: 31.12.2006

Název projektu:  Analýza každodenního dopravního chování dospělého městského obyvatelstva a nástroje regulace dopravy

Konečný příjemce: Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí

Kraj: Výzkumný projekt je realizován ve vybraných městských oblastech ČR. Analýza statistických dat se vztahuje k celé ČR.

Stručný popis projektu: Cílem projektu je analyzovat každodenní dopravní chování dospělého městského obyvatelstva a faktory ovlivňující rozhodování o používaném dopravním prostředku. Jedná se o faktory jako jsou fyzické bariéry, socio-demografické a postojové determinanty. Na základě výsledků budou diskutovány možnosti nástrojů regulace osobní dopravy v městských a příměstských oblastech a navrhnuty optimální kombinace ekonomických, administrativních a technických opatření vedoucí k rozšíření vzorců udržitelného dopravního chování.

Stav realizace projektu: Studie dokončeny, projekt proplacen.

Celkové náklady: 4 000 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 4 000 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 4 041 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 3 000 tis. Kč

Začátek projektu: 1.4.2006

Konec projektu: 31.8.2008

Název projektu:  Analytická studie dopravní obsluhy a zátěže města Vsetín z hlediska udržitelného rozvoje Konečný příjemce: Město Vsetín

Kraj: Zlínský

Stručný popis projektu: Cílem projektu je vypracování analytické studie dopravní obsluhy a zátěže města Vsetín, která bude koncipována z hlediska respektování principu udržitelného rozvoje a bude zaměřena převážně environmentálním směrem. V rámci několika studií budou řešeny problémové otázky související s nárůstem dopravy, které se objevují zejména v posledních letech. Projekt připraví rozhodující podklady pro reálné posouzení dopravy jako celku z hlediska vlivu na životní prostředí a lidské zdraví v městském prostředí.

Stav realizace projektu: Studie dokončeny, projekt proplacen.

Celkové náklady: 5 320 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 5 320 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 5 286 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 3 963 tis. Kč

Začátek projektu: 22.9.2006

Konec projektu: 31.8.2007

Název projektu: Databáze hlukových zdrojů na železnici

Konečný příjemce: Ministerstvo dopravy, odbor 130

Kraj: Všechny kraje kromě Prahy

Stručný popis projektu: Cílem projektu je vytvoření databáze zdrojů hluku v železniční dopravě, která dále poslouží jako podklad v souvislosti s vytvářením hlukových map podél hlavních železničních tratí. Dalším konečným výstupem pak budou emisní čísla skupin vozidel rozdělených podle emisních charakteristik a naplnění registru kolejových vozidel.

Stav realizace projektu: Studie dokončeny, projekt proplacen.

Celkové náklady: 3 808 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 3 808 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 3 808 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 2 856 tis. Kč

Začátek projektu: 25.8.2006

Konec projektu: 30.6.2008

Název projektu:  Mapování významného hlukového zatížení obyvatel ČR podél významných dopravních cest, významných letišť a v rámci aglomerací různými typy dopravy. Zpracování hlukových map. II. Etapa

Konečný příjemce: Ministerstvo zdravotnictví

Kraj: Okolí hlavních pozemních komunikací, po kterých projede více jak 6 000 000 vozidel za rok, hlavních letišť a aglomerace s více jak 250 000 trvale bydlícími obyvateli na území celé ČR

Stručný popis projektu: Cílem projektu je zpracování hlukových map území ČR pro okolí hlavních pozemních komunikací, hlavních železničních tratí, hlavních letišť a pro aglomerace. Mapování by mělo proběhnout v souladu se směrnicí 2002/49/ES.

Stav realizace projektu: Studie dokončeny, projekt proplacen.

Celkové náklady: 50 260 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 34 200 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 48 909 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 19 519 tis. Kč

Začátek projektu: 31.1.2007

Konec projektu: 31.3.2008

Název projektu: Postavení a možnosti rozvoje logistické infrastruktury v Moravskoslezském kraji s důrazem na vybudování veřejného logistického centra

Konečný příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Kraj: Moravskoslezský

Stručný popis projektu: Cílem projektu je vypracování návrhu na vybudování veřejného logistického centra na území MSK.

Stav realizace projektu: Studie dokončeny, projekt proplacen.

Celkové náklady: 3 740 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 3 740 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 3 643 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 2 726 tis. Kč

Začátek projektu: 31.1.2007

Konec projektu: 30.6.2008

Sektor Životní prostředí

Poznámka: Položka „Podané žádosti o platbu“ představuje u projektů ze sektoru životní prostředí prostředky proplacené z ERDF i z národních zdrojů.

#### Opatření 3.1

Název projektu: Oprava a odbahnění rybníka Dobřínsko

Konečný příjemce: Obec Dobřínsko

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Odbahnění rybníka, oprava bezpečnostního přelivu, oprava výpustného zařízení, oprava hráze rybníka, biotechnická opatření (vytvoření izolované mokřadní plochy a mělké litorální zóny, úprava přítoku rybníka).

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 3 307 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 3 307 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 3 440 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 2 976 tis. Kč

Začátek projektu: 30.9.2005

Konec projektu: 11.12.2006

Název projektu: Rybník Čerňák - Dlouhá Ves, odbahnění a oprava hráze

Konečný příjemce: Dlouhá Ves

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Revitalizace rybníku s extenzivním chovem ryb - odbahnění rybníka vč. vytvoření litorálního pásma, oprava a zpevnění hráze, oprava bezpečnostního přelivu, oprava výpustného zařízení.

Stav realizace projektu: Při administraci projektu byla zjištěna nesrovnalost, byly stanoveny sankce a probíhá definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 5 288 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 5 288 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 2 034 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 749 tis. Kč

Začátek projektu: 14.12.2005

Konec projektu: 30.9.2006

Název projektu: Nádrž Havraníky

Konečný příjemce: Obec Havraníky

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Dotčená nádrž tvoří soustavu dvou drobných vodních ploch (vlastní nádrž a předřazený mokřad) na okraji intravilánu obce Havraníky, na hranici Národního parku Podyjí. Původně hruškovitý tvar nádrže byl v minulosti zasypán a dolní část rybníka byla upravena jako koupaliště formou železobetonového bazénu, v současné době dožívající konstrukce. Vypouštění nádrže bylo řešeno sodní výpustí, osazenou nad vlastním dnem nádrže, takže celý objem nádrže nelze za současného stavu vyprázdnit. Břehy rybníka jsou značně strmé a jsou narušovány výraznou břehovou abrazí. Následné produkty eroze jsou příčinou silného zazemnění nádrže. Plocha nadřazeného je zcela zastíněná náletem dřevin. Vlivem zazemnění mokřadu došlo k zanesení pramenů a mokřad v posledních letech vysychá. Celková koncepce řešení: Dojde k odstranění konstrukce železobetonového bazénu koupaliště, úpravě strmých břehů do mírného sklonu, odstranění sedimentů ze dna nádrže. Vypouštění vody z nádrže a regulace nádrže bude řešena trubní výpustí DN 400 s otevřeným železobetonovým požerákem. Zvýšením hrázového tělesa dojde k podstatnému zvětšení ochranného prostoru nádrže. Budou provedeny úpravy mokřadu, odstraněny sedimenty nevhodná a náletové dřeviny. Stavebními úpravami dojde k obnovení všech funkcí rybníka, a to: vodohospodářské, krajinotvorné a biologické.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 1 649 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 611 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 1 693 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 436 tis. Kč

Začátek projektu: 15.7.2005

Konec projektu: 19.6.2006

Název projektu: Odbahnění rybníku "Pivovarský"

Konečný příjemce: Město Česká Třebová

Kraj: Pardubický kraj

Stručný popis projektu: Odbahnění rybníka, vybudování zpevněného nájezdu pro obslužná vozidla, vybudování ostrova ve zdrži rybníka a vybudování tůní pro obojživelníky.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 772 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 662 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 799 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 569 tis. Kč

Začátek projektu: 7.2.2005

Konec projektu: 15.9.2005

Název projektu: RYBNÍK NAD LAVIČKOU

Konečný příjemce: Obec Jiřice

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Výstavba nového rybníka na zatrubněném potoce, výstavba hráze, výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a výsadba stromů a keřů.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 2 073 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 2 073 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 2 171 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 866 tis. Kč

Začátek projektu: 21.7.2005

Konec projektu: 28.12.2005

Název projektu: Rybník Jiřička

Konečný příjemce: Obec Jiřice

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Výstavba nového rybníka na zatrubněném potoce, výstavba hráze, výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a výsadba stromů a keřů.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 1 733 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 733 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 1 802 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 559 tis. Kč

Začátek projektu: 4.2.2005

Konec projektu: 28.12.2005

Název projektu: Odbahnění a oprava rybníka Olšiny

Konečný příjemce: Obec Střítěž

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu:  Odstranění nánosu ze zátopy rybníka, oprava hráze, oprava manipulačního objektu, oprava bezpečnostního přelivu.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 2 374 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 2 374 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 2 469 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 2 136 tis. Kč

Začátek projektu: 1.4.2005

Konec projektu: 28.6.2006

Název projektu: Odbahnění rybníka Ležák

Konečný příjemce: Obec Miřetice

Kraj: Pardubický kraj

Stručný popis projektu: Odbahnění rybníka vč.vytvoření litorálního pásma,oprava a zpevnění hráze,oprava bepečnostního přelivu,drobná oprava výpustného zařízení-dřevěných konstrukcí a oprava opěrných zdí z lomového kamene( doplnění a vyspárování).

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 1 697 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 697 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 1 697 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 527 tis. Kč

Začátek projektu: 12.7.2006

Konec projektu: 6.12.2006

Název projektu: Vodní nádrže Schindler I. a II.

Konečný příjemce: Mendělova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Na levostranném břehu Zemanova žlebu byla v minulosti vybudována malá vodní nádrž u Schindlerova památníku (nádrž I.). Tato nádrž nebyla v minulých letech udržována, postupně chátraly jednotlivé objekty (výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv) a přestaly vyhovovat bezpečnostním předpisům. Nádrž ztratila svoji funkci estetickou a krajinotvornou. Jedná se o rekonstrukci stávající vodní nádrže údolní, průtočné (nádrž I.). Má plochu provozní hladiny 593 m2 a objem 376 m3. Zároveň budou odstraněny sedimenty ze dna nádrže přibližně do hloubky 30 cm. Zhruba 300 m pod touto nádrží je navržena nádrž II. Nádrž se nachází na stejném potoku. Jedná se o novostavbu vodní nádrže údolní, průtočné. Má plochu provozní hladiny 995 m2 a objem 1074 m3.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 3 089 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 3 009 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 3 654 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 2 691 tis. Kč

Začátek projektu: 18.6.2007

Konec projektu: 21.12.2007

Název projektu: Oprava a odbahnění Plástovického rybníka

Konečný příjemce: NADACE ARDEA

Kraj: Jihočeský kraj

Stručný popis projektu: Odbahnění Plástovického rybníka a obnova jeho funkce.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 13 439 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 13 439 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 13 997 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 12 095 tis. Kč

Začátek projektu: 1.3.2006

Konec projektu: 27.3.2007

Název projektu: Úprava a odbahnění Rychlovského rybníka

Konečný příjemce: NADACE ARDEA

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Odbahnění Rychlovského rybníka, rozčlenění stávající litorální mokřadní plochy v nátokové části nádrže různorodým snížením úrovně stávajícího dna, vytvoření ostrůvku Oprava a údržba funkčních objektů rybníka, oprava stávajících konstrukcí bezpečnostních přelivů, údržba požeráku

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 27 683 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 27 028 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 29 187 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 24 324 tis. Kč

Začátek projektu: 9.5.2006

Konec projektu: 28.2.2008

Název projektu: Revitalizační a protipovodňové rybníky

Konečný příjemce: Obec Věžky

Kraj: Zlínský kraj

Stručný popis projektu: Obsahem projektu je vybudování I. a II.etapy. V rámci I. etapy jde o : - obnovu malé vodní nádrže včetně litorálu a doprovodné zeleně Horního (Telák) rybníku; - vyčištění, rozšíření a opravu objektů stávající malé vodní nádrže vč.litorálu a doprovodné zeleně Dolního (Zahradního) rybníku; - vybudování sedimentační hráze s mokřadem; - obnovu a prohloubení obvodových příkop; V rámci II.etapy jde o : - obnovu malé vodní nádrže včetně litorálu a doprovodné zeleně Prostředního (Trávnického) rybníku

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 15 931 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 15 931 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 15 931 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 14 338 tis. Kč

Začátek projektu: 15.3.2007

Konec projektu: 30.6.2008

Název projektu: Revitalizace rybníků u Trhových Svinů

Konečný příjemce: Obnova biotopu rybníků v Čechách a na Moravě

Kraj: Jihočeský kraj

Stručný popis projektu: Předmětem žádosti je odbahnění a oprava 4 malých vodních nádrží Dolní Kyjov, Rejta, Něchov a Todně u města Trhové Sviny na území Jihočeského kraje.

Stav realizace projektu: U projektu byla konstatována nesrovnalost a administrace projektu byla zastavena před vyplacením podpory.

Celkové náklady: 7 107 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 7 107 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: -

Podané žádosti o platbu: -

Začátek projektu: 1.1.2007

Konec projektu: 31.12.2007

Název projektu: Moravany - komplexní protipovodňová opatření

Konečný příjemce: Obec Moravany

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Jedná se o výstavbu suchého poldru s objemem retenčního prostoru 6.tis. m3 povrchových vod nad obcí Moravany. Suchý poldr je doplněn biotechnickými protierozními opatřeními v povodí Moravanského potoka na ploše 4,9 ha v oblasti intenzivního zemědělského hospodaření. Zemní hráz poldru délky 139 m bude vybudována v uzavíracím profilu vodoteče. Protierozní opatření zahrnují vybudování 3 vrstevnicových vsakovacích průlehů s výsadbou dřevin místního původu a zalesnění zemědělského pozemku.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 7 964 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 7 838 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 8 207 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 7 052 tis. Kč

Začátek projektu: 7.6.2006

Konec projektu: 7.2.2007

Název projektu: Jičín poldr pod rybníkem Šibeňák

Konečný příjemce: město Jičín

Kraj: Královéhradecký kraj

Stručný popis projektu: Záměrem projektové dokumentace je doplnění parkové úpravy o meandrující koryto odtrubněného Valdického potoka, které obnoví přirozené biotopy proudící vody a významně posílí architektonické řešení a rekreační potenciál území. Dále je záměrem stavby vybudování záchytného prostoru pod hrází rybníku Šibeňák pro bezpečný převod povodňových průtoků přes město Jičín do odtokového koridoru nové silnice, která se zvýšenými obrubníky převede povodňové průtoky pod navazující zastavěné území.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 3 891 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 3 891 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 4 990 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 3 502 tis. Kč

Začátek projektu: 9.5.2006

Konec projektu: 28.2.2007

Název projektu: Revitalizace toku a rybníka Nadýmák v Telči

Konečný příjemce: Telč

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Revitalizace toku a zajištění dotace vody do Telčských rybníků, včetně oprav a odbahnění rybníku Nadýmám

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 7 082 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 6 975 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 7 050 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 6 277 tis. Kč

Začátek projektu: 7.3.2007

Konec projektu: 21.11.2007

Název projektu: Oprava a odbahnění Nového rybníka

Konečný příjemce: Městys Nová Cerekev

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Odstranění nánosu ze zátopy rybníka, oprava hráze, oprava manipulačního objektu, oprava bezpečnostního přelivu, výstavba ostrova a tůňky ve zhlaví rybníka, výsadba stromů a vodních rostlin.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 6 532 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 6 532 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 8 034 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 5 617 tis. Kč

Začátek projektu: 10.5.2006

Konec projektu: 19.9.2007

Název projektu: Oprava a odbahnění rybníka OBECNÍ

Konečný příjemce: Obec Křižínkov

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Odstranění nánosu, oprava hráze, výstavba sedimentační jímky a kamenné hrázky, oprava manipulačního objektu, výstavba bezpečnostního přelivu, výsadba stromů a mokřadních rostlin.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 1 595 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 518 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 1 656 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 364 tis. Kč

Začátek projektu: 6.11.2005

Konec projektu: 22.11.2006

Název projektu: Revitalizace vodní nádrže Hrabinka

Konečný příjemce: Město Český Těšín

Kraj: Moravskoslezský  kraj

Stručný popis projektu: Projekt řeší revitalizaci vodní nádrže Hrabinka. Projekt zejména řeší odstranění nežádoucích sedimentů a současnou úpravu dna nádrže. Dále bude následovat úprava litorální zóny, kde budou vytvořeny tůňky a ostrůvek pro zázemí vodního rostlinstva a živočišstva.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 43 159 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 35 332 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 41 001 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 31 611 tis. Kč

Začátek projektu: 1.9.2007

Konec projektu: 12.8.2008

Název projektu: Oprava a odbahnění rybníka Žíteč

Konečný příjemce: EKO_AGENCY o.p.s.

Kraj: Jihočeský kraj

Stručný popis projektu: Oprava a odbahnění zaniklé vodní nádrže - odstranění nánosu, výstavba výpustného objektu, výstavba bezpečnostního zařízení.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 6 787 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 6 712 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 6 787 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 6 041 tis. Kč

Začátek projektu: 23.1.2006

Konec projektu: 31.10.2008

Název projektu: Oprava a odbahnění rybníka Černý

Konečný příjemce: EKO-AGENCY o.p.s.

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Odstranění nánosu ze zátopy rybníka, oprava hráze, oprava manipulačního objektu, oprava bezpečnostního přelivu, výstavba ostrova zhlaví rybníka, výsadba stromů a vodních rostlin.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 5 350 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 5 350 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 5 350 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 4 815 tis. Kč

Začátek projektu: 27.2.2007

Konec projektu: 22.8.2008

Název projektu: Obnova rybníka v Rančířově - Štaidlově

Konečný příjemce: Obec Rančířov

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je obnova dlouhodobě zaniklého rybníka v úzkém údolí nad obcí Rančířov. Obnova spočívá v odbahnění, rekonstrukci hráze, výstavbě spodní výpusti a bezpečnostního přelivu. V záhlaví zátopy je navržena litorální zóna. Rovněž je plánován mokřad se dvěma tůněmi.V současné době je plocha zátopy podmáčená, zarostlá vlhkomilnou vegetací, místně zarostlá nálety. Obnovou rybníka se posílí biodiverzita daného místa.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 1 898 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 809 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 1 898 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 619 tis. Kč

Začátek projektu: 2.5.2006

Konec projektu: 12.2.2007

Název projektu: Obnova malé vodní nádrže Vavřinec

Konečný příjemce: Obec Vavřinec

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Projekt se zabývá obnovou vodní nádrže v obci Vavřinec. Ze dna nádrže budou odstraněny sedimenty, provede se oprava funkčních objektů a úprava litorálních ploch, kde bude vytvořena tůňka.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 528 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 528 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 549 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 475 tis. Kč

Začátek projektu: 10.1.2006

Konec projektu: 7.2.2007

Název projektu: Odbahnění rybníka v Prkenném Dole

Konečný příjemce: Město Žacléř

Kraj: Královéhradecký kraj

Stručný popis projektu: Odbahnění rybníku v Prkenném Dole včetně rekonstrukce funkčních objektů a projektu rybího přechodu na Sněžném potoce.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 5 947 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 5 942 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 5 947 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 5 348 tis. Kč

Začátek projektu: 10.3.2007

Konec projektu: 11.3.2008

Název projektu: Revitalizace Habrovického rybníka

Konečný příjemce: Statutární město Ústí nad Labem

Kraj: Ústecký kraj

Stručný popis projektu: Stavba se skládá z těchto stavebních objektů: Odstranění sedimentů o objemu 91072 m3, opravy a rekonstrukce výpustných objektů rybníka. Dále je součástí oprava hráze a výpustného kanálu a úprava a dosadba břehového porostu.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 34 019 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 33 309 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 35 349 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 29 936 tis. Kč

Začátek projektu: 19.1.2006

Konec projektu: 7.3.2007

Název projektu: Malá vodní nádrž pod Jemnicí

Konečný příjemce: obec Strážek

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Předmětem žádosti je výstavba malé vodní nádrže v k.ú. Strážek.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 5 230 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 4 916 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 4 916 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 4 424 tis. Kč

Začátek projektu: 27.7.2007

Konec projektu: 2.9.2008

Název projektu: Revitalizační opatření v povodí Olešenského potoka

Konečný příjemce: Obec Olešenka

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Jedná se o provedení komplexních revitalizačních opatření v povodí Olešenského potoka, zahrnující obnovu rybníka Stejkal, výstavbu drobných vodních ploch a provedení vegetačních výsadeb.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 5 201 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 4 853 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 5 201 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 4 368 tis. Kč

Začátek projektu: 2.5.2007

Konec projektu: 13.12.2007

Název projektu: Revitalizace rybníka Cecina

Konečný příjemce: Město Blovice

Kraj: Plzeňský kraj

Stručný popis projektu: Revitalizace rybníka Cecina. Jedná se především o odbahnění vodních nádrží, opravy nebo stavbu nových výpustních objektů, zpevnění a opravy břehů. Vyčištění, úprava břehů. Odstranění nadbytečné náletové zeleně podél potoka a kolem vodních nádrží.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 4 045 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 4 025 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 4 207 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 3 622 tis. Kč

Začátek projektu: 2.2.2006

Konec projektu: 31.8.2006

Název projektu: Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný

Konečný příjemce: Město Polička

Kraj: Pardubický kraj

Stručný popis projektu: Předmětem stavby je odbahnění rybníků, kdy rybniční bahno se z velké části znovu dostane na plochy, ze kterých bylo splaveno. Obnova a výstavba litorálních pásem, oprava návodních hrází, nasvahování břehů, oprava technických objektů, ošetření a výsadba zeleně.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 4 036 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 3 965 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 4 036 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 3 569 tis. Kč

Začátek projektu: 26.11.2007

Konec projektu: 21.8.2008

Název projektu: Odbahnění rybníku Slunečný v k.ú. Lanškroun

Konečný příjemce: Český rybářský svaz MO Lanškroun

Kraj: Pardubický kraj

Stručný popis projektu: Předmětem stavby je odbahnění rybníka v rozsahu 48 565 m3 nánosu, obnova a výstavba litorálního pásma v levé části u poloostrůvku o výměře 9 470 m2, včetně vybudování tůní. Dále projekt řeší opravu návodní strany hráze, nasvahování břehů, oprava technických objektů a ošetření zeleně.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 14 498 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 13 985 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 14 498 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 12 587 tis. Kč

Začátek projektu: 1.8.2007

Konec projektu: 31.8.2007

Název projektu: Revitalizace rybníků v k.ú.Beranovec a v k.ú. Bor u Božejova

Konečný příjemce: Revitalizace rybníků

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Jedná se o revitalizaci zaniklých nádrží: čtyři v okrese Jihlava a jedna v okrese Pelhřimov.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 6 947 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 6 947 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 6 946 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 6 251 tis. Kč

Začátek projektu: 16.1.2007

Konec projektu: 31.5.2008

Název projektu: Odbahnění rybníka Podhorák

Konečný příjemce: Obec Havlíčkova Borová

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Odbahnění rybníka,úprava litorálních zón a tůněk, včetně ozelenění a oprava technických prvků rybníka.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 5 328 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 5 328 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 5 544 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 4 795 tis. Kč

Začátek projektu: 19.12.2005

Konec projektu: 29.5.2006

Název projektu: Oprava a odbahnění rybníka - Hvozdná

Konečný příjemce: Obec Hvozdná

Kraj: Zlínský kraj

Stručný popis projektu: Realizací projektu dojde k uvedení rybníka do původního stavu tj. jeho vodní nadržení, kterého se dosáhne odbahněním a dlouhodobou stabilizací břehů. Současně bude zřízeno litorální pásmo, jako významný biotop pro vodní živočichy.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 7 534 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 7 248 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 7 824 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 6 234 tis. Kč

Začátek projektu: 19.10.2005

Konec projektu: 30.7.2006

Název projektu: Haberský rybník - odbahnění

Konečný příjemce: Město Habry

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Odbahnění rybníka,stavba ostrůvků a zemních hrázek,opevnění hráze záhozem z lomového kamene.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 19 521 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 19 521 00 Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 20 302 00 Kč

Podané žádosti o platbu: 17 569 tis. Kč

Začátek projektu: 9.1.2006

Konec projektu: 29.9.2006

Název projektu: Oprava a odbahnění Návesního rybníka k.ú. Předín

Konečný příjemce: Obec Předín

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Odbahnění rybníka,oprava hráze rybníka,oprava bezpečnostního přelivu,oprava výpustného zařízení,vytvoření litorálního pásma.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 7 797 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 7 797 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 8 666 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 7 018 tis. Kč

Začátek projektu: 15.11.2005

Konec projektu: 6.11.2006

Název projektu: Štičí rybník - obnova retenční kapacity

Konečný příjemce: Mirošovice

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Projekt zahrnuje odbahnění celé kotliny nádrže v stávající katastrální hranici, hloubka těžení cca 1 m. V březích nádrže budou provedeny odkopávky s úpravou břehů, dno bude vyspádováno ke sdruženému objektu. Vytěžený materiál bude uložen na pozemcích investora, dle rozborů bahno v celkové kubatuře 15 882 m3 vyhovuje limitním hodnotám třídy vyluhovatelnosti I. Současně budou v rámci projektu řešena opatření na zvýšení biodiverzibility, litorální pásmo o výměře 3 415 m2.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 6 366 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 4 943 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 6 563 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 4 438 tis. Kč

Začátek projektu: 5.12.2005

Konec projektu: 28.4.2006

Název projektu: Obnova rybníka Valkounov

Konečný příjemce: Farní sbor CČE Moraveč

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Odstranění materiálu ze zátopy, oprava hráze, zřízení výpustného zařízení, výstavba bezpečnostního přelivu, výstavba tůňky, výsadba stromů a mokřadních rostlin.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 1 683 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 672 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 1 750 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 505 tis. Kč

Začátek projektu: 5.1.2006

Konec projektu: 1.12.2006

Název projektu: Odbahnění rybníku Chrastná

Konečný příjemce: Obec Osečná

Kraj: Liberecký kraj

Stručný popis projektu: Celková revitalizace, odbahnění rybníku.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 8 599 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 8 574 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 8 942 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 7 716 tis. Kč

Začátek projektu: 24.11.2005

Konec projektu: 9.6.2006

Název projektu: Rybník Bučovice - revitalizace

Konečný příjemce: Město Bučovice

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Revitalizace a odbahnění rybníka s extenzivním chovem ryb. Opravy břehu, napouštěcího a vypouštěcího objektu.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 2 216 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 2 216 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 2 305 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 994 tis. Kč

Začátek projektu: 1.12.2005

Konec projektu: 30.6.2006

Název projektu: Tučapy: Obnova MVN na Habrůvce

Konečný příjemce: Obec Tučapy

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Obnova nádrže obsahuje : opravu hráze a výměnu stávajícího nekapacitního sdruženého objektu za objekt kapacitní, nad nádrží bude vybourán betonový rozdělovací objekt, na začátku trubního obtoku bude vybudováno jednoduché hrazení, z nádrže budou odtěženy sedimenty a nádrž bude rozšířena. Na koruně hráze bude nově vybudována cesta. Bude také provedena přeložka vodovodu umístěného v hrázi. Poslední fází stavby budou terénní úpravy a ozelenění.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 2 125 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 2 123 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 2 312 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 909 tis. Kč

Začátek projektu: 20.9.2005

Konec projektu: 31.8.2006

Název projektu: Retenční nádrž Heradka

Konečný příjemce: Obec Rudíkov

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Navrhovaná stavba vodní nádrže má významný retenční a krajinotvorný účinek. Je navržena v lokalitě, kde býval rybník.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 1 933 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 933 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 2 011 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 740 tis. Kč

Začátek projektu: 15.9.2005

Konec projektu: 20.3 2006

Název projektu: Prkenný Důl - rybí přechod na Sněžném potoce

Konečný příjemce: Město Žacléř

Kraj: Královéhradecký kraj

Stručný popis projektu: Výstavba rybího přechodu na Sněžném potoce v lokalitě Prkenný Důl.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 2 784 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 2 720 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 2 784 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 2 448 tis. Kč

Začátek projektu: 10.3.2007

Konec projektu: 11.3.2008

Název projektu: Milovice – rybník Pod terasami – odbahnění a oprava technických prvků

Konečný příjemce: Milovice

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je odbahnění stávajícího rybníka, oprava hráze rybníka včetně bezpečnostního přelivu a výpustného objektu, zřízení lučního mokřadu s vyhloubenou vodní tůní na podmáčených pozemcích a výsadba zeleně v okolí rybníka. Rybník se nachází v katastrálním území jihomoravské obce Milovice u Mikulova na jejím západním okraji a leží v Chráněné krajinné oblasti Pálava.

Stav realizace projektu: Akce je dokončena, Závěrečná zpráva předložena.

Celkové náklady: 1 792 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 784 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 1 792 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 605 tis. Kč

Začátek projektu: 31.7.2006

Konec projektu: 10.7.2007

Název projektu: Morava, km 139,760-140,140, revitalizace odstaveného ramene M43 Hrnčířské louky

Konečný příjemce: Povodí Moravy, s.p.

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Revitalizace údolní nivy se zbytkem původního říčního ramene směřuje k odstranění nevyhovujícího stavu degradace lokality postupným zazemňováním a ukládáním odpadů. Stávající zanikající vodní plochy budou prohloubeny a rozšířeny odtěžením nánosů a bude provedena modulace břehu a terénu za účelem vymodelování kolmých břehů pro hnízdění požadovaných druhů ptáků a břehů s úkryty v kořenech stromů na konkávním břehu, nebo naopak pozvolných břehů konvexních, případně dalších mokřadních biotopů. Vhodná rostlinná společenstva a vegetace prosperující v mrtvých ramenech bude částečně ponechána, částečně budou vytvořeny podmínky pro její samovolné rozšiřování. Bude provedena rekonstrukce břehových a doprovodných porostů spočívající v odstranění nepůvodních a invazních druhů a dosadbě dřevin s odpovídající druhovou skladbou. V rámci revitalizace bude vytvořen komunikační pruh napojující lokalitu na řeku Moravu a městský park, na vhodných místech je předpokládáno osazení informačních tabulí.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 11 865 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 9 950 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 11 865 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 8 955 tis. Kč

Začátek projektu: 1.12.2006

Konec projektu: 29.11.2007

Název projektu: Oprava a odbahnění rybníka Kravsko

Konečný příjemce: Obec Kravsko

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Odbahnění a oprava rybníku současně s rozšířením stávajícího ostrůvku v zátopě. Zároveň bude vybudována i mělká litorální zóna.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 3 426 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 3 426 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 3 426 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 3 083 tis. Kč

Začátek projektu: 28.8.2006

Konec projektu: 31.11.2007

Název projektu: Biocentrum-obnova slepého ramene řeky Opavy-Vrbno pod Pradědem

Konečný příjemce: Město Vrbno pod Pradědem

Kraj: Moravskoslezský kraj

Stručný popis projektu: Vybudování dvou vodních retenčních nádrží vč. litorálu a doprovodných vegetačních opatření. Součástí nádrží je výpustný a nápustný objekt. Stavba je členěna na dva stavební objekty: SO 01 Horní rybník a SO 02 Dolní rybník.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 16 230 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 14 163 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 16 230 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 12 746 tis. Kč

Začátek projektu: 16.1.2007

Konec projektu: 31.7.2008

Název projektu: Podpora rozvoje mokřadů a biodiverzity na území obce Bohušov

Konečný příjemce: Obec Bohušov

Kraj: Moravskoslezský kraj

Stručný popis projektu: Projekt je výsledkem výzkumné práce specialistů pod vedením Prof. RNDr. Jaroslava Figaly z VŠB Ostrava. Na území obce Bohušov se nachází velké množství přírodních mokřadů a rybníčků, které jsou významnými ekologickými biotopy a dávají možnost života mnoha druhům vodomilných rostlin a živočichů, obzvláště vzácných druhů obojživelníků, kteří byli v oblasti monitorováni. Mokřady jsou v této oblasti hojné na zvěř také zdrojem úkrytu pro zvěř a přírodními napajedly. Tyto mokřady jsou však již poničené zásahem intenzivním zemědělstvím na Osoblažsku a silnými povodněmi v minulých letech. V rámci projektu je plánována stavební, krajinotvorná a vegetační obnova 10 mokřadů, 1 nefunkčního rybníka a vybudování 1 nové malé vodní nádrže pro extenzivní chov ryb a podporu biodiverzity vodomilných rostlin a především živočichů.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 18 999 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 18 575 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 18 999 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 16 718 tis. Kč

Začátek projektu: 1.5.2007

Konec projektu: 31.1.2008

Název projektu: Rekonstrukce objektů a odbahnění rybníka Peklo

Konečný příjemce: Rybářské sdružení Vysočina

Kraj: Pardubický kraj

Stručný popis projektu: Rekonstrukce výpustného zařízení, rekonstrukce bezpečnostního přelivu, oprava tělesa hráze a odstranění sedimentů ze stávajícího rybníka Peklo

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 7 584 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 7 566 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 7 584 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 6 795 tis. Kč

Začátek projektu: 27.10.2006

Konec projektu: 23.4.2008

Název projektu: Obnova rybníka v trati ,,Tály u hájenky“

Konečný příjemce: Obec Pucov

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Obnova Rybníka.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 2 478 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 2 478 tis.  Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 2 478 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 2 230 tis. Kč

Začátek projektu: 11.12.2006

Konec projektu: 5.12.2007

Název projektu: Revitalizace vodní nádrže v Matějově

Konečný příjemce: obec Matějov

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Projekt počítá s odstraněním sedimentu z nádrže a jejím rozšířením na rozlohu 0,32 ha. Stávající požerák bude nahrazen novým. Pod hrází rybníka vznikne mokřad o rozloze cca 0,04 ha.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 1 304 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 285 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 1 304 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 156 tis. Kč

Začátek projektu: 1.11.2007

Konec projektu: 28.4.2008

Název projektu: Obnova rybníka Polňák

Konečný příjemce: obec Dlouhé

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je odbahnění rybníka, oprava hráza a funkčních objektů.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 1 911 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 911 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 1 903 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 713 tis. Kč

Začátek projektu: 20.5.2007

Konec projektu: 31.10.2007

Název projektu: Revitalizační opatření na levostranném přítoku Bílého potoka v k.ú. Křoví, Pánov

Konečný příjemce: obec Křoví

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Vybudování průtočné nádrže, dvou tůněk a revitalizace zatrubněné části toku.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 2 314 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 2 314 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 2 314 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 2 083 tis. kč

Začátek projektu: 1.5.2007

Konec projektu: 27.9.2007

Název projektu: Mohelno - retenční nádrž Kočičák

Konečný příjemce: obec Mohelno

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Vybudování vodní nádrže, mokřadu odděleného od nádrže propustnou zemní hrázkou. Úprava biocentra okolí nádrže. Vodní nádrž bude obsahovat rozlehlé mělké části - litorál.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 20 652 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 20 652 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 20 659 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 18 587 tis. Kč

Začátek projektu: 1.1.2007

Konec projektu: 23.6.2008

Název projektu: Obnova vodní nádrže na p.p.č. 270/1 v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova

Konečný příjemce: Revitalizace rybníků o.p.s.

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Jedná se o revitalizaci zaniklé vodní nádrže v okrese Pelhřimov.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 9 438 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 9 438 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 9 438 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 8 494 tis. Kč

Začátek projektu: 15.10.2007

Konec projektu: 31.5.2008

Název projektu: Rybník Bor obnova

Konečný příjemce: Město Polná

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Odstranění sedimentů z rybníka (32790 m3), doplnění kamenného opevnění hráze, oprava spodní výpusti, vytvoření ostrůvku s kamenným opevněním , vytvoření tůní na přilehlých pozemcích.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 8 820 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 8 575 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 9 220 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 7 717 tis. Kč

Začátek projektu: 15.12.2006

Konec projektu: 26.7.2007

Název projektu: Odbahnění a oprava rybníka Utopenec

Konečný příjemce: MO MRS Hrotovice

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Realizace stavby spočívá v odtěžení sedimentu, oprava bezpečnostního přelivu a výpustného zařízení, oprava hráze.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 18 968 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 18 963 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 18 968 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 17 066 tis. Kč

Začátek projektu: 11.10.2006

Konec projektu: 23.7.2007

Název projektu: Obnova vodního biotopu v trati Obroubek, k.ú. Kunovice

Konečný příjemce: Obec Kunovice

Kraj: Zlínský kraj

Stručný popis projektu: Obnova trvalé vodní nádrže s litorálem, rozšíření mokřadu a vegetační opatření. Návrh řešení se skládá ze dvou objektů : Technické úpravy a Vegetační úpravy. Vodní nádrž a mokřad bude obnovena odtěžením nánosů a úpravou břehů. Vegetační úpravy zahrnují zatravnění bezprostředního okolí nádrže a obnovu přestárlých porostů novými vhodnými dřevinami.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 521 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 519 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 542 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 447 tis. Kč

Začátek projektu: 24.8.2006

Konec projektu: 28.11.2006

#### Opatření 3.2

Název projektu: Kovanice - tlaková kanalizace, ČOV a vodovod

Konečný příjemce: Obec Kovanice

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Stavba tlakové kanalizace v délce 12.195 m, 280 ks čerpacích stanic, ČOV pro 1tis. EO, vodovod v délce 9.514 m.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 29 219 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 29 165 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 37 391 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 23 696 tis. Kč

Začátek projektu: 30.12.2005

Konec projektu: 29.12.2007

Název projektu: ČOV, rozšíření kanalizačních řadů Brnky, Holosmetky, Zdiby

Konečný příjemce: Obec Zdiby

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Výstavba nové ČOV Zdiby,která zajistí odpovídající likvidaci splaškových odpadních vod dle platné legislativy EU. Rozšíření kanalizace o kanalizační řády z částí obce Brnky, Holosmetky, Zdiby, na kterých probíhá výstavba nových rodinných domů.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 53 506 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 53 309 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 54 483 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 45 979 tis. Kč

Začátek projektu: 15.3.2006

Konec projektu: 18.12.2007

Název projektu: Kanalizace Šenov

Konečný příjemce: Město Šenov

Kraj: Moravskoslezský  kraj

Stručný popis projektu: Kanalizace místní části Sever a středu města, napojení na ČOV Havířov, 4 čerpací stanice.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, probíhá závěrečné vyhodnocení a definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 148 774 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 146 959 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 156 478 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 126 752 tis. Kč

Začátek projektu: 1.3.2006

Konec projektu: 31.8.2007

Název projektu: Švihov - ČOV a kanalizace

Konečný příjemce: Město Švihov

Kraj: Plzeňský kraj

Stručný popis projektu: Vybudování nové ČOV a vybudování nové splaškové kanalizace pro město Švihov.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 64 839 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 61 689 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 66 800 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 53 092 tis. Kč

Začátek projektu: 20.3.2006

Konec projektu: 7.9.2007

Název projektu: kanalizace Mnichovic

Konečný příjemce: Město Mnichovice

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Odkanalizováním města Mnichovic dojde k připojení všech objektů trvale bydlících obyvatel a podnikatelských subjektů na kanalizační síť, a na stávající ČOV, která má dostačující kapacitu pro celé město. Vzhledem k tomu, že jsme aglomerací nad 2tis. obyvatel, která je zařazena do metodického pokynu MŽP ČR č 61 na odkanalizování města do roku 2010, bude tento pokyn realizací tohoto projektu splněn.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 109 263 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 108 345 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 115 058 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 88 029 tis. Kč

Začátek projektu: 10.11.2005

Konec projektu: 28.2.2007

Název projektu: ČOV a kanalizace Město Svratka

Konečný příjemce: Město Svratka

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Dobudování kanalizační sítě ve městě Svratka a vybudování ČOV.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, probíhá závěrečné vyhodnocení a definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 112 999 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 109 538 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 112 998 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 94 475 tis. Kč

Začátek projektu: 28.7.2005

Konec projektu: 17.12.2007

Název projektu:  Davle-tlaková kanalizace a ČOV

Konečný příjemce: Obec Davle

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Projekt navrhuje výstavbu ČOV splaškových vod v Davli s kapacitou 2tis. EO a splaškové tlakové kanalizace v obci Davle včetně sídelních území Sloupu a Sázavy v celkové délce 22 200 m.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 76 103 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 68 543 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 70 809 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 55 691 tis. Kč

Začátek projektu: 21.6.2005

Konec projektu: 30.11.2007

Název projektu: Kanalizace a ČOV Buštěhrad

Konečný příjemce: Město Buštěhrad

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Vybudování nové ČOV a vybudování nové splaškové kanalizace pro město Buštěhrad

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, probíhá závěrečné vyhodnocení a definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 132 398 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 132 398 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 137 277 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 112 973 tis. Kč

Začátek projektu: 1.12.2005

Konec projektu: 24.7.2008

Název projektu: Hustopeče nad Bečvou - kanalizace a ČOV

Konečný příjemce: Obec Hustopeče nad Bečvou

Kraj: Olomoucký kraj

Stručný popis projektu: V rámci projektu "Hustopeče nad Bečvou - kanalizace a ČOV" bude vybudována kanalizační síť oddílné splaškové kanalizace DN 300 v délce 6245 m a veřejná část kanalizačních přípojek DN 150 v délce 2077 m, 2 čerpací stanice odpadních vod včetně výtlaku v délce 175 m a mechanicko-biologická ČOV s jemnobublinou aerací a aerobní stabilizací kalu pro 2038 EO a další stavební objekty dle projektové dokumentace. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do vodního toku Loučský potok.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 76 897 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 64 619 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 79 278 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 54 567 tis. Kč

Začátek projektu: 3.8.2005

Konec projektu: 31.7.2007

Název projektu: Splašková kanalizace Ferdinandov I

Konečný příjemce: město Hejnice

Kraj: Liberecký kraj

Stručný popis projektu: Výstavba nové kanalizační sítě pro město Hejnice, část Ferdinandov, ke stávající zástavbě s možností připojení 35 stavebních pozemků dle ÚP města. Kanalizace bude připojena na ČOV, která byla dokončena s fondu PHARE v r. 2000.

Stav realizace projektu: Při administraci projektu byla zjištěna nesrovnalost, byly stanoveny sankce a probíhá definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 23 639 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 23 639 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 23 639 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 19 206 tis. Kč

Začátek projektu: 15.4.2005

Konec projektu: 14.12.2005

Název projektu: Kanalizace Lázně Toušeň

Konečný příjemce: Obec Lázně Toušeň

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Doplnění splaškové kanalizace v délce 2063 m a napojení 300 EO na stávající kanalizaci a čistírnu odpadních vod.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 8 578 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 8 578 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 8 890 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 6 786 tis. Kč

Začátek projektu: 25.8.2005

Konec projektu: 18.12.2006

Název projektu: Dokončení kanalizace v obci Zruč-Senec - I. etapa

Konečný příjemce: Obec Zruč-Senec

Kraj: Plzeňský kraj

Stručný popis projektu: Projekt řeší dostavbu kanalizačních řadů v obci Zruč-Senec. Jedná se o první etapu dostavby gravitační kanalizace ve stávající zástavbě o celkové délce cca. 3300 m, dle projektové dokumentace. Akcí bude odkanalizováno 175 rodinných domů, tj. cca. 500 obyvatel. Obec je aglomerací nad 2 tis. EO (je uvedena na Seznamu aglomerací), která musí mít vyřešen kanalizační systém do konce roku 2010. Obec se nachází v příměstské části města Plzeň a je zde velký zájem o výstavbu rodinných domů. Vzhledem k tomu, že obec nemá dosud vyřešenou infrastrukturu ve stávající zástavbě, nemůže reagovat na shora uvedený zájem a podporovat a připravovat výstavbu novou. Akce navazuje na řešení odkanalizování obce přečerpáním do kanalizace města Plzně, které bylo započato v roce 2002 výstavbou hlavního kanalizačního přivaděče za podpory Státního fondu životního prostředí ČR.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 10 112 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 9 517 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 10 469 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 8 566 tis. Kč

Začátek projektu: 25.3.2005

Konec projektu: 30.11.2006

Název projektu: Kanalizace a čistírna odpadních vod Bludov

Konečný příjemce: Obec BLUDOV

Kraj: Olomoucký kraj

Stručný popis projektu: Vybudování nové čistírny odpadních vod a vybudování kanalizační sítě na celém území lázeňské obce Bludov. Délka kanalizačních stok 21 929,5 m, délka kanalizačních přípojek 5 807,5 m.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 141 714 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 140 871 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 146 838 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 116 570 tis. Kč

Začátek projektu: 1.4.2005

Konec projektu: 31.5.2007

Název projektu: Intenzifikace čistírny odpadních vod Špindlerův Mlýn

Konečný příjemce: Město Špindlerův Mlýn

Kraj: Královéhradecký kraj

Stručný popis projektu: Stávající ČOV je navržena jako mechanicko-biologická s kalovým hospodářstvím a doprovodnými objekty a je navržena na zatížení cca 10.tis. EO. V zimním období rekreací je tato čistírna odpadních vod zatěžována cca 11.500 EO. Navrhovaná ČOV je umístěna ve stávajících objektech, kde bude malá stavební úprava a celková rekonstrukce technologické části. Čov je navrhnuta na zatížení cca 14.700 EO. V rekreačním období cca 4 měsíců v roce bude zatěžována do množství cca 14.700 EO. ČOV je navrhována v souladu s platnou legislativou a ve zněním platné vládní vyhlášky č. 61/2003 Sb.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 45 514 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 29 000 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 46 070 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 23 562 tis. Kč

Začátek projektu: 26.9.2005

Konec projektu: 31.10.2007

Název projektu: Kanalizační stoky - Louňovice 5. a 6. etapa

Konečný příjemce: Obec Louňovice

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Dobudování kanalizačních řadů v délce 4194 m s jednou přečerpací jímkou a následné zapojení stálých i přechodných obyvatel i podnikatelů na již vybudovanou ČOV.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 15 999 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 15 999 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 17 142 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 13 599 tis. Kč

Začátek projektu: 29.4.2005

Konec projektu: 8.12.2006

Název projektu: Nižbor-kanalizace a ČOV

Konečný příjemce: Obec Nižbor

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Předmětem podpory je výstavba mechanicko-biologické čistírny odpadních vod kapacity 2049 EO a splaškové kanalizace celkové délky 11,4 km. Realizací této akce bude vyřešeno odvedení a vyčištění odpadních vod z obce Nižbor, která leží v CHKO Křivoklátsko. Dále se zvýší ochrana vodního zdroje na katastru obce a v neposlední řadě se odstraní znečištění významného vodního toku, řeky Berounky splaškovými vodami, které jsou  v současnosti vypouštěny z obce do toku.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 82 990 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 82 961 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 86 101 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 71 554 tis.Kč

Začátek projektu: 25.7.2005

Konec projektu: 21.11.2007

Název projektu: Vidnava - Kanalizace ulice Svobodova

Konečný příjemce: Obec Vidnava

Kraj: Olomoucký kraj

Stručný popis projektu: Projekt řeší odkanalizování objektů v ul. Svobodova ve Vidnavě. Kanalizace je navržena gravitační splašková s přečerpáním do projektované stoky v ul. Pivovarská. Hloubka uložení potrubí se pohybuje od 2,0-3,5 m, převážně z PVC potrubí DN 300. V navrženém rozsahu odkanalizování ulice Svobodova je počítáno s napojením 160 obyvatel obce Vidnava.

Stav realizace projektu: Při administraci projektu byla zjištěna nesrovnalost, byly stanoveny sankce a probíhá definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 7 850 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 7 541 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 7 850 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 6 126 tis. Kč

Začátek projektu: 18.5.2005

Konec projektu: 17.2.2006

Název projektu: Humpolec-intenzifikace ČOV

Konečný příjemce: Město Humpolec

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Stávající ČOV byla navržena jako mechanicko-biologická s kalovým hospodářstvím a doprovodnými objekty, výstavba byla dokončena v roce 1980. Návrh, rozsah i členění odpovídalo tehdejším potřebám, nevyhovuje však soudobým a výhledovým požadavkům na čištění odpadních vod a technicko-technologickým trendům, obvyklým pro velikostní kategorii ČOV 24.365 EO. Z tohoto hlediska nejsou splněny výhledové požadavky: -na kvalitu odtoku z hlediska dusíkatého znečištění(roční průměr Nc 15mg/l) podle Vl.nař 61/2003Sb. s Sm.rady 91/271/2003/EHS pro EU -technický stav, kapacity a strojně-technologické vybavení některých objektů včetně rozvodů elektroinstalace a systému měření a regulace Původní projektový návrh byl zpracován pro kapacitu odpovídající 34.100 EO, ale aktivace byly navrženy pro odbourávání uhlíkatého znečištění a z hlediska dusíkatého znečištění pro odbourávání redukovaných forem dusíku nitrifikací (amoniakální anorg. dusík),bez dostatečného odbourávání dusíku denitrifikací.Odstraňování fosforu nebylo v původním projektu řešeno. Koncepce stavby a zásady určující řešení Intenzifikovaná mechanicko-biologická ČOV bude vybavena těmito hlavními objekty a soubory: -odlehčovací objekty -hrubé předčištění -mechanické čištění včetně jemných strojně stíraných česlí, vírového lapáku písku a usazovacích nádrží -biologické čištění(aktivace,míchaná denitrifikace a nitrifikace s jemnobublinnou aerací, regenerace kalu, dosazovací nádrže a chemické srážení fosforu kalové hospodářství (zahušťování kalů včetně kalové koncovky) -plynové hospodářství(včetně kotelny) -měření a regulace a ostatní doprovodné objekty.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 60 165 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 58 000 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 62 340 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 47 124 tis. Kč

Začátek projektu: 15.8.2005

Konec projektu: 24.8.2007

Název projektu: Kanalizace a ČOV

Konečný příjemce: Obec Kněžice

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Dobudování kanalizační sítě a dovybavení druhé biologické linky čištění odpadních vod.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 16 729 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 13 986 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 17 252 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 11 362 tis. Kč

Začátek projektu: 3.5.2005

Konec projektu: 31.10.2007

Název projektu: Kanalizace a ČOV Město Nová Včelnice

Konečný příjemce: Město Nová Včelnice

Kraj: Jihočeský kraj

Stručný popis projektu: Stavbu tvoří čistírna odpadních vod a kanalizační síť v obci.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 50 517 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 41 553 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 51 131 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 37 395 tis. Kč

Začátek projektu: 22.6.2005

Konec projektu: 30.9.2007

Název projektu: Kanalizace Město Sadská

Konečný příjemce: Město Sadská

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Výstavba kanalizačních stok v ulicích Třebízského, Kostelní, Podskalí, Jesemany, Dr. Sokola.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena. Celkové náklady: 22 188 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 16 941 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 22 448 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 14 399 tis. Kč

Začátek projektu: 20.5.2005

Konec projektu: 20.10.2006

Název projektu: Kanalizace a ČOV

Konečný příjemce: Dobrovolný svazek obcí Předín-Opatov

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Odkanalizování splaškových vod z obce Předín na čistírnu odpadních vod v obci Opatov.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena. Celkové náklady: 77 965 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 77 965 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 80 887 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 67 243 tis. Kč

Začátek projektu: 12.9.2005

Konec projektu: 12.12.2007

Název projektu: Kanalizace a ČOV Město Semily

Konečný příjemce: Město Semily

Kraj: Liberecký kraj

Stručný popis projektu: Rozšíření stávající stokové sítě o stoku "C"a o doplnění stoky "A" a "AVI" v celkové délce 2178,8 m a intenzifikace stávající čistírny odpadních vod.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 51 119 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 40 141 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 52 019 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 36 127 tis. Kč

Začátek projektu: 20.8.2005

Konec projektu: 31.10.2007

Název projektu: Intenzifikace ČOV a 2.etapa rozšíření kanalizace

Konečný příjemce: Obec Komorní Lhotka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Stručný popis projektu: Intenzifikace ČOV 30 let staré, výměna technologie a další etapa rozšíření kanalizace pro 320 EO.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, probíhá závěrečné vyhodnocení a definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 11 913 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 11 772 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 11 772 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 10 138 tis. Kč

Začátek projektu: 2.6.2005

Konec projektu: 15.12.2006

Název projektu: Kanalizace a čistírna odpadních vod Sedlec-Prčice

Konečný příjemce: Město Sedlec-Prčice

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je dostavba kanalizace v části obce Sedlec-Prčice a rekonstrukce čistírny odpadních vod dle požadavků stávající legislativy.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 83 299 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 82 535 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 81 776 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 66 973 tis. Kč

Začátek projektu: 1.9.2005

Konec projektu: 12.9.2007

Název projektu: Brněnec - kanalizace a ČOV

Konečný příjemce: Obec Brněnec

Kraj: Pardubický kraj

Stručný popis projektu: Projekt řeší vybudování ČOV a kanalizace pro obec Brněnec, včetně místních částí Moravská Chrastová, Podlesí a odvedení odpadních vod z této obce na navrženou ČOV, kde budou tyto odpadní vody čištěny dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena. Celkové náklady: 138 980 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 138 802 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 145 123 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 112 775 tis. Kč

Začátek projektu: 3.5.2005

Konec projektu: 31.10.2007

Název projektu: Tlaková kanalizace a ČOV Strachotice - Slup

Konečný příjemce: Obec Strachotice

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Projekt řeší kompletaci systému likvidace odpadních vod vybudováním splaškové tlakové kanalizace, která zajistí odvádění odpadních vod z obcí Strachotice s Slup na nově vybudovanou ČOV v obci Strachotice, kde tyto odpadní vody budou čištěny dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena. Celkové náklady: 97 578 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 97 200 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 101 122 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 83 834 tis. Kč

Začátek projektu: 15.3.2005

Konec projektu: 24.1.2007

Název projektu: Odkanalizování Hrubého a Mého Rohozce a Daliměřic

Konečný příjemce: Vodohospodářské sdružení Turnov

Kraj: Liberecký kraj

Stručný popis projektu: Vybudování nových kanalizačních stok :3667m nové splaškové gravitační kanalizace, 1318m výtlaku s.v., 2587m jednotné kanalizace, 395m odlehčovacích stok, 1426m dešťové kanalizace a 5ks ČS OV v lokalitách městských čtvrtí Turnova, Daliměřicích, Hrubém a Malém Rohozci s napojením na městskou kanalizaci, kterou budou odp.vody odváděny na stávající nově vybudovanou ČOV s dosatečnou. Projekt zajistí odvedení spl.vod od 2528 nových EO s možností napojení dalších sousedních lokalit s 560 EO. Do nově vybudované kanalizace budou přepojeny stoky odvádějící spl.vody od 2800 EO. Jedná se o a)dobudování nových částí stok splaškových vod, b) vybudování nové oddílné kanalizace splaškové a dešťové na místo jednotné kanalizace a to v místech , kde je třeba oddělit větší množství balastních vod, c) zkapacitnění stávající stoky - nová kanalizace v místech, kde není v současné době dostatečná kapacita na plánované připojení nových EO z předkládaného projektu.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena. Celkové náklady: 92 878 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 69 613 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 95 489 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 62 652 tis. Kč

Začátek projektu: 18.10.2005

Konec projektu: 29.8.2007

Název projektu: Štěpánov-tlaková kanalizace, ČOV a vodovod

Konečný příjemce: Obec Štěpánov

Kraj: Olomoucký kraj

Stručný popis projektu: Stavba tlakové kanalizace v délce 16 281,5 m, 465 čerpacích stanic, ČOV pro 3 175 EO, vodovod v délce 10.472 m.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 90 036 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 88 789 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 97 187 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 72 141 tis. Kč

Začátek projektu: 15.11.2005

Konec projektu: 15.11.2007

Název projektu: Splašková kanal. tlaková a ČOV Loučeň

Konečný příjemce: Obec Loučeň

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Projekt řeší vybudování splaš. tlak. kanalizace o celk. délce 24 200 m a čistírny odpadních vod ČOV s kapacitou 1500 EO v obci Loučeň a Patřín, která je k Loučni správně přidělena. Realizací akce dojde k zajištění řádného odvádění a čištění odpadních vod z obce Loučeň. Projekt je v souladu s krajskou koncepcí, platnou legislativou ČR i EU, má výrazně pozitivní vliv na životní prostředí a na trvale udržitelný rozvoj regionu.Obec Loučeň se nachází v ochr. pásmu II. stupně přír. léčivých zdr. a zdr. přír. miner. vod zřídelní oblasti Poděbrady a Sadská.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 61 592 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 61 592 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 63 867 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 50 017 tis. Kč

Začátek projektu: 17.6.2005

Konec projektu: 19.12.2007

Název projektu: Kanalizace a  ČOV Višňové

Konečný příjemce: Obec Višňové

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Nová čistírna odpadních vod o velikosti 1300 EO a splašková kanalizační síť délky 7790 m, průměr kameninového potrubí 250 mm.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 62 472 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 51 575 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 62 406 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 44 483 tis. Kč

Začátek projektu: 29.9.2005

Konec projektu: 30.11.2007

Název projektu: Kanalizace Moravský Žižkov

Konečný příjemce: Obec Moravský Žižkov

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Jedná se o dobudování stokové sítě v obci Moravský Žižkov v délce cca 1 194 m, čerpací stanice odpadních vod včetně dešťové zdrže o kapacitě 2,9 l/s (bezdeštný průtok) a výtlačného řadu na stávající ČOV v obci Prušánky v délce cca 3 803 m.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena. Celkové náklady: 34 736 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 31 542 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 34 321 tis.Kč

Podané žádosti o platbu: 26 811 tis. Kč

Začátek projektu: 15.10.2005

Konec projektu: 15.5.2006

Název projektu: Habartov, Bukovany - centrální ČOV a kanalizace

Konečný příjemce: Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska

Kraj: Karlovarský kraj

Stručný popis projektu: Vybudování centrální ČOV, doodkanalizování města Habartov, přivaděč pro město Habartov, přivaděč pro obec Bukovany.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 58 721 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 43 737 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 62 134 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 37 723 tis. Kč

Začátek projektu: 15.9.2005

Konec projektu: 6.3.2008

Název projektu: Vodovod Vladislav

Konečný příjemce: Vodovody a kanalizace

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Předmětem podpory je výstavba  vodovodní sítě v délce 1,1 km. Projekt řeší rozšíření stavby vodovodu v obci Vladislav, který je napojen na skupinový vodovod Dolní Vilémovice - Vladislav.  Cílem je zajištění trvalého a spolehlivého zásobování obce Vladislav pitnou vodou.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 4 163 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 3 163 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 4 282 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 2 688 tis. Kč

Začátek projektu: 3.5.2006

Konec projektu: 12.10.2006

Název projektu: Vodovod Obce Struhařov

Konečný příjemce: Obec Struhařov

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Vzhledem k tomu, že se Obec Struhařov bude připojovat na budovaný vodovodní přivaděč "Region Jih" napojený na vodní zdroj Želivka (samostatně financovaná stavba), projekt obsahuje v rámci zastavěného území obce vodovodní rozvod o celkové délce 7588m. Spolu s tím bude souběžně řešena i stavba tlakové splaškové kanalizace o celkové délce 13740m napojené na mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod (systém s biologickým odstraňováním dusíku a regenerací kalu) o celkové kapacitě 1200 Ekvivalentních obyvatel. Z hlediska hospodárnosti se předpokládá současná pokládka obou médií.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena. Celkové náklady: 28 854 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 28 693 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 29 930 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 25 824 tis. Kč

Začátek projektu: 29.4.2005

Konec projektu: 16.2.2007

Název projektu: Vodovod ve městě Mnichovice

Konečný příjemce: Město Mnichovice

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Vybudování vodovodních řadů a podružných veřejných řadů ve městě Mnichovice, čímž bude docíleno napojení většiny trvale žijících obyvatel ve městě Mnichovice, kde v mnoha částech nemají občané pitnou vodu a jsou odkázáni na mobilní cisterny. Město má přes 2 tis. obyvatel a více než 2/3 města nemá trvalý přístup k nezávadné pitné vodě.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena. Celkové náklady: 64 010 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 63 891 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 66 849 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 51 911 tis. Kč

Začátek projektu: 10.11.2005

Konec projektu: 28.2.2007

Název projektu: Kovanice - vodovod

Konečný příjemce: Obec Kovanice

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Stavba vodovodu v délce 9 514 m.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena. Celkové náklady: 17 024 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 15 476 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 22 384 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 13 153 tis. Kč

Začátek projektu: 30.12.2005

Konec projektu: 28.2.2007

Název projektu: Vyšší Brod - vodní zdroje a úpravna vody

Konečný příjemce: Město Vyšší Brod

Kraj: Jihočeský kraj

Stručný popis projektu: Předmětem navrhované akce je zejména: - rekonstrukce prameniště Martínkovský vrch; - vystrojení nových vrtů a jejich propojení s úpravnou; - rekonstrukce úpravny vody; - úpravy na síti umožňující efektivní distribuci vody z jednotlivých zdrojů; - zřízení řídícího systému.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 19 497 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 19 497 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 20 229 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 15 842 tis. Kč

Začátek projektu: 15.9.2005

Konec projektu: 26.3.2008

Název projektu: Skupinový vodovod Bohuňovice

Konečný příjemce: Obec Bohuňovice

Kraj: Olomoucký kraj

Stručný popis projektu: Projekt řeší zásobování pitnou vodou pro cca 2400 obyvatel, výhledově pro dalších 1tis. obyvatel. Projekt využívá již vybudovaného vodního zdroje. Zahrnuje čerpací stanici, úpravnu vody, vodovodní řady a provozní vodojem. Projektovaná délka rozvodů je 14,5 km.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena. Celkové náklady: 50 396 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 50 365 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 52 247 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 42 781 tis. Kč

Začátek projektu: 15.5.2005

Konec projektu: 27.9.2006

Název projektu: Vodovod Kameničky

Konečný příjemce: Obec Kameničky

Kraj: Pardubický kraj

Stručný popis projektu: Předmětem podpory je výstavba vodovodní sítě v délce 6,1 km a vodojemu. Výstavbou vodovodu, který bude využívat stávající zdroj pitné vody - čerpací vrt zřízený v roce 2003, bude docíleno napojení trvale žijících obyvatel v Kameničkách. SO 01 - vodovodní řady - 6099 m, SO 02 - čerpací vrt, SO 03 - oplocení vrtu, SO 04 - vodojem – 150 m3, SO 05 - komunikace pro vodojem, SO 06 - elektronapájení vrtu a vodojemu.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena. Celkové náklady: 39 614 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 39 185 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 41 083 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 35 267 tis. Kč

Začátek projektu: 24.3.2005

Konec projektu: 31.1.2007

Název projektu: Hořany-Zbrašín-Senkov-skupinový vodovod

Konečný příjemce: Obec Zbrašín

Kraj: Ústecký kraj

Stručný popis projektu: Zásobování obce pitnou vodou ze skupinového vodovodu. Stavba se skládá ze tří částí" -přivaděč Hřivice - Hořany -rozvody po Hořanech -přivaděč do VDJ Senkov, přivaděč do Zbrašína a rozvody po Zbrašíně.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena. Celkové náklady: 19 108 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 19 041 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 19 822 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 16 185 tis. Kč

Začátek projektu: 16.3.2005

Konec projektu: 30.11.2006

Název projektu: Vodovod Syrákov - 2.stavba

Konečný příjemce: Sdružení obcí Syrákov

Kraj: Zlínský kraj

Stručný popis projektu: Vybudování rozvodných vodovodních řadů ve výše uvedených obcích v návaznosti na již vybudovaný páteřní systém, vybudovaný v 1.etapě stavby za finanční pomoci státu. Délka vodovodní sítě 15,887 km, průměr 50-100 mm.

Stav realizace projektu: Při administraci projektu byla zjištěna nesrovnalost, byly stanoveny sankce a probíhá definitivní finanční vypořádání akce. Celkové náklady: 52 267 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 52 267 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 51 956 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 44 796 tis. Kč

Začátek projektu: 1.9.2005

Konec projektu: 28.3.2007

Název projektu: Třebotov - výstavba a technická obnova úpravny vody

Konečný příjemce: Obec Třebotov

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Jedná se o výstavbu a technickou obnovu úpravny vody v obci Třebotov.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, probíhá závěrečné vyhodnocení a definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 6 107 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 5 901 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 6 107 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 3 393 tis. Kč

Začátek projektu: 20.3.2006

Konec projektu: 31.7.2007

Název projektu: Dolní Kounice - kanalizace a ČOV

Konečný příjemce: Dolní Kounice

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Projekt řeší vybudování splaškové kanalizace (gravitační i tlakové) v městě Dolní Kounice a odvádění odpadních vod z města Dolní Kounice na navrženou čistírnu odpadních vod Dolní Kounice.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, probíhá závěrečné vyhodnocení a definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 128 354 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 107 097 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 101 111 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 64 906 tis. Kč

Začátek projektu: 14.5.2007

Konec projektu: 4.5.2009

Název projektu: Splašková kanalizace Ostrovačice - Říčany

Konečný příjemce: Svazek obcí Říčany - Ostrovačice

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Projekt řeší dobudování splaškové kanalizace v obcích Ostrovačice a Říčany. Odpadní vody z obce Říčany budou odvedeny do čerpací stanice v obci Ostrovačice. Odtud budou splaškové vody odvedeny výtlačným potrubím do kanalizačního systému v Rosicích, který je napojen na ČOV Tetčice.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, probíhá závěrečné vyhodnocení a definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 113 036 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 93 845 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 120 611 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 66 176 tis. Kč

Začátek projektu: 30.10.2006

Konec projektu: 10.12.2007

Název projektu: Odry-odkanalizovaní Potoční ulice

Konečný příjemce: Odry

Kraj: Moravskoslezský kraj

Stručný popis projektu: Obsahem tohoto projektu je snaha města Odry o další rozvoj zájmové lokality a zlepšení životního prostředí, což vyžaduje vybudování systematické kanalizační sítě, která zajistí důsledné odkanalizování zájmového území s následným efektivním čištěním odpadních vod. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se proto město Odry rozhodlo vyřešit stávající špatnou a neutěšenou situaci vybudováním nové kanalizační sítě. Pro odvádění splaškových vod je navržena jednotná kanalizace s odlehčením do Stodolního potoka.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 5 664 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 5 549 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 5 664 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 4 439 tis. Kč

Začátek projektu: 26.6.2007

Konec projektu: 29.10.2007

Název projektu: Kanalizace obce Náměšť na Hané

Konečný příjemce: Obec Náměšť na Hané

Kraj: Olomoucký kraj

Stručný popis projektu: V rámci projektu "Kanalizace obce Náměšť na Hané" bude vybudována jednotná gravitační soustava kanalizačních stok s napojením na kanalizaci a ČOV v sousední obci Loučany v délce kanalizační sítě 7846,5 m a veřejná část kanalizačních přípojek v délce 2335,1 m.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 68 235 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 67 737 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 70 469 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 78 601 tis. Kč

Začátek projektu: 10.7.2006

Konec projektu: 24.1.2008

Název projektu: Kanalizace města Svitavy, II.etapa

Konečný příjemce: Město Svitavy

Kraj: Pardubický kraj

Stručný popis projektu: Rozšíření kanalizační sítě ve městě Svitavy o délku 2116 m, o DN 50 až 1200 mm.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 21 063 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 17 670 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 21 062 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 13 252 tis. Kč

Začátek projektu: 3.7.2006

Konec projektu: 27.12.2007

Název projektu: Zbiroh-ČOV na Františkově a kanalizační řady - I.etapa (Zbiroh)

Konečný příjemce: Město Zbiroh

Kraj: Plzeňský kraj

Stručný popis projektu: Vybudování nové ČOV a nových kanalizačních řadů ve městě Zbiroh

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, probíhá závěrečné vyhodnocení a definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 86 029 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 84 753 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 86 102 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 59 564 tis. Kč

Začátek projektu: 30.10.2006

Konec projektu: 20.12.2007

Název projektu: Mirošov - kanalizace IV. etapa a intenzifikace ČOV

Konečný příjemce: Město Mirošov

Kraj: Plzeňský kraj

Stručný popis projektu: Projekt řeší napojení trvale obydlených nemovitostí v okrajových částech města na nově intenzifikovanou ČOV a tím dokončení odkanalizování celého města. Kanalizace je navržena jako jednotná, část stok jako oddílná splašková kanalizace. Celková délka hlavních řadů kanalizace je 3 720 m, délka přípojek na veřejných pozemcích je 636 m. Součástí projektu je i zvýšení kapacity ČOV z 2 133 EO na 2300 EO a doplnění technologie ČOV o odstředivku kalu.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, probíhá závěrečné vyhodnocení a definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 27 952 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 23 489 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 27 952 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 17 843 tis. kč

Začátek projektu: 22.1.2007

Konec projektu: 25.2.2009

Název projektu: Libušín - kanalizace a intenzifikace ČOV

Konečný příjemce: Město Libušín

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Projekt řeší rozšíření kanalizační sítě a intenzifikaci stávající čistírny odpadních vod v obci Libušín.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, probíhá závěrečné vyhodnocení a definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 64 513 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 60 617 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 64 826 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 45 462 tis. Kč

Začátek projektu: 22.12.2006

Konec projektu: 31.8.2009

Název projektu: Intenzifikace ČOV Rakovník, III.stavba

Konečný příjemce: Město Rakovník

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Stavba zahrnuje intenzifikaci biologického stupně ČOV Rakovník - vybudování regenerační nádrže, zavedení filtrátu z odvodnění kalu do regenerace pro zvýšení účinnosti odstraňování nutrientů, mikrosítové filtry. Projekt. kapacita 18 300 EO umožňuje výhledové připojení dalších 3 700 EO.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, probíhá závěrečné vyhodnocení a definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 33 186 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 32 848 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 33 186 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 20 606 tis. Kč

Začátek projektu: 18.1.2007

Konec projektu: 28.11.2008

Název projektu: Terezín - odvedení odpadních vod na ČOV Litoměřice

Konečný příjemce: Město Terezín

Kraj: Ústecký kraj

Stručný popis projektu: Realizací projektu dojde k převedení nečištěných odpadních vod z města Terezín na kapacitní ČOV Litoměřice.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 20 161 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 20 161 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 20 160 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 15 120 tis. Kč

Začátek projektu: 3.11.2006

Konec projektu: 19.11.2007

Název projektu: Moravský Krumlov – ČOV

Konečný příjemce: Vodovody a kanalizace

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Projekt řeší rekonstrukci ČOV Rakšická (I. etapa) a ČOV Zámecká (I.etapa).

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, probíhá závěrečné vyhodnocení a definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 38 012 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 27 861 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 34 880 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 22 288 tis. Kč

Začátek projektu: 5.3.2007

Konec projektu: 31.12.2008

Název projektu: Kanalizace Koryčany-stoka B, stoka C-I.aII.etapa a rekonstrukce ČOV

Konečný příjemce: Město Koryčany

Kraj: Zlínský kraj

Stručný popis projektu: Obsahem projektu je dostavba nové jednotné kanalizace - stoky B, stoky C-I.etapa a stoky C-II.etapa v celkové délce 2417,6m, výstavba odlehčovací komory na stoce C a rekonstrukce stávající ČOV. Stavba stok B a C doplňuje kanalizační systém města Koryčany napojený na stávající centrální ČOV. Součástí stoky C je i částečné odkanalizování místních částí Blišice a Lískovec.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, probíhá závěrečné vyhodnocení a definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 29 980 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 28 637 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 29 980 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 22 907 tis. Kč

Začátek projektu: 27.3.2007

Konec projektu: 5.12.2007

Název projektu: Týnec nad Sázavou – vodohospodářská infrastruktura

Konečný příjemce: Město Týnec nad Sázavou

Kraj: Středočeský

Stručný popis projektu: Doplnění splaškové kanalizace v místních částech Týnce n/S. a připojení na stávající kanalizaci a ČOV. Obsahem projektu jsou převážně tlakové kanalizace včetně domovních ČS, v Peceradech je kanalizace gravitační s následným přečerpáním. Celkem 18 166 m kanalizace, z toho 13783 m tlakové, počet domovních ČS - 442, počet přečerpávacích ČS - 4 ks.

Stav realizace projektu: Připravuje se Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Celkové náklady: 189 186 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 151 723 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 158 731 tis. Kč

Podané žádosti o platbu:1 58 731 tis. Kč

Začátek projektu: 2.4.2008

Konec projektu: 261.1.2009

#### Opatření 3.3

Název projektu: Instalace kontinuálního měření emisí s rozšířeným rozsahem na SPALOVNĚ odpadu PLZEŇ s.r.o.

Konečný příjemce: SPALOVNA odpadu PLZEŇ s.r.o.

Kraj: Plzeňský kraj

Stručný popis projektu: Rozšíření emisního monitoringu kontinuálního měření znečištění vypouštěných spalin při zneškodňování nebezpečného odpadu ve spalovně v rozsahu dle § 10 nařízení vlády č. 354/2002 Sb.

Stav realizace projektu: Při administraci projektu byla zjištěna nesrovnalost, byly stanoveny sankce a probíhá definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 4 736 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 3 950 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 4 736 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 708 tis. Kč

Začátek projektu: 20.1.2005

Konec projektu: 27.10.2005

Název projektu: REKONSTRUKCE CZT SÍDLIŠTĚ

Konečný příjemce: Město Brtnice

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: V současnosti jsou zdrojem tepelné energie, daného sídliště a základní školy, tři teplovodní plynové kotelny;  K1 - Nad Práchovnou, kotelna K2 - ulice Školní, kotelna K3 - základní škola. Nové řešení předpokládá zrušení kotelny K2 - Školní a kotelny K3 - základní škola. Kotelna K1 - Nad Práchovnou bude rekonstruována tak, aby svým výkonem pokryla potřebu tepla zrušených kotelen. Původní celkový výkon všech tří kotelen 3 030 kW bude nahrazen celkovým výkonem 1 950kW. Toto řešení zaručí úspory energie i škodlivin.  Stávající čtyřtrubkové topné rozvody v topných kanálech  prostoru sídliště budou nahrazeny novým rozvodem. V jednotlivých odběrných místech budou osazeny objektové předávací stanice s přípravou sekundární topné vody a teplé užitkové vody.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 12 871 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 12 252 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 13 177 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 11 025 tis. Kč

Začátek projektu: 16.6.2005

Konec projektu: 31.3.2006

Název projektu: Rekonstrukce technologie čištění spalin ve spalovně nebezpečného odpadu Nemocnice Znojmo

Konečný příjemce: Nemocnice Znojmo

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je obnova technologie čištění spalin ve spalovně nebezpečného odpadu Nemocnice Znojmo o kapacitě 780 tun/rok. Spalovna nevyhoví legislativním normám (příloha č. 5 nařízení vlády č. 354/2000 a zák. 86/2002 Sb.) od 28.12. 2004. Zařízení spaluje nemocniční odpad a další odpady vznikající provozem nemocnice. Hrozí uzavření provozu této spalovny za stávající mokré technologie čištění spalin. Provoz spalovny musí pokračovat a přitom být v souladu se zpřísněnými emisními limity, likvidace odpadu v jiné spalovně by byla velmi nákladná. Řešením je instalace nové technologie čištění spalin založené na principu suchých filtrů při dávkování sorbalitu a

aktivního uhlí, odpovídajícího odtahového ventilátoru a kontinuálního monitoringu spalin. Kapacita spalovny se nezmění.

Stav realizace projektu: Při administraci projektu byla zjištěna nesrovnalost, byly stanoveny sankce a probíhá definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 17 771 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 14 534 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 17 771 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 8 357 tis. Kč

Začátek projektu: 8.10.2004

Konec projektu: 27.7.2005

Název projektu: Dovybavení technologie spalovny Fakultní nemocnice Hradec Králové

Konečný příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Kraj: Královéhradecký kraj

Stručný popis projektu: Obsahem projektu je přizpůsobení spalovacího zařízení spalovny Fakultní nemocnice HK novým legislativním podmínkám v oblasti ochrany ovzduší tak, aby spalovna mohla být provozována i po roce 2004. Konkrétně se jedná o dovybavení spalovny 2. stupněm čištění spalin a zavedení kontinuálního měření znečišťujících látek, vznikajících při spalování. Služby spalování by měly být poskytnuty i pro trutnovsko a Rychnovsko, kde končí spalovny oblastních nemocnic nebezpečného odpadu, protože nevyhoví požadavkům nové legislativy. Projekt je v souladu s Koncepcí odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 9 115 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 7 000 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 8 925 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 5 250 tis. Kč

Začátek projektu: 30.11.2004

Konec projektu: 24.8.2005

Název projektu: Filtrace od boxových stříkacích kabin

Konečný příjemce: Strunal CZ, a.s.

Kraj: Karlovarský kraj

Stručný popis projektu: Odstranění nazákonného znečišťování ovzduší provozem lakovacích zařízení. Dvoustupňová filtrace tuhých látek ze vzdušiny, následné odloučení org. látek, jejich katalycká likvidace pomocí kontejnerů s aktivním uhlím a společnou katalyckou jednotkou pro jejich automatickou regeneraci. Navržená technologie splňuje podmínku B.A.T.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 8 314 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 5 845 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 8 317 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 2 526 tis. Kč

Začátek projektu: 16.3.2005

Konec projektu: 26.10.2006

Název projektu: Úpravy a rozšíření blokové kotelny na spalování biomasy

Konečný příjemce: Obec Zdíkov

Kraj: Jihočeský kraj

Stručný popis projektu: Stavební úpravy blokové kotelny na spalování biomasy. Stávající zdroj tepla bude nahrazen novými nízkotlakými teplovodními kotli na spalování biomasy, včetně úpravy skladu a dopravy paliva. Bude instalován jeden kotel na biomasu o výkonu 0,7 MW a pro poruchový provoz jeden kotel o výkonu 0,4 MW z cenových důvodů na LTO. Pro zlepšení využití instalovaného výkonu kotle a vyrovnání špiček v odběru tepla a TUV budou instalovány dvě akumulační nádrže o obsahu 10 000l. Ohřev TUV zajišťuje deskový výměník. Pro vyrovnání špiček v odběru je v kotelně umístěna zásobní nádrž TUV.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, probíhá závěrečné vyhodnocení a definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 15 244 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 14 441 tis.  Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 15 244 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 12 995 tis. Kč

Začátek projektu: 26.5.2006

Konec projektu: 31.10.2006

Název projektu: Kotelna na dřevní pelety

Konečný příjemce: Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezska Ostrava

Kraj: Moravskoslezský kraj

Stručný popis projektu: Stávající kotelna je vytápěna jedním kotlem na koks s ručním přikládáním, o výkonu 220KW. V této části města není rozvod plynu. Kotel bude nahrazen dvěma kotli o výkonu po 49 KW spalujícími dřevní pelety s automatickým plněním.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 1 050 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 005 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 1 084 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 801 tis. Kč

Začátek projektu: 10.8.2004

Konec projektu: 4.12.2004

Název projektu: Vytápění a ohřev TUV tepelným čerpadlem ranče Nebory

Konečný příjemce: Slezská diakonie

Kraj: Moravskoslezský  kraj

Stručný popis projektu: Jedná se o provedení geotermálních vrtů a instalace tepelného čerpadla v budově "Ranč Nebory".

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena. Celkové náklady: 991 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 991 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 1 028 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 842 tis. Kč

Začátek projektu: 19.9.2005

Konec projektu: 31.12.2005

Název projektu: Vytápění tepelným čerpadlem ve Sboru církve bratrské v Hrádku

Konečný příjemce: Sbor církve bratrské v Hrádku

Kraj: Moravskoslezský  kraj

Stručný popis projektu: Jedná se o provedení geotermálních vrtů pro tepelné čerpadlo a instalace tepelných čerpadel pro areál sboru církve bratrské v Hrádku.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 5 116 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 5 036 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 5 305 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 4 280 tis. Kč

Začátek projektu: 14.11.2005

Konec projektu: 6.11.2006

Název projektu: Energeticky soběstačná obec Kněžice

Konečný příjemce: Obec Kněžice

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Projekt řeší zásobování teplem z centrálního zdroje tepla spalujícího biomasu (sláma, částečně štěpka) v obci Kněžice. Dále je plánována zpracovna a výrobna lisované biomasy pro zásobení lokálních topidel pro zájemce z ostatních obcí mikroregionu Mezilesí. Dalším článkem projektu je výroba tepla a elektrické energie prostřednictvím bioplynového reaktoru na zpracování biolog. komunálního odpadu z obcí Kněžice, Chroustov a Chotěšice.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, probíhá závěrečné vyhodnocení a definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 135 112 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 131 760 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 139 298 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 90 692 tis. Kč

Začátek projektu: 11.10.2005

Konec projektu: 31.7.2007

Název projektu: Úprava centrálního zásobování teplem města Soběslav

Konečný příjemce: Město Soběslav

Kraj: Jihočeský kraj

Stručný popis projektu: Projekt řeší náhradu stávající kotelny na tuhá paliva o instalovaném výkonu 8,4 MW. Dva kotle na tuhá paliva budou nahrazeny plynovými kotli o výkonu cca. 2*2 MW. Pro vlastní spotřebu bude instalována kogenerační jednotka 22 kWel. Projekt řeší dále rekonstrukci sítě rozvodů CZT.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 49 225 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 43 143 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 50 843 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 36 671 tis. Kč

Začátek projektu: 13.9.2006

Konec projektu: 10.12.2007

Název projektu: Úprava centrálního zásobování teplem -Horažďovice

Konečný příjemce: Město Horažďovice

Kraj: Plzeňský kraj

Stručný popis projektu: Projekt řeší náhradu 5-ti hnědouhelných kotlů o celkovém instalovném výkonu 5,8 MW za dva kotle na zemní plyn cca2*2,2 MW. V kotelně bude instalována kogenerační jednotka na zemní plyn spotřeby el.energie kotelny22kWel pro krytí.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 42 816 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 35 510 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 44 148 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 30 183 tis. Kč

Začátek projektu: 16.6.2006

Konec projektu: 28.11.2006

Název projektu: Rekonstrukce zdrojové části energetického systému FN Brno

Konečný příjemce: Fakultní nemocnice Brno

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Projekt řeší náhradu stávajících nevyhovujících kotlů na zemní plyn za moderní technologii, která se skládá z 5 horkovodních kotlů o shodném výkonu ca. 6,6 MW a 2 středotlakých parních kotlů o výkonech 10 a 8 t/ hod. Palivová základna těchto zdrojů bude zemní plyn. Celkový instalovaný výkon kotelny bude po rekonstrukci činit 44,77 MW, při uvažované roční průměrné účinnosti zdroje 90% (vztaženo na výhřevnost zemního plynu) bude příkon v palivu 49,7 MW.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 136 813 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 105 700 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 130 010 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 21 503 tis. Kč

Začátek projektu: 21.11.2006

Konec projektu: 18.4.2008

Název projektu: Plynofikace objektu Dělnického domu ve Studénce

Konečný příjemce: Město Studénka

Kraj: Moravskoslezský  kraj

Stručný popis projektu: Demontáž původních kotlů na tuhá paliva, montáž nových plynových zařízení, rozvod plynu, stavební úpravy související s plynofikací včetně vložkování komínů, úprava rozvodů ústředního topení v kotelně, měření a regulace.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 2 137 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 098 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 2 137 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 933 tis. Kč

Začátek projektu: 24.7.2006

Konec projektu: 22.11.2006

Název projektu: Kogenerační jednotka -nemocnice

Konečný příjemce: Nemocnice Ústí nad Orlicí

Kraj: Pardubický kraj

Stručný popis projektu: Projekt řeší instalaci dvou kogeneračních jednotek na zemní plyn v nemocničním areálu Ústí nad Orlicí. Elektrická energie získaná z kogeneračních jednotek bude využívaná pro potřeby nemocnice. Teplo bude využíváno pro ohřev teplé užitkové vody v areálu.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 17 736 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 13 474 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 18 241 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 10 947 tis. Kč

Začátek projektu: 29.11.2005

Konec projektu: 24.8.2006

Název projektu: Dovybavení technologie spalovny odpadů v HL Luže-Košumberk: II.etapa - Instalace kontinuálního měření emisí

Konečný příjemce: Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

Kraj: Pardubický kraj

Stručný popis projektu: Rozšíření emisního monitoringu o kontinuální měření znečištění vypouštěných spalin při zneškodňování nebezpečného odpadu ve spalovně v rozsahu dle § 10 nařízení vlády č. 354/2002 Sb.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, probíhá závěrečné vyhodnocení a definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 2 088 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 988 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 2 037 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 615 tis. Kč

Začátek projektu: 7.6.2005

Konec projektu: 6.3.2006

Název projektu: Rozšíření kontinuálního měření emisí

Konečný příjemce: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Kraj: Královéhradecký kraj

Stručný popis projektu: Dovybavení nemocniční spalovny odpadů kontinuálním měřením emisí. Jedná se o rozšíření stávajícího systému ENDA-625 na ENDA-661, doplnění analyzátoru THC a celkovou revizi systému.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 2 076 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 745 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 2 107 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 785 tis. Kč

Začátek projektu: 15.10.2005

Konec projektu: 30.12.2005

Název projektu: Snížení emisí těkavých organických látek při povrchové úpravě tkanin

Konečný příjemce: GUMOTEX, akciová společnost

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je obměna technologie potírání tkanin látkami na bázi kaučuku s cílem snížení emisí těkavých organických látek do výrobního prostředí. Obměnou technologie klesne maximální kapacita výroby cca o 18%. Emise organických látek budou sníženy ze současných 47,2 t při výrobě 1 mil. m2 na cca 14 t při výrobě stejného množství po realizaci projektu.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 48 566 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 12 536 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 48 666 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 5 639 tis. Kč

Začátek projektu: 14.2.2006

Konec projektu: 28.3.2007

Název projektu: Jednotka pro likvidaci těkavých organických látek VOC

Konečný příjemce: Reflex Zlín, spol. s r.o.

Kraj: Zlínský kraj

Stručný popis projektu: Dodávka jednotky reverzní katalytické oxidace pro likvidaci těkavých organických látek z výroby sklolaminátu.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 10 440 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 6 164 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 10 262 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 2 754 tis. Kč

Začátek projektu: 29.9.2005

Konec projektu: 29.9.2006

Název projektu: Snížení emisí těkavých organických látek obměnou technologie - perličkových mlýnů

Konečný příjemce: Akzo Nobel Coatings CZ

Kraj: Moravskoslezský  kraj

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je obměna technologie - perlové mlýny- s cílem snížení emisí těkavých organických látek do výrobního prostředí. Obměnou technologie klesne maximální kapacita výroby cca o 7%. Emise těkavých organických látek budou sníženy o 40%.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 4 561 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 4 308 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 4 611 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 863 tis. Kč

Začátek projektu: 19.10.2005

Konec projektu: 30.5.2006

Název projektu: Snížení emisí trichlóretylénu při výrobě kaprolaktamu

Konečný příjemce: SPOLANA a.s.

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je úprava technologického stupně zahušťování vodného roztoku kaprolaktamu s cílem snížení emisí trichloretylénu z výroby kaprolaktamu pod 100 g/h v roce 2006. Technologické úpravy spočívají zejména v instalaci destilační kolony s účinnou orientovanou výplní a jejího vařáku místo kolony stávající.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 5 750 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 4 061 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 5 737 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 827 tis. Kč

Začátek projektu: 27.5.2005

Konec projektu: 31.3.2006

Název projektu: Vytápění ZŠ Nasavrky pomocí tepelných čerpadel

Konečný příjemce: Nasavrky

Kraj: Pardubický kraj

Stručný popis projektu: Jedná se o provedení geotermálních vrtů pro tepelná čerpadla a instalace tepelných čerpadel pro objekty základní školy.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 11 760 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 11 741 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 11 699 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 9 928 tis. Kč

Začátek projektu: 20.12.2006

Konec projektu: 3.10.2007

Název projektu: Rekonstrukce kotelny a instalace tepelného čerpadla a solárního systému na ohřev TUV

Konečný příjemce: Domov důchodců Stachy -Kůsov

Kraj: Jihočeský kraj

Stručný popis projektu: Projekt se zabývá rekonstrukcí energetické jednotky Domova Důchodců Stachy - Kůsov, který se nachází v nádherném přírodním prostředí Šumavy. Instalace obnovitelných zdrojů energie (tepelného čerpadla a solárního systému pro ohřev TUV) se tak jeví jako ideální kombinace, která při dostatečném výkonu a ideálním ekonomickým podmínkám provozu odpovídá požadavkům na provozování sociálního zařízení typu Domov Důchodců.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, probíhá závěrečné vyhodnocení a definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 9 533 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 9 507 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 9 533 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 8 081 tis. Kč

Začátek projektu: 20.11.2006

Konec projektu: 15.5.2007

Název projektu: Přestavba a rekonstrukce kotelny z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie

Konečný příjemce: obec Čechtice

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: obec Čechtice vlastní areál mateřské školy a základní školy, kde by ráda provedla rekonstrukci kotelny na fosilní paliva (koks) tak, aby celý areál mohla vytápět za pomoc soustavy tepelných čerpadel, čímž by zároveň ušetřila nemalé prostředky za nákup fosilních paliv.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 8 795 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 7 595 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 8 795 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 6 455 tis. Kč

Začátek projektu: 6.10.2006

Konec projektu: 19.12.2006

Název projektu: Rekonstrukce energetické jednotky v havarijním stavu a instalace tepelného čerpadla

Konečný příjemce: Obec Podolí

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Obec Podolí rekonstruuje vytápění mateřské školy, které je v havarijním stavu. Obecní úřad se rozhodl využit moderní technologie, která využívá obnovitelný zdroj energie a šetří tak náklady obce na vytápění svých objektů.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 2 255 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 2 100 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 2 334 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 706 tis. Kč

Začátek projektu: 17.10.2005

Konec projektu: 24.7.2006

Název projektu: SONO - Výstavba kogeneračního zdroje využívajícího skládkový bioplyn

Konečný příjemce: Sdružení obcí okresu Litoměřice pro nakládání s dopady

Kraj: Ústecký kraj

Stručný popis projektu: Skládkový plyn vznikající ve skládkovém tělese bude využit jako dlouhodobý zdroj/palivo pro kogenerační jednotku, která bude sloužit pro výrobu elektrické energie a její následný prodej rozvodným závodům. Tepelná energie bude v rámci zkušebního provozu mařena, po stabilizaci provozu využita zejména pro sušení dřeva, případně další doprovodné činnosti. Podrobnější údaje jsou uvedeny ve Studii proveditelnosti a energetickém auditu.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 6 233 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 5 211 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 6 428 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 4 233 tis. Kč

Začátek projektu: 26.9.2005

Konec projektu: 29.9.2006

Název projektu: Vytápění domova důchodců v Poděbradech tepelným čerpadlem a předehřev TUV solárním systémem

Konečný příjemce: Domov Důchodců LUXOR

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Náhrada stávajícího fyzicky dožitého plynového kotle tepelným čerpadlem systému vzduch voda a instalace solárního systému pro předehřev TUV.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 3 234 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 3 234 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 3 355 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 2 627 tis. Kč

Začátek projektu: 29.5.2006

Konec projektu: 29.3.2007

Název projektu: Přestavba výtopny na spalování biomasy

Konečný příjemce: Město Planá

Kraj: Plzeňský kraj

Stručný popis projektu: Vytápění města. Projekt teplofikace města s využitím spalování biomasy - dřevní štěpky, kůry a slámy. Rekonstrukce kotelny. Osazení dvou kotlů 1,7 MW na biomasu a strojního zařízení.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 44 987 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 41 412 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 46 540 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 33 647 tis. Kč

Začátek projektu: 20.3.2006

Konec projektu: 30.6.2007

Název projektu: Kotelny pro základní školu a bytové jednotky v Brněnci

Konečný příjemce: Obec Brněnec

Kraj: Pardubický kraj

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je vybudování 2 nových kotelen na biomasu v obci Brněnec. Kotelna pro základní školu je nezbytnou podmínkou provozu školy v situaci, kdy pokračování stávajících dodávek tepla z podniku Vitka jsou pro blízkou budoucnost zásadně ohroženy. Kotelna pro bytové jednotky v obci bude zásobovat teplem 30 nových bytových jednotek, jejichž výstavba bude realizována v roce 2005. Surovinu biomasy obec zajistí z vlastních zdrojů (obecní lesy), její zpracování bude zajištěno v nově vybudovaném provozu.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 13 753 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 11 797 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 14 009 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 10 027 tis. Kč

Začátek projektu: 13.4.2006

Konec projektu: 30.11.2006

Název projektu: Kotelna K13 5MW

Konečný příjemce: EKOBIOENERGO

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Výstavba zařízení na spalování slámy (obilovin, řepka, šťovík) o výkonu 5MWt spolu s rozšířením soustavy CZT o lokality Obránců míru, blokových kotelen K11, K12.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 104 093 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 81 609 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 104 423 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 73 447 tis. Kč

Začátek projektu: 11.7.2005

Konec projektu: 9.10.2007

Název projektu: Úprava kotelny domova důchodců

Konečný příjemce: Domov důchodců Dobrá Voda

Kraj: Jihočeský kraj

Stručný popis projektu: Navržené řešení předpokládá značné snížení instalovaných výkonů kotlových jednotek a zrušení výroby páry v plném rozsahu. Pro potřeby zásobování el. energií a jako náhradní zdroj při přerušení dodávky elektrické energie bude instalována kogenerační jednotka s možností ostrovního (samostatného) provozu.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 14 872 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 10 410 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 13 123 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 8 328 tis. Kč

Začátek projektu: 11.4.2007

Konec projektu: 19.12.2007

Název projektu: Vytápění kulturního domu tepelným čerpadlem. Tepelné čerpadlo systém země -voda

Konečný příjemce: Obec Havlovice

Kraj: Královéhradecký kraj

Stručný popis projektu: Náhrada kotle na pevná paliva tepelným čerpadlem

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 2 378 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 2 285 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 2 378 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 828 tis. Kč

Začátek projektu: 18.8.2006

Konec projektu:.18.6.2007

Název projektu: Tepelné čerpadlo systém země-voda v objektu obecního úřadu Hajnice

Konečný příjemce: Obec Hajnice

Kraj: Královéhradecký kraj

Stručný popis projektu: Náhrada kotle na pevná paliva (koks, hnědé uhlí) v budově obecního úřadu Hajnice tepelným čerpadlem.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, probíhá závěrečné vyhodnocení a definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 1 095 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 092 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 1 095 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 873 tis. Kč

Začátek projektu: 22.9.2006

Konec projektu: 30.11.2007

Název projektu: Vytápění mateřské školy Nemojov tepelným čerpadlem

Konečný příjemce: Obec Nemojov

Kraj: Královéhradecký kraj

Stručný popis projektu: Instalace strojovny s tepelným čerpadlem v objektu mateřské školy

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 1 174 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 174 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 1 174 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 939 tis. Kč

Začátek projektu: 25.8.2006

Konec projektu: 31.5.2007

Název projektu: Instalace tepelného čerpadla

Konečný příjemce: Domov důchodců Lampertice

Kraj: Královéhradecký kraj

Stručný popis projektu: Změna stávajícího vytápění z elektrokotle na tepelné čerpadlo systému země-voda

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 2 065 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 884 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 2 065 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 130 tis. Kč

Začátek projektu: 4.9.2006

Konec projektu: 18.5.2007

Název projektu: Změna způsobu vytápění objektu požární zbrojnice ve Studenci

Konečný příjemce: Studenec

Kraj: Liberecký kraj

Stručný popis projektu: Náhrada kotle na pevná paliva (koks) tepelným čerpadlem systému země-voda v budově požární zbrojnice ve Studenci.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 984 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 785 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 937 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 627 tis. Kč

Začátek projektu: 22.9.2006

Konec projektu: 12.4.2007

Název projektu: Snížení emisí z výroby laminátových dílů

Konečný příjemce: Lamináty Klimeš

Kraj: Liberecký kraj

Stručný popis projektu: Výroba laminátových dílů je velkým zdrojem emisí těkavých organických látek (VOC). Projekt řeší instalaci jednotky ke zneškodnění emisí VOC. Jednotka bude připojena ke stávajícímu vzduchotechnickému rozvodu.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 6 131 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 5 102 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 6 131 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 2 296 tis. Kč

Začátek projektu: 15.10.2006

Konec projektu: 30.4.2008

Název projektu: Vytápění a klimatizace auly a centra informačních technologií VŠB - TU Ostrava pomocí tepelných čerpadel

Konečný příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Kraj: Moravskoslezský kraj

Stručný popis projektu: Projekt řeší vytápění a klimatizaci auly pomocí tepelných čerpadel země - voda. Zdrojem nízkopotenciálního tepla jsou zemní vrty. Tepelná čerpadla zabezpečí v průměrném roce 82-85% dodávky tepla pro budovu. V letních měsících bude provozována klimatizace, a to buď přímým chlazením - odvodem tepla do vrtů, nebo nepřímým, kdy budou tepelná čerpadla pracovat jako chladící zařízení. Kondenzační teplo bude opět dodáváno do vrtů. V rámci projektu je zahrnut zdroj tepla - systém tepelných čerpadel vč. zařízení pro odběr nízkopotenciálního tepla a připojení na stávající rozvody.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena. Připravují se podklady pro Závěrečnou zprávu.

Celkové náklady: 65 964 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 63 933 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 65 964 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 51 146 tis. Kč

Začátek projektu: 9.8.2006

Konec projektu: 30.10.2006

Název projektu: Snížení emisí těkavých organických látek obměnou technologie mytí optických elementů

Konečný příjemce: Meopta-optika,a.s.

Kraj: Olomoucký kraj

Stručný popis projektu: Nahrazení ručního mytí optických elementů v toluenu, acetonu a ethanolu novou technologií odmašťování v moderním uzavřeném ultrazvukovém zařízení, ze kterého nedochází k únikům rozpouštědla.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 7 582 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady:  7 582 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 7 582 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 3 412 tis. Kč

Začátek projektu: 23.1.2007

Konec projektu: 12.10.2007

Název projektu: Předehřev TUV solárním systémem pro objekty základní školy, mateřské školy, školní kuchyně a tělocvičny

Konečný příjemce: Obec Dlouhá Třebová

Kraj: Pardubický kraj

Stručný popis projektu: Projekt představuje ohřev TUV na objektu základní školy, mateřské školy, školní kuchyně a tělocvičny v obci Dlouhá Třebová.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 2 355 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 2 248 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 2 355 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 798 tis. Kč

Začátek projektu: 26.7.2007

Konec projektu: 31.5.2008

Název projektu: Využití obnovitelných zdrojů energie - fotovoltaického systému v obci Kněžmost

Konečný příjemce: Obec Kněžmost

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je výstavba zařízení na výrobu elektrické energie. Konkrétně se jedná o fotovoltaický systém, který bude instalován na střeše základní a mateřské školy. Fotovoltaický (FV) systém, bude tvořen 48 ks fotovoltaických panelů o celkovém maximálním instalovaném výkonu 5 kWp, umístěnými na střeše budovy mateřské školy a 96 ks fotovoltaických panelů o celkovém maximálním výkonu 10 kWp, umístěnými na střeše budovy základní školy. Celkový výkon obou systémů bude 15 kWp. Instalace uvedených systémů mj. umožní zvýšit soběstačnost obou uvedených budov v oblasti zajištění zálohovacího (nouzového) energetického systému.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 3 738 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 3 738 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 3 738 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 2 991 tis. Kč

Začátek projektu: 29.6.2007

Konec projektu: 30.10.2007

Název projektu: Změna zdroje tepla na tepelné čerpadlo

Konečný příjemce: Svatojánská kolej - vyšší odborná škola pedagogická

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Projekt řeší výměnu zdroje tepla na Svatojánské koleji - vyšší odborné škole pedagogické z pevného paliva (černé uhlí) na tepelná čerpadla. Realizace projektu povede ke zlepšení ovzduší v CHKO Český kras. Současná kotelna je na hranici životnosti.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 5 147 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 5 030 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 6 340 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 4 023 tis. Kč

Začátek projektu: 1.6.2007

Konec projektu: 16.5.2008

Název projektu: Předehřev TUV solárním systémem pro ISŠE Chomutov

Konečný příjemce: Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

Kraj: Ústecký kraj

Stručný popis projektu: V současné době je v ISŠE Chomutov TUV připravována bez akumulace z horkovodu s parametry 140/70°C v protiproudých ohřívácích. Zdrojem tepla je teplárna v Komořanech spalující mostecké hnědé uhlí. Navržené opatření představuje instalaci 60 ks solárních kolektorů, které zajistí předehřev TUV v objemu 222 Gj/ rok a dojde tím k úspoře emisí CO2 v objemu 28,7 t/rok.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, probíhá závěrečné vyhodnocení a definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 2 001 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 994 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 2 320 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 595 tis. Kč

Začátek projektu: 4.4.2007

Konec projektu: 1.8.2007

Název projektu: Výměna kotlů VHK 2500 Slatina - Kotelna

Konečný příjemce: Město Meziboří

Kraj: Ústecký kraj

Stručný popis projektu: Snížení emisí znečišťujících látek nahrazením tří stávajících horkovodních kotlů, které jsou v současné době již morálně zastaralé a nacházejí se na hranici své fyzické životnosti, za dva nové kotle pro kombinované spalování zemního plynu a těžkého topného oleje a jeden kotel pro spalování zemního plynu. Kotle jsou umístěny ve středotlaké horkovodní kotelně "S", na které je napojen systém CZT města Meziboří.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 14 268 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 10 990 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 14 268 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 6 594 tis. Kč

Začátek projektu: 12.7.2006

Konec projektu: 16.11.2006

Název projektu: Výměna kotlů v kotelně obce Obrnice

Konečný příjemce: Obrnice

Kraj: Ústecký kraj

Stručný popis projektu: Výměna stávajících třech parních plynových kotlů, které vyrábějí středotlakou páru a které jsou na hranici své technické životnosti, za dva horkovodní kotle o vysoké účinnosti a o výkonu 2 x 2100 kW. Instalací nových kotlů dojde ke zvýšení maximální i celoroční účinnosti jak spalování v kotlích, tak i rozvodu tepla v budově kotelny. Kotelna bude vybavena expanzním automatem s odplynováním topné vody. Kotelna bude plně automatická s trvalým dozorem ve velíně kotelny.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 8 589 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 8 429 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 8 429 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 5 057 tis. Kč

Začátek projektu: 2.11.2006

Konec projektu: 19.7.2007

Název projektu: Vybudování fotovoltaické elektrárny

Konečný příjemce: Obec Hrušovany

Kraj: Ústecký kraj

Stručný popis projektu: Vybudování fotovoltaické elektrárny o kapacitě 63 000 kWh za rok

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 11 316 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 10 794 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 11 316 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 8 635 tis. Kč

Začátek projektu: 26.3.2008

Konec projektu: 30.9.2008

Název projektu: Teplárna JIH-instalace kotle 5MW na spalování biomasy a výstavba tep. rozvodů v lokalitě Horka Domky

Konečný příjemce: EKOBOIENERGO

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Instalace kotle na spalování dřevní biomasy o výkonu 5 MW a vybudování nové teplovodní sítě v lokalitě Horka Domky a v průmyslové zóně.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, probíhá závěrečné vyhodnocení a definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 106 568 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 88 640 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 106568 tis. Kč

Podané žádosti o platbu:  75 344 tis. Kč

Začátek projektu: 1.8.2006

Konec projektu: 25.6.2008

Název projektu: Využití zbytkového tepla z chlazení ledové plochy pomocí tepelných čerpadel pro vytápění a ohřev TUV na zimním stadionu v Třebíči

Konečný příjemce: Město Třebíč

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Obsahem záměru je instalace deskového výměníku, 3 ks tepelných čerpadel, 8 ks oběhových čerpadel, akumulační nádrže a řídící jednotky ke dvěma kompresorovým chladicím zařízením s cílem využít dosud volně do ovzduší vypouštěného přehřívacího tepla čpavkových par a kondenzačního tepla par čpavku (dále jen „zbytkového tepla“) k ohřevu TUV sloužící k ohřevu vody pro rolbu a k ohřevu vody pro využití v šatnách (sprchování apod.) a k vytápění celého objektu zimního stadionu.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, probíhá závěrečné vyhodnocení a definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 5 422 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 5 119 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 5 422 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 4 095 tis. Kč

Začátek projektu: 23.2.2006

Konec projektu: 30.9.2007

Název projektu: Vytápění kulturního domu a DPS v Nedakonicích tepelným čerpadlem

Konečný příjemce: Obec Nedakonice

Kraj: Zlínský kraj

Stručný popis projektu: Projekt představuje vytápění objektu kulturního domu a nově vzniklé DPS ve střešní nástavbě tepelným čerpadlem systém voda-voda.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, probíhá závěrečné vyhodnocení a definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 4 630 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 4 495 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 5 509  tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 3 820 tis. Kč

Začátek projektu: 10.8.2007

Konec projektu: 20.5.2008

Název projektu: Čištění spalin a zavedení kontinuálního měření ve spalovně nebezpečného odpadu Jihlava

Konečný příjemce: RUMPOLD, s.r.o.

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Doplnění technologického zařízení spalovny o dioxinový filtr a instalace kontinuálního měření emisí.

Stav realizace projektu: Při administraci projektu byla zjištěna nesrovnalost, byly stanoveny sankce a probíhá definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 5 902 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 4 740 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 5 902 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 2 050 tis. Kč

Začátek projektu: 25.10.2004

Konec projektu: 1.11.2005

#### Opatření 3.4

##### Název projektu: Separační dvůr Vimperk

Konečný příjemce: Město Vimperk

Kraj: Jihočeský kraj

Stručný popis projektu: Vybudování sběrného dvora pro potřeby občanů města Vimperk. Projekt zajistí sběr a dotřídění nebezpečných odpadů a odpadů určených k dalšímu využití.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 1 840 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 840 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 2 175 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 506 tis. Kč

Začátek projektu: 8.9.2005

Konec projektu: 29.11.2005

##### Název projektu: Systém malých kompostáren ve městě Brumov-Bylnice

Konečný příjemce: Město Brumov-Bylnice

Kraj: Zlínský kraj

Stručný popis projektu: Projekt řeší zavedení třídění odpadu. Cílem je snížit množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na skládky o 25%. Projekt počítá s pořízením 150 ks kompostérů. Dále se počítá s rozšířením systému malých domovních kompostáren o dalších 250 ks, které budou rozmístěny do obydlených domů v okrajových částech města.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 974 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 974 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 1 010 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 828 tis. Kč

Začátek projektu: 15.9.2005

Konec projektu: 30.1.2006

##### Název projektu: Dílna pro úpravu odpadů Maleč

Konečný příjemce: Obec Maleč

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Stavební úprava a technologické vybavení bývalé budovy mateřské školy, která je v majetku obce, za účelem zřízení dílny pro zpracování elektroodpadu, zejména televizorů a monitorů.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 4 469 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 4 469 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 4 636 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 4 022 tis. Kč

Začátek projektu: 3.11.2005

Konec projektu: 30.11.2006

##### Název projektu: Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů

Konečný příjemce: Regionální svazek obcí Vltava

Kraj: Jihočeský kraj

Stručný popis projektu: Hlavní myšlenkou tohoto projektu je vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů na území Regionálního svazku obcí „ Vltava“. Projekt řeší nedostatek velkokapacitních sběrných nádob na tříděný i netříděný komunální odpad a nutnost doplnit tento systém o multifunkční, technicky odpovídající svozové vozidlo s potřebnou kapacitou pro řešení celého území.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 10 941 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 9 980 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 10 936 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 8 483 tis. Kč

Začátek projektu: 22.11.2006

Konec projektu: 26.6.2007

Název projektu: Integrovaný projekt výstavby sběrných dvorů odpadů ve velkých sídlech Plzeňského kraje

Konečný příjemce: Účelový svazek obcí pro výstavbu sběrných dvorů odpadů ve velkých  sídlech Plzeňského kraje

Kraj: Plzeňský kraj

Stručný popis projektu: Cílem projektu je výstavba osmi sběrných dvorů odpadů-zařízení pro nakládání s odpady ve velkých obcích Plzeňského kraje (nad dva tisíce obyvatel), kde uvedená zařízení doposud nejsou. Sběrné dvory odpadů budou využívána jako místa pro dočasné shromažďování a třídění odpadů z dané obce a jejího spádového území. Budou výrazným prostředkem pro zlepšení systému odpadového hospodářství dané obce a zároveň zlepšení životního prostředí obce a zefektivnění systému nakládání s odpady v každé z obcí účelového svazku obcí, který je žadatelem o podporu.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 21 227 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 21 227 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 22 023 tis Kč.

Podané žádosti o platbu: 18 043 tis. Kč

Začátek projektu: 10.4.2006

Konec projektu: 4.10.2006

##### Název projektu: Regionální centrum Hodonín pro nakládání s komunálními odpady

Konečný příjemce: Město Hodonín

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Projekt předpokládá realizaci stavebních objektů a technologických zařízení sběrného dvora pro zpracování komunálního odpadu – tříděného i netříděného a k nakládání s nebezpečnými odpady, včetně souvisejících technologií, inženýrských sítí, ploch a komunikací. Zařízení bude sloužit pro region Hodonínska se spádovou oblastí až 100 tis. obyvatel.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 37 155 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 27 987 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 38 969 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 23 789 tis. Kč

Začátek projektu: 20.3.2006

Konec projektu: 28.11.2006

##### Název projektu: Dotřiďovací linka Těmice

Konečný příjemce: Dobrovolný svazek obcí Severovýchod

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Výstavba objektu dotřiďovací linky s ní souvisejících objektů v areálu řízené skládky Těmice. Projekt umožní dotřídit až 10 tis. tun separovaného odpadu ročně ve svozové oblasti až se 150 tis. obyvateli (56 tis. obyvatel v rámci Svazku obcí a 100 tis. v rámci smluvních vztahů mimo svazek). Součástí projektu je i nákup svozového vozidla na pokrytí zvýšené poptávky. Dotřiďovací linka je součástí připravovaného Centra zpracování odpadů Těmice.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 54 903 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 45 357 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 56 604 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 38 553 tis. Kč

Začátek projektu: 22.3.2006

Konec projektu: 3.4.2007

Název projektu: Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Mikroregionu Litomyšlsko

Konečný příjemce: Mikroregion Litomyšlsko

Kraj: Pardubický kraj

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je vytvoření systému svozu, nakládání a využití biologicky rozložitelného odpadu na území Mikroregionu Litomyšlsko. Investiční část projektu zahrnuje: nákup 29 kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad, 1 svozového vozu kontejnerů a štěpkovače a 1 kompostovací technologie (plnící lis, 40 vaků, provzdušňovací roury, 4 ventilátory). V rámci projektu bude také provedeno zpevnění 3 600 m2 pro umístění kompostovací technologie. Do projektu je zapojeno 18 obcí Mikroregionu Litomyšlsko, které budou společně využívat techniku pořízenou v rámci projektu, a v kterých budou umístěny jednotlivé kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Předpokládá se, v rámci systému bude zpracováno 960 t biologicky rozložitelného odpadu za rok.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 7 508 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 6 415 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 6 415 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 5 453 tis. Kč

Začátek projektu: 10.9.2007

Konec projektu: 30.5.2008

##### Název projektu: Sběrné středisko odpadů Rájec-Jestřebí

Konečný příjemce: Město Rájec-Jestřebí

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Předmětem podpory je výstavba sběrného střediska pro odpady z komunální a živnostenské sféry pro svozovou oblast Rájec – Jestřebí (3616 obyvatel) . V areálu sběrného střediska budou od občanů a živnostníků vybírány a krátkodobě uloženy vybrané druhy odpadů kategorie O a N. Ty, které budou schopny recyklace budou předávány k druhotnému využití oprávněným osobám, ostatní likvidovány způsobem odpovídajícím platné legislativě (odvoz na řízenou skládku, spalovnu atd.)

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 2 318 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 2 315 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 2 405 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 968 tis. Kč

Začátek projektu: 27.7.2006

Konec projektu: 30.10.2006

##### Název projektu: Sběrné středisko odpadů Bošovice

Konečný příjemce: Obec Bošovice

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Předmětem podpory je výstavba sběrného střediska pro odpady z komunální a živnostenské sféry pro svozovou oblast Bošovice (1073 obyvatel) . V areálu sběrného střediska budou od občanů a živnostníků vybírány a krátkodobě uloženy vybrané druhy odpadů kategorie O a N. Ty, které budou schopny recyklace budou předávány k druhotnému využití oprávněným osobám, ostatní likvidovány způsobem odpovídajícím platné legislativě (odvoz na řízenou skládku, spalovnu atd.).

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 2 341 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 2 258 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 2 425 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 919 tis. Kč

Začátek projektu: 25.1.2006

Konec projektu: 30.6.2006

##### Název projektu: Integrovaný systém sběru a využívání odpadů na Šimpachu

Konečný příjemce: Město Pacov

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Bude vybudováno zařízení ke sběru, manipulaci a kompostování odpadů organického původu.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena. Celkové náklady: 15 175 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 15 164 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 15 744 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 13 648 tis. Kč

Začátek projektu: 2.10.2006

Konec projektu: 14.9.2007

##### Název projektu: Sběrný dvůr v Rokytnici na p. č. 77/1, 77/3

Konečný příjemce: Obec Rokytnice

Kraj: Zlínský kraj

Stručný popis projektu: Umístit a vystavět sběrný dvůr v Rokytnici pro obyvatele obce za účelem odevzdávání odpadu a zamezení tak vzniku černých skládek.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 595 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 595 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 617 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 483 tis. Kč

Začátek projektu: 25.10.2005

Konec projektu: 30.6.2006

##### Název projektu: Integrovaný systém nakládání s odpady - sběrné dvory Svitavska

Konečný příjemce: Mikroregion Svitavsko

Kraj: Pardubický kraj

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je vytvoření infrastruktury a technického vybavení pro nakládání s odpady na Svitavsku. V rámci projektu bude rekonstruováno nebo vybudováno 17 sběrných dvorů, 34 obcí bude dovybaveno sběrnými nádobami na odpad, bude nakoupen svozový vůz pro kontejnery a doplňková technika - štěpkovače, nakladače a překopávač. Sběrné dvory a technika budou provozovány obcemi, resp. Likem a.s., což je organizace vlastněná obcemi.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 59 279 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 55 103 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 57 571tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 46 837 tis. Kč

Začátek projektu: 20.3.2007

Konec projektu: 21.3.2008

##### Název projektu: Vybudování systému pro sběr a recyklaci autovraků

Konečný příjemce: FERRUM s.r.o.

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Tento projekt je zaměřen na výstavbu ekologického autovrakoviště splňující všechny související předpisy, normy a stanovy pro nakládání s nebezpečnými odpady vyhovující ES. V areálu, který firma FERRUM s.r.o. zakoupila pro tyto účely, budou provedeny stavební a technické úpravy pro sběr kovového šrotu a recyklaci autovraků.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 12 145 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 8 406 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 10 713 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 2 647 tis. Kč

Začátek projektu: 16.8.2006

Konec projektu: 6.12.2007

##### Název projektu: Integrovaný systém nakládání s bioodpady Úpice

Konečný příjemce: Město Úpice

Kraj: Královéhradecký kraj

Stručný popis projektu: Předkládaný projekt Integrovaného systému nakládání s bioodpady v regionu Úpice řeší naléhavou situaci v oblasti nakládání s biologickými odpady. Projekt integrovaného systému se skládá ze dvou základních součástí a to z: -projektu svozu, sběru a separace biologických odpadů v regionu -projektu výstavby fermentační (bioplynové) stanice pro zpracování těchto odpadů v areálu ČOV Úpice. Navržený systém sběru a separace bioodpadů maximálně využívá jejich energetického potenciálu, který je využit k produkci bioplynu ve vybudované fermentační (bioplynové) stanici při ČOV Úpice. Po provedené hygienizaci materiálu spojené s využitím vzniklého bioplynu v kogeneraci k výrobě elektrické energie a tepla, bude stabilizovaný materiál (po splnění příslušných legislativních podmínek) sloužit jako hnojivo, kompost, zakládka do kompostu, případně jako rekultivační materiál pro potřeby regionu.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, probíhá závěrečné vyhodnocení a definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 56 687 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 41 303 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 56 687 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 37 172 tis. Kč

Začátek projektu: 15.1.2007

Konec projektu: 1.12.2007

##### Název projektu: Integrovaný systém nakládání s bioodpady Vysoké Mýto

Konečný příjemce: Město Vysoké Mýto

Kraj: Pardubický kraj

Stručný popis projektu: Předkládaný projekt Integrovaného systému nakládání s bioodpady v regionu Vysoké Mýto řeší naléhavou situaci v oblasti nakládání s biologickými odpady, Projekt integrovaného systému se skládá ze dvou základních součástí a to z: - projektu svozu, sběru a separace biologických odpadů v regionu - projektu výstavby fermentační (bioplynové) stanice pro zpracování bioodpadů v blízkosti ČOV Vysoké Mýto Navazujícími prvky celého systému je uvažovaná výstavba kompostárny v areálu společnosti ZEVAS a.s. Sedlec a plánované využití fermentovaného produktu jako hnojiva. Tímto způsoben bude uzavřen koloběh organické složky obsažené v odpadech.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 72 156 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 64 808 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 17 156 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 58 327 tis. Kč

Začátek projektu: 18.4.2007

Konec projektu: 10.9.2008

Název projektu: Infrastruktura pro oddělený sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v Libereckém kraji

Konečný příjemce: Liberecký kraj

Kraj: Liberecký kraj

Stručný popis projektu: Záměrem projektu je vytvořit na území Libereckého kraje podmínky pro efektivní systém sběru a shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu a tím zajistit plnění Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje. V rámci projektu bude do jedenácti vybraných měst Libereckého kraje instalováno vybavení sběrných dvorů pro oddělený sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Projekt je rozdělen na dvě aktivity - aktivita 1 Zřízení sběrných dvorů (vybavené EKO sklady, kancelářské buňky), aktivita 2 Řízení a koordinace projektu, publicita, metodika.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 4 386 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 4 386 tis.  Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 4 551 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 3 728 tis. Kč

Začátek projektu: 22.2.2006

Konec projektu: 1.6.2006

##### Název projektu: Technologické dovybavení kompostárny Jarošovice

Konečný příjemce: PRO ODPAD

Kraj: Jihočeský kraj

Stručný popis projektu: V současné době neexistuje na území jižních Ćech funkční zařízení pro hygienizaci bioodpadu, přičemž hygienizace vyplývá z platné směrnice EU 1774. Instalace technologie fermentačního boxu do provozu kompostárny Jarošovice zaručí odpovídající požadovanou hygienizaci vstupního materiálu.Další technologické prvky zajistí odpovídající zázemí zaměstnancům kompostárny při evidenci kompostu a přijímaných odpadů a hlavně zajistí jejich správné měření a vzorkování. Prvky, které jsou součástí projektu zajistí odpovídající kvalitu provozu kompostárny a vyřeší problematiku hygienizace rizikových bioodpadů pro region.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 3 548 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 3 500 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 3 679 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 2 975 tis. Kč

Začátek projektu: 21.7.2006

Konec projektu: 27.11.2006

##### Název projektu: Sběrný dvůr Duchcov

Konečný příjemce: Město Duchcov

Kraj: Ústecký kraj

Stručný popis projektu: Vybudování sběrného dvora pro město Duchcov k ukládání nebezpečných složek komunálního odpadu, odpadu velkoobjemového a některých dalších druhů odpadu , který produkují občané města. Jedná se o výstavbu zpevněné plochy na níž budou rozestavěny kovové kontejnery s příslušným označením druhu odpadu pro který jsou určeny. Pro nebezpečný odpad bude vybudován Eko sklad, kde se bude ukládat odpad do speciálních uzavíratelných nádob.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 6 877 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 6 641 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 6 877 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 5 644 tis. Kč

Začátek projektu: 9.11.2006

Konec projektu: 24.7.2007

Název projektu: Technická obsluha průmyslové kompostárny

Konečný příjemce: INPOST, spol. s r.o.

Kraj: Zlínský kraj

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je nákup obslužné technologie k průmyslové kompostárně. V areálu, kde bude projekt umístěn je vybudován nadzemní silážní žlab v perfektním technickém stavu, který bude využíván jako průmyslová kompostárna pro biologicky rozložitelný odpad. Nákup obslužné technologie zajistí rychlejší, přesnější a tím efektivnější nakládání s ukládaným odpadem. Konkrétně se jedná o nákup: kolového nakladače, drtiče dřevního odpadu, neseného překopávače kompostu a traktoru.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 3 959 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 3 929 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 4 744 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 768 tis. Kč

Začátek projektu: 2.6.2006

Konec projektu: 22.9.2006

Název projektu: Sběrný dvůr v areálu TS Žamberk s.r.o.

Konečný příjemce: Město Žamberk

Kraj: Pardubický kraj

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je požadavek na vybudování sběrného dvoru odpadů v areálu TS Žamberk s.r.o. Projekt bude úspěšně završen po realizaci následujících etap: zřízení kanceláře pro obsluhu, úprava stávajících objektů, odvodnění venkovních ploch, rozšíření a modernizace stávajících zpevněných ploch, oplocení a osazení bran, zbudování elektrických rozvodů, technologické vybavení sběrného dvora.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 3 364 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 2 733 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 3 364 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 2 323 tis. Kč

Začátek projektu: 14.11.2006

Konec projektu: 22.6.2007

##### Název projektu: Centrum nakládání s odpady Dlouhoňovice

Konečný příjemce: Město Žamberk

Kraj: Pardubický kraj

Stručný popis projektu: Předmětem záměru je požadavek na vybudování centrálního zařízení pro nakládání s vybranými druhy odpadů v lokalitě skládky interních odpadů v Dlouhoňovicích, za účelem jejich dalšího využití, případně odstranění. Přijímané odpady budou zneškodňovány přeměnou na kompost a různé frakce drtí.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 7 854 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 7 376 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 7 854 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 6 269 tis. Kč

Začátek projektu: 14.11.2006

Konec projektu: 24.10.2007

##### Název projektu: Logistické centrum odpadů mikroregionu Vsetínsko, Bobrky, Vsetín

Konečný příjemce: Město Vsetín

Kraj: Zlínský kraj

Stručný popis projektu: Logistické centrum odpadů mikroregionu Vsetínsko řeší ucelený systém sběru, svozu, třídění i zpracování odpadů pro svozovou oblast na ploše 61 ti. ha a čítající 80 tis. obyvatel.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 180 781 tis.Kč

Celkové uznatelné náklady: 180 219 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 180 773 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 162 190 tis. Kč

Začátek projektu: 24.5.2007

Konec projektu: 18.4.2008

##### Název projektu: Dobudování zařízení pro sběr a zpracování autovraků

Konečný příjemce: OSONA holding, a.s.

Kraj: Plzeňský kraj

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je rozšíření kapacity a dovybavení stávajícího zařízení v areálu společnosti tak, aby splňovalo veškeré požadavky na zařízení pro sběr a zpracování autovraků podle nové legislativy (novela zákona o odpadech č. 188/2004 Sb. a příslušné prováděcí předpisy, zejména Vyhláška č. 41/2005 Sb.). Po realizaci projektu bude autovrakoviště kapacitně schopno zajistit sběr, ekologicky zabezpečenou demontáž a dále následné zpracování 3 000 ks autovraků ročně.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 8 574 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 6 270 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 8 684 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 2 823 tis. Kč

Začátek projektu: 13.10.2005

Konec projektu: 21.7.2006

Název projektu: Předúprava a zpracování autovraků ve společnosti LIGMET a.s.

Konečný příjemce: LIGMET a.s.

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Smyslem tohoto projektu je rozšířit současný sortiment zpracování kovového odpadu ve společnosti LIGMET a.s. o zpracování autovraků ve smyslu nové legislativy – Zákona č. 188/2004 o odpadech a směrnice EU č. 2000/53 ES.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 6 906 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 6 188 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 8 219 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 2 784 tis. Kč

Začátek projektu: 20.12.2005

Konec projektu: 28.5.2007

##### Název projektu: Zařízení pro třídění odpadů SOČ Černošín

Konečný příjemce: Sdružení obcí pro výstavbu a provoz skládky ČERNOŠÍN

Kraj: Plzeňský kraj

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je výstavba zařízení pro třídění odpadů a překladiště velkoobjemových odpadů SOČ Černošín, tedy třídící a dotřiďovací linky, díky níž budou odpady tříděny či dotřiďovány a materiálově využívány. Zařízení bude sloužit pro spádové území všech členských obcí svazku a spádové území ostatních okresů (okres Plzeň-sever a okres Cheb v Karlovarském kraji).

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, probíhá závěrečné vyhodnocení a definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 39 079 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 39 079 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 40 443 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 33 217 tis. Kč

Začátek projektu: 11.8.2006

Konec projektu: 31.5.2007

Název projektu: Vybudování sběrného dvora pro sběr a separaci komunálních odpadů s následným zpracováním

Konečný příjemce: Obec Mikulovice

Kraj: Olomoucký kraj

Stručný popis projektu: Projekt řeší novostavbu sběrného dvora odpadů v Mikulovicích. Především se jedná o zpevněnou plochu a jednopodlažní celkový objekt. Nosná konstrukce objektu i jeho opláštění jsou navrženy z ocelových profilů, konstrukce zastřešení z ocelových vazníků a střešní krytiny z trapézových plechů. Zpevněná plocha bude provedena ze železobetonových silničních panelů. Rozšíření a modernizace sběrného dvora v Mikulovicích je plně v souladu s Plánem odpadového hospodářství obce i Olomouckého kraje.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 1 965 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 965 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 2 039 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 670 tis. Kč

Začátek projektu: 1.4.2006

Konec projektu: 11.9.2006

##### Název projektu: Sběrný dvůr odpadů

Konečný příjemce: Město Litovel

Kraj: Olomoucký kraj

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je návrh a řešení sběrného dvora odpadů, který bude umístěn v areálu Technických služeb Litovel. Realizace sběrného dvora doplní komplexní systém nakládání s komunálními odpady ve městě Litovel. To znamená, že bude využíván pro sběr jednak nebezpečných odpadů od obyvatel, ale i dalších odpadů produkovaných v domácnostech. Sběrné místo bude sloužit především ke krátkodobému shromáždění určitého druhu odpadu, který se potom odveze ke zpracování nebo zneškodnění.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 1 105 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 100 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 1 146 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 935 tis. Kč

Začátek projektu: 19.9.2005

Konec projektu: 28.4.2006

##### Název projektu: Sběrný dvůr v Bystřici pod Lopeníkem

Konečný příjemce: Obec Bystřice pod Lopeníkem

Kraj: Zlínský kraj

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je vybudování sběrného dvora pro odkládání nebezpečného a objemného odpadu. Nově vybudovaný sběrný dvůr bude mít rozlohu 450 m2, z toho zpevněná plocha silničními panely činí 225 m2, plocha zpevněná štěrkem částečně prolitá asfaltem činí 200 m2, 25 m2 bude zatravněno. Odpad se bude ukládat do kontejnerů umístěných na ploše. Bude zde celkem 8 kontejnerů – 3 kontejnery budou určeny pro objemný odpad, 1 na sklo, 1 na pneumatiky, 1 na plasty a 1 na železo. Nebezpečný odpad bude ukládán do mobilní uzamykatelné buňky se záchytnou vanou pouze dočasně v universálním kontejneru. Kapacita sběrného dvora je cca. 60 t objemného odpadu a 4 t nebezpečného odpadu.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 1 015 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 860 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 1 047 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 731 tis. Kč

Začátek projektu: 21.9.2005

Konec projektu: 27.2.2006

##### Název projektu: Budování zařízení pro oddělené třídění odpadů z autovraků

Konečný příjemce: AUTOVRAKOVIŠTĚ Znojmo

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na vybudování integrovaného systému odděleného třídění odpadů z autovraků. Cíle bude dosaženo prostřednictvím stavebních úprav v objektu autovrakoviště a nákupem nových strojů a zařízení pro oddělené třídění odpadů z autovraků.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 5 760 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 4 790 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 5 844 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 2 071 tis. Kč

Začátek projektu: 28.6.2005

Konec projektu: 31.5.2006

##### Název projektu: Sběrný dvůr ve Strání

Konečný příjemce: Obec Strání

Kraj: Zlínský kraj

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je vybudování sběrného dvora v hraniční obci Strání s 3890 občany. Nejbližší místa, kde takovéto dvory již existují jsou vzdáleny více jak 20 km. Měly by zde být kontejnery na velkoobjemový odpad, kovy, pneumatiky, nebezpečné odpady, textil, papír atd. Kapacita by měla být 8 t nebezpečného a 200 t ostatního odpadu ročně. Plocha sběrného dvora bude zpevněna a oplocena. Vybudováním dojde ke zlepšení životního prostředí v obci ležící v CHKO Bílé Karpaty.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 1 226 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 203 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 1 271 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 022 tis. Kč

Začátek projektu: 27.10.2005

Konec projektu: 30.8.2006

##### Název projektu: Sběrný dvůr odpadů Přeštice

Konečný příjemce: Přeštice

Kraj: Plzeňský kraj

Stručný popis projektu: Sběrný dvůr odpadů (SDO) je určen k zajištění sběru a dočasnému uložení nebezpečných složek komunálního odpadu, objemného komunálního odpadu a druhotných surovin pro občany města Přeštice a přilehlých obcí před dalším využitím nebo zneškodněním odpadů. Vybudování SDO je řešeno přestavbou bývalého areálu komunálních služeb, kde nějaké zajišťování sběru odpadů již probíhá. Plocha SDO je oplocena a zpevněna živičným nebo betonovým povrchem.Na zpevněné ploše je osazena kombinovaná buňka obsluhy SDO, ekosklad a kontejnery pro shromáždění separovaných a nebezpečných odpadů. Odvoz naplněných kontejnerů je prováděn vozidly Avie.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 2 075 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 749 tis.Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 2 141 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 487 tis. Kč

Začátek projektu: 26.9.2005

Konec projektu: 22.2.2006

##### Název projektu: Rekultivace skládky TKO Hoštálková

Konečný příjemce: Obec Hoštálková

Kraj: Zlínský kraj

Stručný popis projektu: Předmětem podpory je rekultivace skládky TKO Hošťálková. Skládka sloužila od roku 1978 jako skládka pevného domovního odpadu zejména z města Vsetín. V průběhu provozu skládky bylo ovšem navezeno i značné množství odpadů průmyslových včetně nebezpečných. Plocha skládky je cca 25200 m2, vlastní objem skládky je cca 89 500 M3. V roce 2004 proběhl hydrogeologický průzkum, který prokázal značnou kontaminaci skládky a okolí. Projekt rekultivace spočívá v zapouzření upraveného tělesa skládky technickou bariérou, vytvoření krycích, drenážních a rekultivačních vrstev a dále ozelenění povrchu skládkového tělesa.

Stav realizace projektu: Akce je dokončena a závěrečná zpráva předložena.

Celkové náklady: 61 113 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 61 113 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 63 119 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 51 712 tis. Kč

Začátek projektu: 23.11.2005

Konec projektu: 23.10.2006

##### Název projektu: Kobylí-rekultivace skládky TKO Studýnky

Konečný příjemce: Obec Kobylí

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Obsahem projektu je rekultivace skládky TKO, skupiny S-ostatní odpad,v k.ú.Kobylí,na ploše 46 982 m2, objemu cca 187 928 m3. Skládka kontaminuje podzemní a povrchovou vodu, prioritní škodliviny jsou amonné ionty a NEL. Technologie rekultivace skládky jílovým těsněním a odvedení povrchových vod z prostoru skládky omezí riziko pro lidské zdraví a ekosystémy. Skládka bude po rekultivaci využívána jako lesopark.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 58 303 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 58 303 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 60 489 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 50 286 tis. Kč

Začátek projektu: 15.2.2006

Konec projektu: 3.9.2007

##### Název projektu: Rekultivace skládky TKO, Mníšek pod Brdy

Konečný příjemce: Město Mníšek pod Brdy

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Rekultivace skládky TKO přestrukturováním a vytvarováním jejího tělesa, utěsněním a vysázením vhodných dřevin a trávního porostu. Odstraní se vlivy větrné a vodní eroze a zamezí infiltraci srážkových vod dovnitř skládky a vyluhování uložených odpadů.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, probíhá závěrečné vyhodnocení a definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 23 673tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 23 673 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 23 119 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 12 818 tis. Kč

Začátek projektu: 23.9.2008

Konec projektu: 30.1.2009

##### Název projektu: Rekultivace skládky TKO Jablůnka

Konečný příjemce: Obec Jablůnka

Kraj: Zlínský kraj

Stručný popis projektu: Řeší rekultivaci stávající skládky vč. odtěžení a přemístění části odpadů v místě stávajícího vodovodu. Stavba je rozdělena do 4 stavebních objektů. SO 01 Příprava území a HTÚ, SO 02 Odplynění skládky, SO 03 Rekultivace skládky a SO 04 Záchytné příkopy. Těsnící systém je navržen z fólie PEHD.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 20 515 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 20 515 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 21 284 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 18 463 tis. Kč

Začátek projektu: 8.11.2005

Konec projektu: 18.9.2006

##### Název projektu: Rekultivace skládky TKO Uherčice

Konečný příjemce: Obec Uherčice

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Projekt obsahuje 4 základní stavební postupy. Jejich sled odpovídá technologické návaznosti při realizaci stavby: 1. hrubé terénní úpravy - zemní práce 2. technická rekultivace - utěsnění tělesa skládky 3. biologická rekultivace - rekultivační vrstvy, osázení dřevinami a zatravnění 4. příkopové odvodnění.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 5 777 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 5 777 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 5 994 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 4 911 tis. Kč

Začátek projektu: 15.3.2006

Konec projektu: 31.5.2006

##### Název projektu: Rekultivace staré skládky TKO města Pohořelice

Konečný příjemce: Město Pohořelice

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: V rámci projektu bude provedena technická a biologická rekultivace staré skládky komunálního odpadu města Pohořelice, tak aby se zmenšil vsak srážkových vod do tělesa skládky a zároveň se zvětšil výpar srážkových vod a dále došlo k estetickému začlenění do okolí.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 27 965 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 27 965 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 28 690tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 22 474 tis.Kč

Začátek projektu: 16.3.2006

Konec projektu: 14.5.2008

##### Název projektu: Rekultivace staré skládky odpadů Za nádražím

Konečný příjemce: Město Dolní Poustevna

Kraj: Ústecký kraj

Stručný popis projektu: Řešení uzavření skládky a její rekultivace odpovídá současným legislativním normativům Realizována bude úprava tvaru skládky tak, aby mohl být položen těsnící a drenážní prvek. Těsnící a drenážní prvek bude chráněn krycími vrstvami, které umožní provedení biologické rekultivace. Po obvodu skládky bude instalován záchytný příkop pro zamezení nátoku povrchových vod (povrchový odtok při přívalových deštích). Prioritou řešení je zabezpečení staré skládky odpadů proti průniku srážkových vod a následnému vymývání kontaminace do horninového prostředí a podzemních vod.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 1 804 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 804 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 1 871 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 533 tis. Kč

Začátek projektu: 10.4.2006

Konec projektu: 31.5.2006

##### Název projektu: Rekultivace staré skládky odpadů Na Samotě

Konečný příjemce: Město Dolní Poustevna

Kraj: Ústecký kraj

Stručný popis projektu: Řešení uzavření skládky a její rekultivace odpovídá současným legislativním normativům Realizována bude úprava tvaru skládky tak, aby mohl být položen těsnící a drenážní prvek. Těsnící a drenážní prvek bude chráněn krycími vrstvami, které umožní provedení biologické rekultivace. Po obvodu skládky bude instalován záchytný příkop pro zamezení nátoku povrchových vod (povrchový odtok při přívalových deštích). Cílem prováděných opatření je odstranit zdroje šíření znečištění v prostoru staré skládky, zamezit kontaminaci podzemních vod.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 4 155 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 4 155 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 4 311 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 3 532 tis. Kč

Začátek projektu: 3.4.2006

Konec projektu: 31.5.2006

##### Název projektu: Rekultivace a uzavření skládky KO v Dojetřicích

Konečný příjemce: Město Sázava

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Na skládku byl ukládán komunální odpad z okolních obcí, kaly z čistírny odpadních vod, organické látky a odpad ze Skláren Kavalier. Odpad byl ukládán na původní terén bez úprav spojených s těsněním dna skládky, s odváděním povrchové a podzemní vody mimo skládku. Skládka vystupuje nad okolní terén do výšky cca 8 m. Navržená technická úprava při rekultivaci spočívá v přetvarování tělesa skládky tak, aby byl zajištěn plynulý gravitační odtok do obvodového příkopu, zřízeného u paty skládky. Na vytvarovaný povrch tělesa budou uloženy další konstrukční vrstvy rekultivace – vyrovnávací plynodrenážní vrstva, těsnící vrstva, rekultivační vrstva a následně ornice, která umožní provedení biologické rekultivace – zatravnění, výsadbu stromků a keřů. Součástí stavby budou indikační vrty, odplynění, úprava Dojetřického potoka a oplocení.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 14 874 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 11 613 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 15 310 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 9 871 tis. Kč

Začátek projektu: 11.9.2006

Konec projektu: 19.12.2006

##### Název projektu: Rekultivace černé skládky v katastrálním území Zdejcina

Konečný příjemce: Město Beroun

Kraj: Středočeský kraj

Stručný popis projektu: Základním účelem rekultivace je uzavřít těleso skládky takovým způsobem, aby došlo k zlepšení přírodní prostředí a k zabránění průsaku dešťových vod do skládky a tím ke zmenšení nebezpečí vyplavování případných škodlivin do okolního prostředí a spodních vod.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 12 747 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 12 747 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 13 225 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 10 835 tis. Kč

Začátek projektu: 31.8.2006

Konec projektu: 31.10.2006

##### Název projektu: Rekultivace skládky k.ú. Hevlín

Konečný příjemce: Obec Hevlín

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Technická rekultivace skládky. Biologická rekultivace-výsadba zeleně. Monitoring a hodnocení jakosti podzemních vod.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 8 791 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 8 791 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 9 121 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 7 473 tis. Kč

Začátek projektu: 10.1.2006

Konec projektu: 15.11.2006

Název projektu: Likvidace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu v biosférické rezervaci Dolní Morava

Konečný příjemce: Biosferická rezervace Dolní Morava

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Projekt řeší likvidaci ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu v biosférické rezervaci Dolní Morava. Při realizaci projektu dojde k fyzické likvidaci 15 sond, včetně sanace a rekultivace dotčených pozemků. Dále budou likvidovány relikty po průzkumu a těžbě ropy (potrubní přípojka, sběrný uzel a pod. ..)

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 49 911 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 41 932 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 51 471 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 35 642 tis. Kč

Začátek projektu: 9.11.2005

Konec projektu: 30.7.2007

Název projektu: Likvidace ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu v biosférické rezervaci Dolní Morava, v Kvarteru řeky Moravy a přilehlých oblastech

Konečný příjemce: Biosférická rezervace Dolní Morava

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Projekt řeší likvidaci ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu v biosférické rezervaci Dolní Morava. Při realizaci projektu dojde k fyzické likvidaci 16 sond, včetně sanace a rekultivace dotčených pozemků. Dále budou likvidovány relikty po průzkumu a těžbě ropy (potrubní přípojka, sběrný uzel a pod. ..)

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 49 575 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 49 575 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 51 435 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 42 139 tis. Kč

Začátek projektu: 1.7.2006

Konec projektu: 10.10.2007

Název projektu: Sanace území bývalého vojenského areálu Hodonín - velká kasárna

Konečný příjemce: Město Hodonín

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Jedná se o sanaci staré ekologické zátěže v areálu bývalých velkých kasáren - objektů bývalého autoparku, čerpací stanice a myčky. Náplní projektu bude odstranění nadzemních objektů se selekcí kontaminovaného a nekontaminovaného materiálu; demolice zpevněných povrchů se selekcí kontaminovaného a nekontaminovaného materiálu; odtěžení kontaminovaných zemin; odstranění svrchních zemin z nádrží; vyzdvižení a likvidace podzemních nádrží; odtěžení kontaminovaných zemin z pod nádrží V případě výskytu spodní hladiny s fází ropných látek bude provedeno sanační čerpání. Vytěžené prostory budou zavezeny inertní zeminou a kontaminovaný materiál bude odvezen dle způsobu likvidace na skládku nebo na dekontaminační plochy Součástí projektu je i následný monitoring území.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 22 489 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 22 489 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 22 187 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 18 859 tis. Kč

Začátek projektu: 13.6.2007

Konec projektu: 28.2.2008

Název projektu: Regionální odpadové centrum Znojmo

Konečný příjemce: Město Znojmo

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Projekt řeší doplnění a rozšíření stávajícího areálu pro nakládání s odpady. Jedná se zejména o výstavbu haly s technologií třídící linky odděleně sebraných odpadů (především plastů a papíru) pro svozovou oblast cca 120 000 obyvatel. Nezbytnou součástí komplexního řešení projektu je silniční mostová váha a příjezdová komunikace do areálu. Dalším záměrem je rozšíření stávajícího sběrného dvora odpadů. Spádová oblast sběrného dvora je cca 40 000 obyvatel (Znojmo a okolní obce). Dále jsou součástí projektu zpevněné plochy a plocha na autovraky. Na ploše pro autovraky budou dočasně umístěna opuštěná vozidla. Plocha pro autovraky bude odkanalizována přes lapol. Stav realizace projektu: Akce ještě neproběhla, nyní se připravuje smlouva se SFŽP.

Celkové náklady: 58 749 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 58 648 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 58 749 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 49 831 tis. Kč

Začátek projektu: 7.12.2007

Konec projektu: 1.10.2008

Název projektu: Sběrný dvůr odpadů Vracov

Konečný příjemce: Město Vracov

Kraj: Jihomoravský kraj

Stručný popis projektu: Záměrem města Vracova je vybudovat Sběrný dvůr odpadů ve Vracově. Bude vybudována vykládací rampa, přístřešek pro skladování odpadů, provozní budova, zpevněné plochy a komunikace. Dále zde budou umístěny velkoobjemové kontejnery pro odpady skupiny „O“ – ostatní. Celková kapacita sběrného dvora bude 950 tun odpadů rok. Cílovými skupinami projektu jsou občané nejen z Vracova (4 511 obyvatel), ale i z širšího regionu.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 7 373 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 7 330 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 7 373 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 6 230 tis. Kč

Začátek projektu: 19.2.2007

Konec projektu: 24.10.2007

Název projektu: Sběrný dvůr komunálního odpadu Trojanovice

Konečný příjemce: Obec Trojanovice

Kraj: Moravskoslezský kraj

Stručný popis projektu: Výstavba sběrného dvora, projektově připravená na úrovni prováděcí dokumentace, zahrnuje stavbu manipulačních zpevněných ploch, včetně jejich odkanalizování a odvodnění, vybudování spojovacích komunikací, stavbu krytého meziskladu odpadu a garáže pro techniku. Součástí projektu je i vybudování a zpracování ostatních zařízení a souborů nutných pro provoz sběrného dvora - elektroinstalací, vodoinstalací, manipulačních řádů, vybudování monitorovacího systému pro stanovení případného vlivu činnosti sběrného dvora na podzemní vody a informační tabule.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 8 483 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 8 295 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 9 256 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 7 051 tis. Kč

Začátek projektu: 1.11.2006

Konec projektu: 30.6.2007

Název projektu: Uzavření a rekultivace skládky, Horní Město

Konečný příjemce: Obec Horní Město

Kraj: Moravskoslezský kraj

Stručný popis projektu: Předmětem podpory je rekultivace skládky TKO Skály, která se nachází v k.ú. Horní Město. Lokalita se nachází v chráněném území (přírodní park Sovinecko), PHO II. stupně (vodní nádrže Dlouhé Loučky). Skládka sloužila pro odstraňování komunálních odpadů, ale bylo tam ovšem navezeno i značné množství průmyslových, nebezpečných odpadů a zemědělských hnojiv. Plocha určená k rekultivaci skládky je cca 6710 m2, vlastní objem skládky je cca 42000 m3. V roce 1992, 1997, 2001 a 2005 byl proveden hydrogeologický průzkum, který prokázal významnou kontaminaci skládky a okolí, a to zejména amonnými ionty, chloridy a olovem. Na základě hydrogeologického průzkumu byl zpracován projekt rekultivace skládky, který spočívá v provedení: stabilizace tělesa skládky, těsnění skládky (fóliové těsnění), rekultivační vrstvy, hydrotechnických opatření, úpravy terénu vč. biologické rekultivace.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 16 107 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 16 107 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 16 084 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 13 672 tis. Kč

Začátek projektu: 12.9.2006

Konec projektu: 25.7.2007

Název projektu: Sanace a rekultivace skládky Sobotín

Konečný příjemce: Obec Sobotín

Kraj: Olomoucký kraj

Stručný popis projektu: Projekt řeší sanaci a rekultivaci staré černé skládky v obci Sobotín. Skládka se nachází uprostřed obce Sobotín na místě staré struskové skládky železáren. Z hydrogeologického pozorování a zpracované analýzy rizik vyplývá, že v parametrech NEL a Mn byly v pozorovacích vrtech pod prostorem skládky překročeny limity. Bude provedena sanace nesaturované zóny skládky a sanace podzemních vod s cílem odstranění zdrojů kontaminace a zastavení jejího šíření mimo území skládky. Skládka bude ponechána na místě s patřičným zabezpečením statického tvaru skládky a zamezením vstupu srážkových a povrchových vod do tělesa skládky. Skládka bude překryta těsnící fólií PEHD a následovat bude biologická rekultivace.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen, probíhá závěrečné vyhodnocení a definitivní finanční vypořádání akce.

Celkové náklady: 18 350 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 18 350 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 18 350 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 15 597 tis. Kč

Začátek projektu: 16.10.2006

Konec projektu: 27.7.2008

Název projektu: Sanace skládky odpadů Hodonín

Konečný příjemce: Pardubický kraj

Kraj: Pardubický kraj

Stručný popis projektu: Jedná se o projekt sanace skládky odpadů, která je již v havarijním stavu, samotná realizace projektu je rozdělena do tří etap: 1/sanační čerpání kontaminovaných podzemních vod, 2/vymístění tělesa skládky, 3/rekultivace skládky, vč. následného monitoringu podzemních vod.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 64 588 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 61 515 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 64 467 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 46 136 tis. Kč

Začátek projektu: 25.7.2006

Konec projektu: 29.5.2008

Název projektu: Modernizace a zefktivění stávajícího systému separovaného sběru různých druhů odpadů v obci Hora Svaté Kateřiny

Konečný příjemce: Hora Svaté Kateřiny

Kraj: Ústecký kraj

Stručný popis projektu: V rámci zefektivnění stávajícího systému separovaného sběru různých druhů odpadů (papír, pet lahve, sklo) oec vybaví stávající překladiště lisem na pet lahve a papír. Pro občany zakoupí plastové nádoby na tříděný odpad. Pro odvoz tříděného odpadu určeného k recyklaci zakoupí obec auto na svoz odpadu.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 1 668 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 1 668 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 1 668 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 1 418 tis. Kč

Začátek projektu: 18.9.2006

Konec projektu: 25.2.2007

Název projektu: Vybudování systému odděleného sběru odpadů v Libočanech

Konečný příjemce: Obec Libočany

Kraj: Ústecký kraj

Stručný popis projektu: Vybudováno bude celkem osm stanovišť odděleného sběru odpadu (sklo, plast, papír, směsný odpad). V obci bude také rozmístěno 5 košů na psí exkrementy. U hřbitova bude umístěn kontejner na směsný odpad. Sběr nebezpečného odpadu bude řešen pořízením 4 sudů na nebezpečný odpad, 2 nádob na baterie, 2 nádob na tekutý odpad a nádoby na zářivky. Obec Libočany pořídí i mobilní sběrný kontejner na nebezpečný odpad, ten bude využit i pro dalších 6 obcí, pro které požární jednotka obce Libočany zabezpečuje činnosti stanovené v Zákoně o požární ochraně. Nový systém sběru odpadů v Libočanech završuje zakoupení dalších třech universálních kontejnerů. Pro všechny kontejnery budou vybudovány zpevněné plochy (cca 100 m2).

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 727 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 727 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 727 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 618 tis. Kč

Začátek projektu: 15.11.2006

Konec projektu: 30.4.2007

Název projektu: Asanace skládky kalů - laguna Údlice - 1. a 2. etapa

Konečný příjemce: Obec Údlice

Kraj: Ústecký kraj

Stručný popis projektu: Sanace a rekultivace kalové laguny. Z kalové laguny bude odčerpána kalová voda do ČOV Údlice. Zde bude vyčištěna. Zbylé usazené kaly budou zasypány inertním materiálem. Povrch kalové laguny bude rekultivován.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 49 720 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 49 720 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 49 719 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 42 261 tis. Kč

Začátek projektu: 13.12.2006

Konec projektu: 31.10.2007

Název projektu: Sanace skládky průmyslového odpadu v k.ú. Nový Rychnov

Konečný příjemce: Dolní Cerekev

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Sanace skládky spočívá v odtěžených odpadů z tělesa skládky, jejich odvozu ke zneškodnění včetně vlastního zneškodnění.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 38 299 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 35 796 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 34 576 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 28 962 tis. Kč

Začátek projektu: 27.2.2007

Konec projektu: 30.7.2008

Název projektu: Sběrný dvůr odpadu Rouchovany

Konečný příjemce: Obec Rouchovany

Kraj: Vysočina

Stručný popis projektu: Obec Rouchovany má v současné době cca 1100 obyvatel. Sběrný dvůr bude sloužit pro sběr, shromažďování a výkup odpadů od občanů a živnostníků obce Rouchovamy a přilehlých obcí. Součástí tohoto projektu je výstavba následujících stavebních objektů: oplocení, opěrná stěna, zpevněné plochy, přístřešek, ozelenění. Zpevněná plocha. V přístřešku budou umístěny shromažďovací nádoby a kontejnery na tříděný odpad. Bude vybudováno sběrací potrubí. Součástí projektu je též uvedení do provozu mostové váhy. Součástí je též nákup 8 kusů kontejnerů o 10m3, 2 velkoobjemové kontejnery o kubatuře 20m3 na tříděný odpad a nákup štěpkovače.

Stav realizace projektu: Projekt je fyzicky dokončen a administrace projektu byla ukončena.

Celkové náklady: 4 448 tis. Kč

Celkové uznatelné náklady: 3 917 tis. Kč

Celkové skutečné výdaje realizované konečnými příjemci: 4 448 tis. Kč

Podané žádosti o platbu: 3 327 tis. Kč

Začátek projektu: 16.8.2006

Konec projektu: 31.5.2007